#### АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 июня 2018 г.	01-1463-а

от __________________________ № _________

О внесении изменений в муниципальную программу Тихвинского района «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского района», утвержденную постановлением администрации Тихвинского района от 12 октября 2017 года №01-2788-а

21, 0400 ДО НПА

В целях повышения эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог местного значения Тихвинского района; в соответствии с постановлениями администрации Тихвинского района от 26 августа 2013 года №01-2390-а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения» (с изменениями), администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Тихвинского района «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского района», утвержденную постановлением администрации Тихвинского района от 12 октября 2017 года №01-2788-а, следующие изменения:

1.1. в Паспорте муниципальной программы Тихвинского района «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского района» строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в новой редакции:

| Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы | Общий объем финансового обеспечения реализации Муниципальной программы составляет 39 697,9 тыс. руб., Прогнозная оценка финансового обеспечения Муниципальной программы составляет: В 2018 году - из средств Тихвинского района – 19 586,2 тыс. руб. - из средств областного бюджета - 3 613,3 тыс. руб. В 2019 году - из средств Тихвинского района - 8 249,2 тыс. руб. В 2020 году - из средств Тихвинского района - 8 249,2 тыс.руб. |
| --- | --- |

1.2. пункт 3 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципальной программы Тихвинского района «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского района» изложить в новой редакции:

«3. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципальной программы Тихвинского района «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского района» составляет 39 697,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

В 2018 году - из средств Тихвинского района – 19 586,2 тыс. руб.

- из средств областного бюджета – 3 613,3 тыс. руб.

В 2019 году - из средств Тихвинского района – 8 249,2 тыс. руб.

В 2020 году - из средств Тихвинского района – 8 249,2 тыс.руб.».

1.3. приложение №2 к муниципальной программе Тихвинского района «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского района» План реализации муниципальной программы Тихвинского района «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского района» изложить в новой редакции (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Тихвинского района от 23 марта 2018 года №01-742-а «О внесении изменений в муниципальную программу Тихвинского района «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского района», утвержденную постановлением администрации Тихвинского района от 12 октября 2017 года №01-2788-а».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Тихвинского района по коммунальному хозяйству и строительству.

Глава администрации                                                                   В.В.Пастухова

Е.А.Евпак

56-188

СОГЛАСОВАНО:

|  | Заведующий общим отделом | И.Г.Савранская |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Заведующий юридическим отделом | В.В.Максимов |  |
| / | Заместитель главы администрации | А.М.Корцов |  |
|  | Заместитель главы администрации - председатель комитета финансов | С.А.Суворова |  |
|  | Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства | А.М.Корцов |  |
|  | Председатель комитета по экономике и инвестициям | П.А.Федоров |  |
|  | Заведующий отделом по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту | Е.В.Громова |  |

РАССЫЛКА:

| Дело | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| Наумову Ю.А. | 1 |  |
| Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 1 |  |
| Комитет финансов | 1 |  |
| Комитет по экономике и инвестициям | 1 |  |
| Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 1 |  |

| ИТОГО: | 6 |  |
| --- | --- | --- |

Приложение

к постановлению администрации

Тихвинского района

от 21 июня 2018 г. №01-1463-а

Приложение №2

к муниципальной программе

Тихвинского района «Развитие сети

автомобильных дорог Тихвинского района»

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы Тихвинского района

«Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского района»

в новой редакции

| Наименование основного мероприятия в составе Муниципальной программы (подпрограммы) | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный Бюджет | Прочие источники финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Основное мероприятие 1: Поддержание существующей сети дорог Тихвинского района на 2017-2019 годы: | Комитет ЖКХ | 2018 | 23 199,5 | 0,0 | 3 613,3 | 19 586,2 |  |
|  |  | 2019 | 8 249,2 | 0,0 | 0,0 | 8 249,2 |  |
|  |  | 2020 | 8 249,2 | 0,0 | 0,0 | 8 249,2 |  |
| - Содержание автомобильных дорог |  | 2018 | 1 232,9 | 0,0 | 0,0 | 1 232,9 |  |
|  |  | 2019 | 1 600,0 | 0,0 | 0,0 | 1 600,0 |  |
|  |  | 2020 | 1 600,0 | 0,0 | 0,0 | 1 600,0 |  |
| - Ремонт автомобильных дорог |  | 2018 | 18 747,8 | 0,0 | 3 613,3 | 15 134,5 |  |
|  |  | 2019 | 3 649,2 | 0,0 | 0,0 | 3 649,2 |  |
|  |  | 2020 | 3 649,2 | 0,0 | 0,0 | 3 649,2 |  |

| 1.3. Предоставление сельским поселениям межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий Тихвинского района по содержанию автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах района |  | 2018 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 3 000,0 |  |  | 3 000,0 |  |
|  |  | 2020 | 3 000,0 |  |  | 3 000,0 |  |
| ВСЕГО по Муниципальной программе: |  | 2018-2020 | 39 697,9 | 0,0 | 3 613,3 | 36 084,6 |  |

____________