#### АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 июля 2017 г.	01-1894-а

от __________________________ № _________

Об утверждении краткосрочного плана реализации в 2017 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области, в новой редакции

21 0400 ДО

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации; областным законом от 29 ноября 2013 года №82-оз «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области», администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить краткосрочный план реализации в 2017 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области, в новой редакции (приложение).

Признать утратившим силу постановление администрация Тихвинского района от 28 декабря 2016 года №01-4005-а «Об утверждении краткосрочного плана реализации в 2017 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области».

- Опубликовать постановление в газете «Трудовая слава» и обнародовать на официальном сайте Тихвинского района.

- Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по коммунальному хозяйству и строительству.

Глава администрации                                                                   В.В.Пастухова

А.Л.Шамашева

79-300

СОГЛАСОВАНО:

|  | Заведующий общим отделом | И.Г.Савранская |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Заведующий юридическим отделом | В.В.Максимов |  |
|  | Заместитель главы администрации | Ю.А.Наумов |  |
|  | Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства | О.В.Каливецкий |  |

РАССЫЛКА:

| Дело | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| Наумову Ю.А. | 1 |  |
| Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 4 |  |
| Юридический отдел | 1 |  |
| АНО «Редакция газеты «Трудовая слава» | 1 |  |

| ИТОГО: | 8 |  |
| --- | --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Тихвинского района

от 12 июля 2017 г. №01-1894-а

(приложение)

Краткосрочный план реализации в 2017 году

Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории

муниципального образования Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области

в новой редакции

1.  Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2017 году

| № п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | способ формирования фонда капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. |  |  | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Муниципальное образование Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 1 | 1964 |  | Кирпич | 5 | 4 | 4728,3 | 2563,8 | 1967,71 | 134 | 361 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361 082,00 | 76,37 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
|  | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 10 | 1965 |  | Кирпич | 5 | 6 | 6 235,90 | 4 713,90 | 4 054,78 | 248 | 2 742 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 742 926,00 | 439,86 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
|  | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 11 | 1965 |  | Кирпич | 5 | 6 | 6 458,10 | 4 723,10 | 4 296,39 | 201 | 2 709 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 709 435,00 | 419,54 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
|  | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 12 | 1965 |  | Кирпич | 5 | 6 | 6 394,50 | 4 696,70 | 4 209,04 | 232 | 2 000 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 707,00 | 312,88 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
|  | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 13 | 1966 |  | Кирпич | 5 | 6 | 6 551,70 | 4 779,70 | 3 980,23 | 246 | 2 125 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 125 703,00 | 324,45 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
|  | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 14 | 1965 |  | Кирпич | 5 | 6 | 6 159,60 | 4 751,15 | 3 115,67 | 208 | 3 555 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 555 846,00 | 577,29 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
|  | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 18 | 1966 |  | Панель | 5 | 6 | 6924,5 | 5163,7 | 4423,67 | 269 | 442 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442 355,00 | 63,88 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
|  | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 19 | 1966 |  | Панель | 5 | 6 | 6 989,60 | 5 189,70 | 3 497,60 | 219 | 1 753 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 753 568,00 | 250,88 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
|  | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 20 | 1966 |  | Панель | 5 | 6 | 6 266,00 | 5 153,40 | 3 475,30 | 270 | 499 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499 226,00 | 79,67 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
|  | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 4 | 1964 |  | Панель | 5 | 4 | 3 803,93 | 3 471,96 | 2 305,43 | 172 | 4 013 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 013 840,00 | 1 055,18 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
|  | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 5 | 1966 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3 452,84 | 3 115,63 | 2 068,42 | 129 | 2 317 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 317 297,00 | 671,13 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
|  | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 6 | 1965 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3 489,60 | 3 166,45 | 2 068,40 | 127 | 2 234 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 234 937,00 | 640,46 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
|  | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 7 | 1965 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3 397,77 | 3 124,28 | 2 028,32 | 130 | 2 267 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 267 096,00 | 667,23 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
|  | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 8 | 1966 |  | Кирпич | 5 | 6 | 5 406,48 | 3 929,99 | 2 621,00 | 165 | 1 043 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 043 849,00 | 193,07 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
|  | Г. Тихвин, микрорайон 3, д. 1 | 1970 |  | Панель | 9 | 6 | 14 942,80 | 11 261,30 | 10 337,32 | 521 | 2 410 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 410 068,00 | 161,29 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
|  | Г. Тихвин, микрорайон 4, д. 1 | 1970 |  | Кирпич | 5 | 4 | 4 582,53 | 2 804,30 | 2 697,08 | 130 | 1 382 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 382 623,00 | 301,72 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
|  | Г. Тихвин, микрорайон 4, д. 28 | 1971 |  | Панель | 9 | 6 | 12 924,48 | 11 592,46 | 10 459,00 | 506 | 2 413 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 413 032,00 | 186,70 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
|  | Г. Тихвин, микрорайон 4, д. 37 | 1971 |  | Панель | 5 | 7 | 4 967,00 | 3 748,70 | 3 503,60 | 195 | 1 568 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 568 192,00 | 315,72 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
|  | Г. Тихвин, микрорайон 4, д. 4 | 1972 |  | Кирпич | 5 | 3 | 4059,3 | 2979,6 | 2242,3 | 246 | 350 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 122,00 | 86,25 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
|  | Г. Тихвин, микрорайон 4, д. 14 | 1969 |  | Кирпич | 5 | 3 | 4218,4 | 3034,9 | 2126,22 | 256 | 357 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357 243,00 | 84,69 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
|  | Г. Тихвин, микрорайон 4, д. 13 | 1970 |  | Кирпич | 5 | 3 | 4206,2 | 2932,8 | 2206,55 | 244 | 340 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 859,00 | 81,04 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
|  | Г. Тихвин, микрорайон 5, д. 24 | 1975 |  | Панель | 9 | 4 | 9 919,10 | 8 001,20 | 7 408,27 | 369 | 1 650 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 061,00 | 166,35 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
|  | Г. Тихвин, ул. Борисова, д. 2 | 1961 |  | Кирпич | 5 | 2 | 1 888,60 | 1 201,30 | 453,77 | 84 | 11 096 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 096 226,00 | 5 875,37 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
|  | Г. Тихвин, ул. Карла Маркса, д. 11 | 1953 |  | Кирпич | 2 | 1 | 278,60 | 236,81 | 173,83 | 14 | 96 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 495,00 | 346,36 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
|  | Г. Тихвин, ул. Коммунаров, д. 11 | 1960 |  | Кирпич | 2 | 1 | 478,70 | 406,90 | 302,00 | 25 | 111 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 797,00 | 233,54 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
|  | Г. Тихвин, ул. Коммунаров, д. 14 | 1972 |  | Кирпич | 2 | 3 | 865,03 | 735,28 | 558,09 | 51 | 109 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 112,00 | 126,14 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
|  | Г. Тихвин, ул. Коммунаров, д. 4 | 1964 |  | Кирпич | 2 | 2 | 678,30 | 610,30 | 580,30 | 27 | 96 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 780,00 | 142,68 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
|  | Г. Тихвин, ул. Коммунаров, д. 8 | 1965 |  | Кирпич | 2 | 2 | 689,10 | 631,00 | 396,00 | 28 | 2 164 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 164 931,00 | 3 141,68 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
|  | Г. Тихвин, ул. Красная, д. 11 | 1965 |  | Дерево | 2 | 1 | 278,45 | 236,68 | 202,71 | 23 | 73 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 730,00 | 264,79 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
|  | Г. Тихвин, ул. Красная, д. 14 | 1960 |  | Дерево | 2 | 1 | 346,80 | 320,40 | 121,80 | 27 | 78 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 437,00 | 226,17 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
|  | Г. Тихвин, ул. Красная, д. 9б | 1963 |  | Дерево | 2 | 1 | 368,80 | 342,40 | 159,60 | 21 | 82 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 465,00 | 223,60 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
|  | Г. Тихвин, ул. Московская, д. 5 | 1960 |  | Кирпич | 2 | 1 | 274,50 | 274,50 | 205,30 | 16 | 1 333 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 333 052,00 | 4 856,29 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
|  | Г. Тихвин, ул. Новгородская, д. 23 | 1956 |  | Кирпич | 2 | 2 | 338,40 | 287,64 | 240,75 | 27 | 101 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 610,00 | 300,27 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
|  | Г. Тихвин, ул. Новгородская, д. 3 | 1945 |  | Дерево | 2 | 1 | 220,53 | 187,45 | 147,30 | 12 | 66 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 215,00 | 300,25 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
|  | Г. Тихвин, ул. Новгородская, д. 33 | 1917 |  | Дерево | 2 | 2 | 336,79 | 286,27 | 229,19 | 29 | 92 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 015,00 | 273,21 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
|  | Г. Тихвин, ул. Новгородская, д. 39 | 1960 |  | Кирпич | 2 | 3 | 744,50 | 632,83 | 424,50 | 20 | 104 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 656,00 | 140,57 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
|  | Г. Тихвин, ул. Новгородская, д. 46 | 1917 |  | Дерево | 2 | 1 | 283,90 | 241,32 | 185,60 | 30 | 72 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 305,00 | 254,68 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
|  | Г. Тихвин, ул. Орловская, д. 2 | 1958 |  | Кирпич | 2 | 1 | 400,95 | 365,35 | 264,29 | 15 | 1 626 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 626 636,00 | 4 056,95 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
|  | Г. Тихвин, ул. Орловская, д. 4 | 1950 |  | Дерево | 2 | 1 | 327,20 | 269,20 | 161,60 | 18 | 68 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 136,00 | 208,24 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
|  | Г. Тихвин, ул. Плаунская, д. 5 | 1979 |  | Кирпич | 2 | 2 | 621,20 | 568,30 | 521,60 | 28 | 833 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 833 617,00 | 1 341,95 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
|  | Г. Тихвин, ул. Плаунская, д. 7 | 1976 |  | Кирпич | 2 | 1 | 433,87 | 399,77 | 341,35 | 23 | 472 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472 924,00 | 1 090,01 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
|  | Г. Тихвин, ул. Пролетарской диктатуры, д. 29 | 1962 |  | Кирпич | 2 | 2 | 440,59 | 374,50 | 279,20 | 29 | 108 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 143,00 | 245,45 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
|  | Г. Тихвин, ул. Ращупкина, д. 16 | 1917 |  | Дерево | 2 | 1 | 223,13 | 189,66 | 153,10 | 23 | 70 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 426,00 | 315,63 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
|  | Г. Тихвин, ул. Римского-Корсакова, д. 14 | 1917 |  | Дерево | 2 | 2 | 130,70 | 111,10 | 89,70 | 5 | 57 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 374,00 | 438,97 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
|  | Г. Тихвин, ул. Римского-Корсакова, д. 43 | 1955 |  | Дерево | 2 | 1 | 122,80 | 104,38 | 74,70 | 5 | 57 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 248,00 | 466,19 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
|  | Г. Тихвин, ул. Римского-Корсакова, д. 7 | 1917 |  | Дерево | 2 | 1 | 255,30 | 217,01 | 183,30 | 17 | 69 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 113,00 | 270,71 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
|  | Г. Тихвин, ул. Связи, д. 34 |  |  | Кирпич | 2 | 1 | 263,70 | 221,15 | 177,50 |  | 73 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 730,00 | 279,60 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
|  | Г. Тихвин, пл. Свободы, д. 12 | 1957 |  | Кирпич | 2 | 2 | 557,10 | 476,30 | 306,00 | 22 | 106 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 876,00 | 191,84 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
|  | Г. Тихвин, ул. Советская, д. 141 | 1958 |  | Дерево | 2 | 1 | 215,20 | 182,92 | 122,30 | 16 | 65 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 595,00 | 304,81 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
|  | Г. Тихвин, ул. Советская, д. 143 | 1958 |  | Дерево | 2 | 1 | 211,70 | 179,95 | 123,40 | 10 | 79 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 161,00 | 373,93 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
|  | Г. Тихвин, ул. Советская, д. 23 | 1917 |  | Дерево | 2 | 1 | 110,24 | 93,70 | 79,55 | 8 | 55 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 869,00 | 506,79 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
|  | Г. Тихвин, ул. Советская, д. 25 | 1916 |  | Дерево | 2 | 1 | 212,60 | 180,71 | 127,30 | 12 | 72 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 047,00 | 338,89 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
|  | Г. Тихвин, ул. Советская, д. 26 | 1916 |  | Дерево | 2 | 1 | 277,70 | 236,05 | 193,10 | 22 | 84 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 954,00 | 305,92 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
|  | Г. Тихвин, ул. Советская, д. 33 | 1960 |  | Дерево | 2 | 1 | 379,10 | 322,24 | 273,20 | 30 | 104 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 370,00 | 275,31 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
|  | Г. Тихвин, ул. Советская, д. 48А | 1960 |  | Кирпич | 2 | 2 | 452,00 | 384,20 | 90,30 | 25 | 108 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 579,00 | 240,22 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
|  | Г. Тихвин, ул. Советская, д. 54 | 1953 |  | Кирпич | 2 | 1 | 684,40 | 581,74 | 441,03 | 24 | 108 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 211,00 | 158,11 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
|  | Г. Тихвин, ул. Советская, д. 55 | 1957 |  | Дерево | 2 | 1 | 320,80 | 272,68 | 183,96 | 17 | 81 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 675,00 | 254,60 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
|  | Г. Тихвин, ул. Советская, д. 56 | 1960 |  | Кирпич | 2 | 1 | 377,80 | 321,13 | 250,30 | 15 | 97 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 944,00 | 259,25 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
|  | Г. Тихвин, ул. Советская, д. 58 | 1959 |  | Кирпич | 2 | 2 | 626,40 | 532,44 | 422,50 | 27 | 105 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 394,00 | 168,25 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
|  | Г. Тихвин, ул. Советская, д. 71 | 1960 |  | Кирпич | 2 | 1 | 293,40 | 270,20 | 171,50 | 18 | 1 133 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 133 251,00 | 3 862,48 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
|  | Г. Тихвин, ул. Советская, д. 73 | 1961 |  | Кирпич | 2 | 3 | 632,00 | 537,20 | 389,50 | 24 | 101 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 745,00 | 160,99 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
|  | Г. Тихвин, ул. Советская, д. 79 | 1958 |  | Дерево | 2 | 1 | 207,30 | 176,21 | 134,40 | 13 | 68 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 525,00 | 330,56 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
|  | Г. Тихвин, ул. Советская, д. 96 | 1961 |  | Дерево | 2 | 1 | 318,40 | 270,64 | 213,65 | 30 | 79 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 161,00 | 248,62 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
|  | Г. Тихвин, ул. Социалистическая, д. 16 | 1964 |  | Дерево | 2 | 1 | 165,86 | 140,98 | 121,41 | 9 | 59 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 674,00 | 359,79 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
|  | Г. Тихвин, ул. Танкистов, д. 36 | 1954 |  | Кирпич | 2 | 2 | 431,96 | 367,17 | 279,13 | 26 | 79 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 870,00 | 184,90 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
|  | Г. Тихвин, ул. Труда, д. 11 | 1963 |  | Кирпич | 2 | 2 | 450,70 | 383,10 | 294,55 | 18 | 109 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 173,00 | 242,23 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
|  | Г. Тихвин, ул. Труда, д. 20 | 1956 |  | Дерево | 2 | 1 | 245,70 | 208,85 | 157,80 | 19 | 72 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 247,00 | 294,05 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
|  | Г. Тихвин, ул. Труда, д. 26 | 1961 |  | Кирпич | 2 | 1 | 506,40 | 467,14 | 317,10 | 26 | 1 890 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 890 024,00 | 3 732,27 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
|  | Г. Тихвин, ул. Труда, д. 27 | 1906 |  | Кирпич | 2 | 1 | 294,80 | 250,58 | 207,00 | 21 | 82 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 143,00 | 278,64 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
|  | Г. Тихвин, ул. Труда, д. 52 | 1916 |  | Дерево | 2 | 1 | 129,60 | 110,16 | 84,90 | 10 | 62 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 284,00 | 480,59 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
|  | Г. Тихвин, ул. Чернышевская, д. 27 | 1968 |  | Прочие | 2 | 2 | 441,62 | 375,38 | 290,70 | 37 | 109 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 548,00 | 248,06 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
|  | Г. Тихвин, ул. Чернышевская, д. 48 | 1917 |  | Кирпич | 2 | 1 | 232,40 | 197,54 | 151,50 | 19 | 78 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 208,00 | 336,52 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
|  | Пос. Красава, ул. Вокзальная, д. 4 | 1968 |  | Кирпич | 2 | 2 | 393,70 | 697,70 | 640,60 | 21 | 1 656 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 656 442,00 | 4 207,37 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
|  | Пос. Красава, ул. Комсомольская, д. 6 | 1955 |  | Прочие | 2 | 2 | 816,50 | 816,50 | 585,00 | 47 | 4 542 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 542 560,00 | 5 563,45 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
|  | Пос. Красава, ул. Комсомольская, д. 9А | 1974 |  | Панель | 3 | 4 | 1 234,80 | 1 234,80 | 950,40 | 68 | 1 715 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 715 318,00 | 1 389,15 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
|  | Пос. Царицыно Озеро, д. 1 | 1961 |  | Кирпич | 4 | 2 | 1 176,44 | 999,97 | 755,22 | 71 | 126 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 030,00 | 107,13 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
|  | Пос. Царицыно Озеро, д. 2 | 1963 |  | Кирпич | 4 | 2 | 1 237,76 | 1 052,10 | 808,02 | 65 | 124 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 930,00 | 100,93 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
| Итого по муниципальному образованию |  | х | х | х | х | х | 161 003,45 | 126 670,50 | 100 884,70 | 6584 | 70 819 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 819 048,00 | 439,86 | х | х | х |
| Осуществление строительного контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1385049,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальному образованию (со строительным контролем) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 204 097,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Реестр  многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2017 году

| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  | Ремонт фундамента |  | Ремонт подъездов |  | Утепление фасадов |  | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | Проектные работы | Работы по предпроектной подготовке |
|  |  |  | Всего работ по инженерным системам | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт сетей электроснабжения | Ремонт сетей теплоснабжения | Ремонт сетей холодного водоснабжения | Ремонт сетей горячего водоснабжения | Ремонт систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | куб.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Муниципальное образование Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 1 | 361082,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 361082,00 |  |
|  | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 10 | 2742926,00 | 2742926,00 | 2742926,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 11 | 2709435,00 | 2709435,00 | 2709435,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 12 | 2000707,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1289,00 | 597061,00 | 3329,00 | 1403646,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 13 | 2125703,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1343,00 | 619057,00 | 3260,00 | 1506646,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 14 | 3555846,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1422,00 | 1579072,00 | 1300,00 | 586168,00 | 3299,00 | 1390606,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 18 | 442355,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 442355,00 |  |
|  | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 19 | 1753568,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1300,00 | 492980,00 | 3417,00 | 1260588,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 20 | 499226,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1289,00 | 499226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 4 | 4013840,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 919,00 | 3513737,00 | 709,00 | 500103,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 5 | 2317297,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 981,00 | 1067153,00 | 737,00 | 394230,00 | 2359,00 | 855914,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 6 | 2234937,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 928,00 | 977965,00 | 650,00 | 388604,00 | 2360,00 | 868368,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 7 | 2267096,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1095,00 | 999882,00 | 780,00 | 411300,00 | 2320,00 | 855914,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 8 | 1043849,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3642,00 | 1043849,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Г. Тихвин, микрорайон 3, д. 1 | 2410068,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1948,00 | 2410068,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Г. Тихвин, микрорайон 4, д. 1 | 1382623,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750,00 | 1382623,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Г. Тихвин, микрорайон 4, д. 28 | 2413032,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1242,00 | 2413032,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Г. Тихвин, микрорайон 4, д. 37 | 1568192,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1038,00 | 1568192,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Г. Тихвин, микрорайон 4, д. 4 | 350122,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350122,00 |  |
|  | Г. Тихвин, микрорайон 4, д. 14 | 357243,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 357243,00 |  |
|  | Г. Тихвин, микрорайон 4, д. 13 | 340859,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340859,00 |  |
|  | Г. Тихвин, микрорайон 5, д. 24 | 1650061,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1288,00 | 1650061,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Г. Тихвин, ул. Борисова, д. 2 | 11096226,00 | 10739146,00 |  | 10739146,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 357080,00 |  |  |
|  | Г. Тихвин, ул. Карла Маркса, д. 11 | 96495,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96495,00 |  |
|  | Г. Тихвин, ул. Коммунаров, д. 11 | 111797,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111797,00 |  |
|  | Г. Тихвин, ул. Коммунаров, д. 14 | 109112,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109112,00 |  |
|  | Г. Тихвин, ул. Коммунаров, д. 4 | 96780,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96780,00 |  |
|  | Г. Тихвин, ул. Коммунаров, д. 8 | 2164931,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 555,00 | 1838699,00 |  |  | 610,00 | 326232,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Г. Тихвин, ул. Красная, д. 11 | 73730,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73730,00 |  |
|  | Г. Тихвин, ул. Красная, д. 14 | 78437,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78437,00 |  |
|  | Г. Тихвин, ул. Красная, д. 9б | 82465,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82465,00 |  |
|  | Г. Тихвин, ул. Московская, д. 5 | 1333052,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 280,00 | 1260408,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72644,00 |  |
|  | Г. Тихвин, ул. Новгородская, д. 23 | 101610,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101610,00 |  |
|  | Г. Тихвин, ул. Новгородская, д. 3 | 66215,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66215,00 |  |
|  | Г. Тихвин, ул. Новгородская, д. 33 | 92015,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92015,00 |  |
|  | Г. Тихвин, ул. Новгородская, д. 39 | 104656,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104656,00 |  |
|  | Г. Тихвин, ул. Новгородская, д. 46 | 72305,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72305,00 |  |
|  | Г. Тихвин, ул. Орловская, д. 2 | 1626636,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 366,00 | 1523623,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103013,00 |  |
|  | Г. Тихвин, ул. Орловская, д. 4 | 68136,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68136,00 |  |
|  | Г. Тихвин, ул. Плаунская, д. 5 | 833617,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 548,50 | 780000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53617,00 |  |
|  | Г. Тихвин, ул. Плаунская, д. 7 | 472924,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 342,00 | 430000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42924,00 |  |
|  | Г. Тихвин, ул. Пролетарской диктатуры, д. 29 | 108143,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108143,00 |  |
|  | Г. Тихвин, ул. Ращупкина, д. 16 | 70426,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70426,00 |  |
|  | Г. Тихвин, ул. Римского-Корсакова, д. 14 | 57374,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57374,00 |  |
|  | Г. Тихвин, ул. Римского-Корсакова, д. 43 | 57248,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57248,00 |  |
|  | Г. Тихвин, ул. Римского-Корсакова, д. 7 | 69113,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69113,00 |  |
|  | Г. Тихвин, ул. Связи, д. 34 | 73730,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73730,00 |  |
|  | Г. Тихвин, пл. Свободы, д. 12 | 106876,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106876,00 |  |
|  | Г. Тихвин, ул. Советская, д. 141 | 65595,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65595,00 |  |
|  | Г. Тихвин, ул. Советская, д. 143 | 79161,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79161,00 |  |
|  | Г. Тихвин, ул. Советская, д. 23 | 55869,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55869,00 |  |
|  | Г. Тихвин, ул. Советская, д. 25 | 72047,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72047,00 |  |
|  | Г. Тихвин, ул. Советская, д. 26 | 84954,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84954,00 |  |
|  | Г. Тихвин, ул. Советская, д. 33 | 104370,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104370,00 |  |
|  | Г. Тихвин, ул. Советская, д. 48А | 108579,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108579,00 |  |
|  | Г. Тихвин, ул. Советская, д. 54 | 108211,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108211,00 |  |
|  | Г. Тихвин, ул. Советская, д. 55 | 81675,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81675,00 |  |
|  | Г. Тихвин, ул. Советская, д. 56 | 97944,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97944,00 |  |
|  | Г. Тихвин, ул. Советская, д. 58 | 105394,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105394,00 |  |
|  | Г. Тихвин, ул. Советская, д. 71 | 1133251,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 247,00 | 1053004,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80247,00 |  |
|  | Г. Тихвин, ул. Советская, д. 73 | 101745,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101745,00 |  |
|  | Г. Тихвин, ул. Советская, д. 79 | 68525,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68525,00 |  |
|  | Г. Тихвин, ул. Советская, д. 96 | 79161,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79161,00 |  |
|  | Г. Тихвин, ул. Социалистическая, д. 16 | 59674,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59674,00 |  |
|  | Г. Тихвин, ул. Танкистов, д. 36 | 79870,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79870,00 |  |
|  | Г. Тихвин, ул. Труда, д. 11 | 109173,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109173,00 |  |
|  | Г. Тихвин, ул. Труда, д. 20 | 72247,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72247,00 |  |
|  | Г. Тихвин, ул. Труда, д. 26 | 1890024,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 432,00 | 1811029,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78995,00 |  |
|  | Г. Тихвин, ул. Труда, д. 27 | 82143,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82143,00 |  |
|  | Г. Тихвин, ул. Труда, д. 52 | 62284,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62284,00 |  |
|  | Г. Тихвин, ул. Чернышевская, д. 27 | 109548,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109548,00 |  |
|  | Г. Тихвин, ул. Чернышевская, д. 48 | 78208,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78208,00 |  |
|  | Пос. Красава, ул. Вокзальная, д. 4 | 1656442,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 380,00 | 1656442,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пос. Красава, ул. Комсомольская, д. 6 | 4542560,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1425,16 | 4542560,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пос. Красава, ул. Комсомольская, д. 9А | 1715318,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 427,20 | 1715318,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пос. Царицыно Озеро, д. 1 | 126030,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126030,00 |  |
|  | Пос. Царицыно Озеро, д. 2 | 124930,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124930,00 |  |
| Итого по Тихвинскому городскому поселению |  | 70819048,00 | 16191507,00 | 5452361,00 | 10739146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12769,50 | 24119335,00 | 11389,00 | 8284384,00 | 26448,36 | 15769641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357080,00 | 6097101,00 | 0,00 |
| Осуществление строительного контроля |  | 1385049,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего со строительным контролем по Тихвинскому городскому поселению |  | 72204097,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2017 году, с учетом мер государственной поддержки

| № п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | способ формирования фонда капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  | всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Муниципальное образование Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Тихвин, 3 мкр. д. 15 | 1972 | - | панель. | 5 | 8 | 3859,4 | 2439 | 1921 |  | 184 | 352 985,31 | 0,00 | 211 791,19 | 70 597,06 | 70597,06 | 91,46 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
|  | г. Тихвин, 3 мкр. д. 16 | 1972 | - | панель. | 5 | 8 | 3916 | 2515 | 1991 |  | 209 | 352 985,31 | 0,00 | 211 791,19 | 70 597,06 | 70597,06 | 90,14 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
|  | г. Тихвин, Ленинградская, д. 143 | 1977 | - | кирпич | 2 | 2 | 782,8 | 719,8 | 501,7 |  | 22 | 189 962,48 | 0,00 | 113 977,48 | 37 992,50 | 37992,50 | 242,67 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
|  | пос. Красава, ул. Комсомольская, д.10а | 1975 |  | панель. | 3 | 4 | 1221,6 | 1221,7 | 1180,2 |  | 58 | 192 955,45 | 0,00 | 115 773,27 | 38 591,09 | 38591,09 | 157,95 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
|  | г. Тихвин, 4 микрорайон, д.28 | 1961 |  | панель | 9 | 6 | 11574,6 | 8922 | 7640 |  | 516 | 723 279,94 | 0,00 | 433 967,96 | 144 655,99 | 144655,99 | 62,49 | 42 000,00 | 30.12.2018 |  |
| Итого по Тихвинскому городскому поселению |  | х | х | х | х | х | 21354,4 | 15817,5 | 13233,9 |  | 989 | 1 812 168,49 | 0 | 1 087 301,09 | 362 433,70 | 362433,70 | 84,86 |  |  |  |
| Всего со строительным контролем по Тихвинскому городскому поселению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 812 168,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2017 году, с учетом мер государственной поддержки

| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  | Ремонт фундамента |  | Утепление фасадов |  | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | Проектные работы | Работы по предпроектной подготовке |
|  |  |  | Всего работ по инженерным системам | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт сетей электроснабжения | Ремонт сетей теплоснабжения | Ремонт сетей холодного водоснабжения | Ремонт сетей горячего водоснабжения | Ремонт систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Муниципальное образование Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Тихвин, 3 мкр. д. 15 | 352 985,31 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 352 985,31 |  |
|  | г. Тихвин, 3 мкр. д. 16 | 352 985,31 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 352 985,31 |  |
|  | г. Тихвин, Ленинградская, д. 143 | 189 962,48 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189 962,48 |  |
|  | Пос. Красава, ул. Комсомольская, д.10А | 192 955,45 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 192 955,45 |  |
|  | г. Тихвин, 4 микрорайон, д.28 | 723 279,94 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 723 279,94 |  |
| Итого по муниципальному образованию |  | 1 812 168,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 812 168,49 | 0,00 |
| Итого по Тихвинскому городскому поселению |  | 1 812 168,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 812 168,49 | 0,00 |
| Всего со строительным контролем по Тихвинскому городскому поселению |  | 1 812 168,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Перечень многоквартирных домов, лифтовое оборудование которых подлежат капитальному ремонту в 2017 году

| № п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | способ формирования фонда капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. |  |  | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Муниципальное образование Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Тихвин, ул. Знаменская, дом 52 | 1987 | - | ж/бетон | 9 | 4 | 7691,5 | 7691,5 | 4729 | 317 | 907 665,68 |  |  |  | 907 665,68 | 118,0089 |  |  | РО |
|  | г.Тихвин, 1а микрорайон, дом 2 | 1990 | - | панель | 9 | 3 | 6174,9 | 6145,7 | 5701,4 | 329 | 680 749,26 |  |  |  | 680 749,26 | 110,2446 |  |  | РО |
|  | г.Тихвин, 3 микрорайон, дом 36 | 1989 | - | кирпич | 14 | 1 | 10378,1 | 8009,1 | 6874,2 | 374 | 982 513,80 |  |  |  | 982 513,80 | 94,6718 |  |  | РО |
|  | г.Тихвин, 4 микрорайон, дом 40 | 1977 | - | кирпич | 9 | 4 | 6826,1 | 6826,1 | 4443,1 | 294 | 226 916,42 |  |  |  | 226 916,42 | 33,2425 |  |  | РО |
|  | г.Тихвин,1 микрорайон, дом 40 | 1971 | - | кирпич | 9 | 1 | 3136,55 | 2027,59 | 1886,45 | 87 | 226 916,42 |  |  |  | 226 916,42 | 72,3459 |  |  | РО |
|  | г.Тихвин,1а микрорайон, дом 10 | 1990 | - | панель | 9 | 4 | 6895,5 | 6038,2 | 5439,6 | 302 | 680 749,26 |  |  |  | 680 749,26 | 98,7237 |  |  | РО |
|  | г.Тихвин,1а микрорайон, дом 11 | 1991 | - | панель | 9 | 3 | 6129,2 | 6121,8 | 5026,4 | 329 | 680 749,26 |  |  |  | 680 749,26 | 111,0666 |  |  | РО |
|  | г.Тихвин,1а микрорайон, дом 12 | 1990 | - | панель | 9 | 2 | 4059,6 | 4057,6 | 3600,3 | 210 | 453 832,84 |  |  |  | 453 832,84 | 111,7925 |  |  | РО |
|  | г.Тихвин,1а микрорайон, дом 14 | 1990 | - | панель | 9 | 2 | 4077,4 | 4056,6 | 4014,9 | 204 | 453 832,84 |  |  |  | 453 832,84 | 111,3045 |  |  | РО |
|  | г.Тихвин,1а микрорайон, дом 9 | 1991 | - | панель | 9 | 4 | 8160,1 | 8160,1 | 7405,7 | 426 | 907 665,68 |  |  |  | 907 665,68 | 111,2322 |  |  | РО |
|  | г.Тихвин,5 микрорайон, дом 24 | 1975 | - | панель | 9 | 4 | 9919,1 | 8001,2 | 7540,88 | 369 | 226 916,42 |  |  |  | 226 916,42 | 22,8767 |  |  | РО |
|  | г.Тихвин,5 микрорайон, дом 54 | 1988 | - | панель | 9 | 3 | 8730,5 | 6001,5 | 8727 | 271 | 680 749,26 |  |  |  | 680 749,26 | 77,9737 |  |  | РО |
|  | г.Тихвин,6 микрорайон, дом 10 | 1978 | - | панель | 9 | 5 | 12084,38 | 8476,1 | 8145,7 | 404 | 1 134 582,10 |  |  |  | 1 134 582,10 | 93,8883 |  |  | РО |
|  | г.Тихвин,6 микрорайон, дом 27 | 1987 | - | панель | 9 | 2 | 7656,4 | 5131,4 | 4623,6 | 281 | 453 832,84 |  |  |  | 453 832,84 | 59,2750 |  |  | РО |
|  | г.Тихвин,6 микрорайон, дом 29 | 1986 | - | панель | 9 | 3 | 8890,7 | 6076,5 | 5404,5 | 307 | 680 749,26 |  |  |  | 680 749,26 | 76,5687 |  |  | РО |
|  | г.Тихвин,6 микрорайон, дом 29Б | 1987 | - | панель | 9 | 1 | 3003 | 1977 | 1556,7 | 104 | 226 916,42 |  |  |  | 226 916,42 | 75,5632 |  |  | РО |
|  | г.Тихвин,6 микрорайон, дом 30 | 1987 | - | панель | 9 | 1 | 2985,7 | 2026,1 | 1847,2 | 103 | 226 916,42 |  |  |  | 226 916,42 | 76,0011 |  |  | РО |
|  | г.Тихвин,6 микрорайон, дом 31 | 1987 | - | панель | 9 | 2 | 5944,5 | 4022,7 | 3540 | 220 | 453 832,84 |  |  |  | 453 832,84 | 76,3450 |  |  | РО |
|  | г.Тихвин,6 микрорайон, дом 32 | 1987 | - | панель | 9 | 1 | 2905,7 | 1940,1 | 1779,6 | 110 | 226 916,42 |  |  |  | 226 916,42 | 78,0935 |  |  | РО |
|  | г.Тихвин,ул.Машиностроителей, дом 40 | 1981 | - | панель | 9 | 8 | 14577,7 | 14566,2 | 12390,96 | 730 | 1 815 328,00 |  |  |  | 1 815 328,00 | 124,5277 |  |  | РО |
|  | г.Тихвин,ул.Машиностроителей, дом 40А | 1983 | - | панель | 9 | 5 | 9793,5 | 9758,64 | 8289,8 | 507 | 1 134 582,10 |  |  |  | 1 134 582,10 | 115,8505 |  |  | РО |
|  | г.Тихвин,ул.Машиностроителей, дом 42 | 1985 | - | панель | 9 | 10 | 27387,3 | 19499,7 | 17266,3 | 955 | 2 269 164,20 |  |  |  | 2 269 164,20 | 82,8546 |  |  | РО |
|  | г.Тихвин,ул.Машиностроителей, дом 44 | 1985 | - | панель | 9 | 6 | 17176,8 | 11758,6 | 10188,96 | 573 | 1 361 496,00 |  |  |  | 1 361 496,00 | 79,2637 |  |  | РО |
|  | г.Тихвин,ул.Машиностроителей, дом 48 | 1989 | - | панель | 9 | 4 | 11887 | 8060,9 | 6507,7 | 393 | 907 665,68 |  |  |  | 907 665,68 | 76,3578 |  |  | РО |
|  | г.Тихвин,ул.Машиностроителей, дом 48А | 1989 | - | панель | 9 | 1 | 3816,8 | 2507,4 | 2308,6 | 114 | 226 916,42 |  |  |  | 226 916,42 | 59,4520 |  |  | РО |
|  | г.Тихвин,ул.Новгородская, дом 4 | 1986 | - | панель | 9 | 4 | 11776,7 | 8093,4 | 6836,05 | 442 | 907 665,68 |  |  |  | 907 665,68 | 77,0730 |  |  | РО |
|  | г.Тихвин,ул.Связи, дом 6 | 1986 | - | панель | 9 | 4 | 10785,1 | 7622,1 | 6844 | 357 | 907 665,68 |  |  |  | 907 665,68 | 84,1592 |  |  | РО |
| Итого по Тихвинскому городскому поселению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 043 487,20 |  |  |  | 20 043 487,20 |  |  |  |  |
| Всего по Тихвинскому городскому поселению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 043 487,20 |  |  |  | 20 043 487,20 |  |  |  |  |

6. Реестр многоквартирных домов, лифтовое оборудование которых подлежит капитальному ремонту в 2017 году

| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО |  | Виды работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  | Ремонт фундамента |  | Утепление фасадов |  | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | Проектные работы | Работы по предпроектной подготовке |
|  |  |  |  | Всего работ по инженерным системам | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ремонт сетей электроснабжения | Ремонт сетей теплоснабжения | Ремонт сетей холодного водоснабжения | Ремонт сетей горячего водоснабжения | Ремонт систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Муниципальное образование Тихвинское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Тихвин, ул. Знаменская, дом 52 |  | 907 665,68 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 907 665,68 |  |
|  | г.Тихвин, 1а микрорайон, дом 2 |  | 680 749,26 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 680 749,26 |  |
|  | г.Тихвин, 3 микрорайон, дом 36 |  | 982 513,80 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 982 513,80 |  |
|  | г.Тихвин, 4 микрорайон, дом 40 |  | 226 916,42 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226 916,42 |  |
|  | г.Тихвин,1 микрорайон, дом 40 |  | 226 916,42 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226 916,42 |  |
|  | г.Тихвин,1а микрорайон, дом 10 |  | 680 749,26 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 680 749,26 |  |
|  | г.Тихвин,1а микрорайон, дом 11 |  | 680 749,26 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 680 749,26 |  |
|  | г.Тихвин,1а микрорайон, дом 12 |  | 453 832,84 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 453 832,84 |  |
|  | г.Тихвин,1а микрорайон, дом 14 |  | 453 832,84 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 453 832,84 |  |
|  | г.Тихвин,1а микрорайон, дом 9 |  | 907 665,68 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 907 665,68 |  |
|  | г.Тихвин,5 микрорайон, дом 24 |  | 226 916,42 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226 916,42 |  |
|  | г.Тихвин,5 микрорайон, дом 54 |  | 680 749,26 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 680 749,26 |  |
|  | г.Тихвин,6 микрорайон, дом 10 |  | 1 134 582,10 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 134 582,10 |  |
|  | г.Тихвин,6 микрорайон, дом 27 |  | 453 832,84 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 453 832,84 |  |
|  | г.Тихвин,6 микрорайон, дом 29 |  | 680 749,26 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 680 749,26 |  |
|  | г.Тихвин,6 микрорайон, дом 29Б |  | 226 916,42 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226 916,42 |  |
|  | г.Тихвин,6 микрорайон, дом 30 |  | 226 916,42 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226 916,42 |  |
|  | г.Тихвин,6 микрорайон, дом 31 |  | 453 832,84 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 453 832,84 |  |
|  | г.Тихвин,6 микрорайон, дом 32 |  | 226 916,42 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226 916,42 |  |
|  | г.Тихвин,ул.Машиностроителей, дом 40 |  | 1 815 328,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 815 328,00 |  |
|  | г.Тихвин,ул.Машиностроителей, дом 40А |  | 1 134 582,10 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 134 582,10 |  |
|  | г.Тихвин,ул.Машиностроителей, дом 42 |  | 2 269 164,20 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 269 164,20 |  |
|  | г.Тихвин,ул.Машиностроителей, дом 44 |  | 1 361 496,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 361 496,00 |  |
|  | г.Тихвин,ул.Машиностроителей, дом 48 |  | 907 665,68 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 907 665,68 |  |
|  | г.Тихвин,ул.Машиностроителей, дом 48А |  | 226 916,42 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226 916,42 |  |
|  | г.Тихвин,ул.Новгородская, дом 4 |  | 907 665,68 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 907 665,68 |  |
|  | г.Тихвин,ул.Связи, дом 6 |  | 907 665,68 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 907 665,68 |  |
| Итого по Тихвинскому городскому поселению |  |  | 20 043 487,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 043 487,20 |  |
| Всего по Тихвинскому городскому поселению |  |  | 20 043 487,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 043 487,20 |  |

______________