#### АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 августа 2017 г.	01-2139-а

от __________________________ № _________

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Тихвинского района от 14 октября 2016 года № 01-3145-а «Об утверждении муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения»

21, 0400 ОБ НПА

В целях повышения эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог местного значения Тихвинского городского поселения, в соответствии с постановлениями администрации Тихвинского района от 26 августа 2013 года №01-2390-а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения» (редакция от 23 октября 2015 года №01-2616-а), от 23 сентября 2016 года №01-2873-а «Об утверждении Перечня муниципальных программ Тихвинского района и Перечня муниципальных программ Тихвинского городского поселения», администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения», утвержденную постановлением администрации Тихвинского района от 14 октября 2016 года №01-3145-а (с изменениями), следующие изменения:

1.1. в Паспорте муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения» строку «Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы» изложить в новой редакции:

| Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы | Общий объем финансового обеспечения реализации Муниципальной программы составляет 481 924,332 тыс. руб., из них: - бюджет Тихвинского городского поселения 296 441,325 тыс. рублей; - областной бюджет 185 483,007 тыс. рублей. В 2017 году - 310 094,332 тыс. руб., из них: - бюджет Тихвинского городского поселения 124 611,325 тыс. руб.; |
| --- | --- |
|  | - областной бюджет - 185 483,007 тыс. руб. В 2018 году - 85 915,000 тыс. руб., из них: - бюджет Тихвинского городского поселения -85915,000 тыс. руб. В 2019 году - 85 915,000 тыс. руб. из них: - бюджет Тихвинского городского поселения -85915,000 тыс. руб. |

1.2. пункт 3 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения» изложить в новой редакции:

«3. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения» составляет 481 924,332 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств бюджета Тихвинского городского поселения 296 441,325 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета - 185 483,007 тыс. рублей.

В 2017 году - 310 094,332 тыс. руб., из них:

- бюджет Тихвинского городского поселения – 124 611,325 тыс. руб.

- областной бюджет -  185 483,007 тыс. руб.;

В 2018 году - 85 915,000 тыс. руб., из них:

- бюджет Тихвинского городского поселения - 85 915,000 тыс. руб.

В 2019 году - 85 915,000 тыс.руб. из них:

- бюджет Тихвинского городского поселения - 85 915,000 тыс. руб.»;

1.3. Приложение №2 «План реализации муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения» к муниципальной программе Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения» изложить в новой редакции» (приложение).

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации Тихвинского района от 23 мая 2017 года № 01-1328-а «О внесении изменений в постановление администрации Тихвинского района от 14 октября 2016 года № 01-3145-а «Об утверждении муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по коммунальному хозяйству и строительству.

Глава администрации                                                             	В.В. Пастухова

Е.А. Евпак

56188

СОГЛАСОВАНО:

| И.о. заведующего общим отделом | Л.Е. Федорова |  |
| --- | --- | --- |
| Заведующий юридическим отделом | В.В. Максимов |  |
| # Заместитель главы администрации по коммунальному хозяйству и строительству | # Ю.А. Наумов |  |
| Заместитель главы администрации - председатель комитета финансов | С.А. Суворова |  |
| Председатель комитета ЖКХ | О.В. Каливецкий |  |
| Заведующий отделом по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту комитета жилищно-коммунального хозяйства | А.М. Корцов |  |
| Заведующий отделом по строительству | А.А. Чикалов |  |
| Председатель комитета по экономике и инвестициям | П.А. Федоров |  |

РАССЫЛКА:

| Дело | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 1 |  |  |
| Комитет финансов | 1 |  |  |
| Комитет по экономике и инвестициям | 1 |  |  |
| Отдел по строительству | 1 |  |  |
| ИТОГО: |  | 5 |  |

Приложение

к постановлению администрации

Тихвинского района

от 10 августа 2017 г. №01-2139-а

Приложение №2

к муниципальной программе

Тихвинского городского поселения

«Развитие сети автомобильных дорог

Тихвинского городского поселения»

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы Тихвинского городского поселения

«Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения»

| #G0Наименование основного мероприятия в составе муниципальной программы (подпрограммы) | Ответственный исполнитель соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет (ТГП) | Прочие источники финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Основное мероприятие 1 «Поддержание существующей сети дорог Тихвинского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Предоставление бюджетным учреждениям субсидии на выполнение муниципального задания по содержанию дорог и искусственных сооружений на них | Комитет ЖКХ | 2017 | 30 815,0 |  |  | 30 815,0 |  |
|  |  | 2018 | 30 815,0 |  |  | 30 815,0 |  |
|  |  | 2019 | 30 815,0 |  |  | 30 815,0 |  |
| 1.2. Укрепление материально-технической базы дорожного хозяйства, необходимого для функционирования и содержания дорог | Комитет ЖКХ | 2017 | 3 853,402 |  |  | 3 853,402 |  |
|  |  | 2018 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 |  |  |  |  |  |
| 1.3. Содержание, ремонт автомобильных дорог и дворовых территорий | Комитет ЖКХ | 2017 | 66 013,843 |  |  | 66 013,842 |  |
|  |  | 2018 | 51 600,000 |  |  | 51 600,000 |  |
|  |  | 2019 | 51 600,000 |  |  | 51 600,000 |  |
| 1.4. Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской области | Комитет ЖКХ | 2017 | 10 000,000 |  | 10 000,000 |  |  |
|  |  | 2018 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 |  |  |  |  |  |
| 1.5. Подготовка и проведение мероприятий «VII Русские Ганзейские дни» | Комитет ЖКХ | 2017 | 65 000,00 |  | 65 000,000 |  |  |
|  |  | 2018 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 |  |  |  |  |  |
| 1.6. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов | Комитет ЖКХ | 2017 | 4 334,583 |  | 3 295,000 | 1 039,583 |  |
|  |  | 2018 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 |  |  |  |  |  |
| 1.7. Устройство дорог | Комитет ЖКХ | 2017 | 500,000 |  |  | 500,000 |  |
|  |  | 2018 | 500,000 |  |  | 500,000 |  |
|  |  | 2019 | 500,000 |  |  | 500,000 |  |
| Итого по основному мероприятию 1 «Поддержание существующей сети дорог Тихвинского городского поселения» |  | 2017 | 180516,828 |  | 78 295,000 | 102221,828 |  |
|  |  | 2018 | 82 915,000 |  |  | 82 915,000 |  |
|  |  | 2019 | 82 915,000 |  |  | 82 915,000 |  |
|  |  | 2017-2019 | 346 346,282 |  | 78 295,000 | 268051,828 |  |
| Основное мероприятие 2 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел по строительству | 2017 | 84 636,972 | - | 75 867,940 | 8 769,032 |  |
|  |  | 2018 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 |  |  |  |  |  |
| 2.2. Проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры | Отдел по строительству | 2017 | 44 940,532 |  | 31 320,067 | 13 620,465 |  |
|  |  | 2018 | 3 000,000 |  |  | 3 000,000 |  |
|  |  | 2019 | 3 000,000 |  |  | 3 000,000 |  |
| Итого по основному мероприятию 2 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог» |  | 2017 | 129 577,504 |  | 107 188,007 | 22 389,497 |  |
|  |  | 2018 | 3 000,000 |  |  | 3 000,000 |  |
|  |  | 2019 | 3 000,000 |  |  | 3 000,000 |  |
|  |  | 2017-2019 | 138 577,504 |  |  | 138 577,504 |  |
| Всего муниципальная программа |  | 2017 | 310 094,332 |  | 185 483,007 | 124 611,325 |  |
|  |  | 2018 | 85 915,000 |  |  | 85 915,000 |  |
|  |  | 2019 | 85 915,000 |  |  | 85 915,000 |  |
|  |  | 2017-2019 | 481 924,332 |  | 185 483,007 | 296 441,325 |  |

_____________