#### АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 октября 2018 г.	01-2284-а

от __________________________ № _________

Об утверждении муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Организация благоустройства территории населенных пунктов Тихвинского городского поселения»

21 0400 ДО НПА

В целях проведения планомерных и эффективных мероприятий по благоустройству населенных пунктов Тихвинского городского поселения; в соответствии с постановлениями администрации Тихвинского района: от 26 августа 2013 года №01-2390-а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения» (с изменениями), от 3 октября 2018 года №01-2177-а «Об утверждении перечня муниципальных программ Тихвинского района и перечня муниципальных программ Тихвинского городского поселения в новой редакции», администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу Тихвинского городского поселения «Организация благоустройства территории населенных пунктов Тихвинского городского поселения» (приложение).

- Финансирование расходов, связанных с реализацией муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Организация благоустройства территории населенных пунктов Тихвинского городского поселения», производить в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Тихвинского городского поселения.

- Признать утратившими силу:

  - постановление администрации Тихвинского района от 12 октября 2017 года №01-2800-а «Об утверждении муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Организация благоустройства территории населенных пунктов Тихвинского городского поселения» в новой редакции»;

  - постановление администрации Тихвинского района от 29 марта 2018 года №01-785-а «О внесении изменений в муниципальную программу Тихвинского городского поселения «Организация благоустройства территории населенных пунктов Тихвинского городского поселения», утвержденную постановлением администрации Тихвинского района  от 12 октября 2017 года №01-2800-а».

- Обнародовать настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте Тихвинского района.

- Постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Тихвинского района по коммунальному хозяйству и строительству.

Глава администрации                                                                   В.В.Пастухова

Зиннер Яна Павловна,

78-601

СОГЛАСОВАНО:

|  | Заведующий общим отделом | Савранская И.Г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Заведующий юридическим отделом | Максимов В.В. |  |
|  | Заместитель главы администрации - председатель комитета финансов | Суворова С.А. |  |
|  | Заместитель главы администрации | Наумов Ю.А. |  |
|  | Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства | Корцов А.М. |  |
|  | Председатель комитета по экономике и инвестициям | Федоров П.А. |  |

РАССЫЛКА:

| Дело | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| Наумову Ю.А. | 1 |  |
| Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 3 |  |
| Отдел по строительству | 1 |  |
| Комитет финансов | 1 |  |
| Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 1 |  |
| Комитет по экономике и инвестициям | 1 |  |

| ИТОГО: | 9 |  |
| --- | --- | --- |

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Тихвинского района

от 15 октября 2018 г. №01-2284-а

(приложение)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Тихвинского городского поселения

«Организация благоустройства

территории населенных пунктов

Тихвинского городского поселения»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

Тихвинского городского поселения

«Организация благоустройства

территории населенных пунктов

Тихвинского городского поселения»

| Полное наименование | Муниципальная программа Тихвинского городского поселения «Организация благоустройства территории населенных пунктов Тихвинского городского поселения» (далее - Муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Тихвинского района |
| Соисполнители Муниципальной программы | Отдел по строительству |
| Участники Муниципальной программы | - отдел архитектуры; - МБУ «Зеленый город»; - АО «Чистый город»; - граждане, заинтересованные лица |
| Подпрограммы Муниципальной программы | Подпрограмма 1 «Организация благоустройства». Подпрограмма 2 «Формирование комфортной городской среды на 2019-2022 годы». Подпрограмма 3 «Охрана окружающей среды» |
| Цель Муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды |
| Задачи Муниципальной программы | 1. Организация реконструкции и создания новых объектов озеленения. 2. Организация содержания и обустройства элементов территорий общего пользования. 3. Организация уборки мусора, сбора и вывоза с территорий твердых бытовых отходов (ТБО), их дальнейшая утилизация. 4. Организация похоронного дела. 5. Устройство, содержание и ремонт сети ливневой канализации. 6. Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий |
| Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы | - количество спиленных аварийных деревьев; - количество высаженных деревьев; - количество высаженного кустарника; - количество благоустроенных дворовых территорий; - количество благоустроенных общественных территорий; - количество созданных мест накопления твердых коммунальных отходов; - разработка схемы размещения мест накопления твердых коммунальных отходов; - количество и объем ликвидированных несанкционированных свалок мусора; - количество отремонтированных мест накопления твердых коммунальных отходов; - количество проведенных экологических субботников |
| Сроки реализации Муниципальной программы | 2019-2022 годы |
| Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе, с указанием источников финансирования (тыс. рублей в действующих ценах каждого года реализации программы) | Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы составляет 125706,40 тыс. руб., в том числе: Подпрограмма 1 «Организация благоустройства» - 99224,40 тыс. руб. Подпрограмма 2 «Формирование комфортной городской среды на 2019-2022 годы» - 12340,00 тыс. руб. Подпрограмма 3 «Охрана окружающей среды» - 14142,00 тыс. руб. Прогнозная оценка ресурсного обеспечения муниципальной программы составляет 125706,40 тыс. руб., в том числе по годам средства местного бюджета: - 2019 год – 47343,40 тыс. руб. - 2020 год – 37639,00 тыс. руб. - 2021 год – 37639,00 тыс. руб. - 2022 год – 3085,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Подпрограмма 1. - количество спиленных аварийных деревьев - 300 - количество высаженных деревьев - 60 - количество высаженного кустарника - 150 Подпрограмма 2. - благоустройство дворовых территорий – 2 - благоустройство общественных территорий – 1 (уточняется после публичного обсуждения Подпрограммы) Подпрограмма 3. - создать не менее 30 мест накопления твердых коммунальных отходов; - разработать схемы размещения мест накопления твердых коммунальных отходов Тихвинского городского поселения; - ликвидировать не менее 7 несанкционированных свалок; - отремонтировать не менее 9 мест накопления твердых коммунальных отходов; - провести не менее 3 экологических субботников |

1. Общая характеристика, основные

проблемы и прогноз развития сферы

реализации Муниципальной

программы

Муниципальная программа Тихвинского городского поселения «Организация благоустройства территории населенных пунктов Тихвинского городского поселения» разработана в соответствии с постановлением администрации Тихвинского района от 26 августа 2013 года №01-2390-а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения» (с изменениями).

Одним из важнейших направлений государственной политики Российской Федерации в сфере социально-экономического развития является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Важнейшим аспектом в реализации данной программы является создание условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной городской инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования территории Тихвинского городского поселения.

2. Цели и приоритетные направления

Муниципальной программы. Цели, задачи,

показатели (индикаторы) реализации

Муниципальной программы

2.1. Цели, задачи и приоритетные направления муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Организация благоустройства территории населенных пунктов Тихвинского городского поселения»

Основное направление муниципальной политики – это комплексный подход, что позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

Цель: Повышение качества и комфорта городской среды.

Задачи:

1. Организация реконструкции и создания новых объектов озеленения.

2. Организация содержания и обустройства элементов территорий общего пользования.

3. Организация уборки мусора, сбора и вывоза с территорий твердых бытовых отходов (ТБО), их дальнейшая утилизация.

4. Организация похоронного дела.

5. Устройство, содержание и ремонт сети ливневой канализации.

6. Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий.

2.2. Показатели (индикаторы) Муниципальной программы

- количество высаженных деревьев;

- количество высаженного кустарника;

- количество благоустроенных дворовых территорий;

- количество благоустроенных общественных территорий.

Прогнозные значения показателей (индикаторов) реализации Муниципальной программы приведены в приложении №1 к Муниципальной программе.

2.3. Основные ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации Муниципальной программы

Сроки реализации Муниципальной программы: 2019-2022 годы.

Выделение этапов реализации не предусмотрено.

Реализация Муниципальной программы позволит:

- спилить аварийных деревьев – 300 шт.

- высадить деревьев – 60 шт.

- высадить кустарников – 150 шт.

- благоустроить дворовые территории – 2 шт.

- благоустроить общественные территории - 1 шт.

3. Подпрограммы и основные

мероприятия Муниципальной

программы

Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы:

- Организация благоустройства.

- Формирование комфортной городской среды на 2019-2022 годы.

3. Охрана окружающей среды.

Для каждой подпрограммы сформулированы цели, задачи, составлен план мероприятий, реализация которых позволит достичь намеченные цели и решить соответствующие задачи.

План реализации Муниципальной программы изложен в приложении №2 к Муниципальной программе.

4. Обоснование объема финансовых

ресурсов, необходимых для реализации

Муниципальной программы

Общий объем финансового обеспечения реализации Муниципальной программы составляет 125706,40 тыс. руб., в том числе:

- Подпрограмма «Организация благоустройства» - 99224,40 тыс. руб.

- Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды на 2019-2022 годы» - 12340,00 тыс. руб.

- Подпрограмма «Охрана окружающей среды» - 14142,00 тыс. руб.

Прогнозная оценка ресурсного обеспечения муниципальной программы составляет 125706,40 тыс. руб., в том числе по годам средства местного бюджета:

- 2019 год – 47343,40 тыс. руб.

- 2020 год – 37639,00 тыс. руб.

- 2021 год – 37639,00 тыс. руб.

- 2022 год – 3085,00 тыс. руб.

5. Методика оценки эффективности

реализации Муниципальной программы

Эффективность реализации Муниципальной программы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году в соответствии с пунктом 5.7 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Тихвинского района и Тихвинского городского поселения, утвержденного постановлением администрации Тихвинского района от 26 августа 2013 года №01-2390-а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения» (с изменениями).

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы производится ответственным исполнителем - комитетом жилищно-коммунального хозяйства Тихвинского района.

6. Характеристика подпрограмм

Муниципальной программы

6.1. Подпрограмма «Организация

благоустройства» муниципальной

программы Тихвинского городского

поселения «Организация благоустройства

территории населенных пунктов

Тихвинского городского поселения»

6.1.1. Паспорт Подпрограммы «Организация благоустройства» муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Организация благоустройства территории населенных пунктов Тихвинского городского поселения»

| Полное наименование | Подпрограмма «Организация благоустройства» муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Организация благоустройства территории населенных пунктов Тихвинского городского поселения» (далее - Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Тихвинского района |
| Участники Подпрограммы | - отдел архитектуры; - МБУ «Зеленый город»; - АО «Чистый город» |
| Цель Подпрограммы | Повышение качества и комфорта городской среды |
| Задачи Подпрограммы | 1. Организация реконструкции и создания новых объектов озеленения. 2. Организация содержания и обустройства элементов территорий общего пользования. 3. Организация уборки мусора, сбора и вывоза с территорий твердых бытовых отходов (ТБО), их дальнейшая утилизация. 4. Организация похоронного дела. 5. Устройство, содержание и ремонт сети ливневой канализации. 6. Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | - количество спиленных аварийных деревьев; - количество высаженных деревьев; - количество высаженного кустарника |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2019-2021 годы |
| Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы | Общий объем ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы составляет 122621,40 тыс. руб., из них: местный бюджет: - 2019 год – 47343,40 тыс. руб. - 2020 год – 37639,00 тыс. руб. - 2021 год – 37639,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Количество спиленных аварийных деревьев – 300 шт. Количество высаженных деревьев - 60 шт. Количество высаженного кустарника - 150 шт. |

6.1.2. Сфера реализации Подпрограммы, основные вопросы, тенденции и прогноз развития на период реализации Подпрограммы

В области текущего содержании территории Тихвинского городского поселения можно выделить следующие проблемы:

Озеленение

Ввиду нехватки площади, используемой для создания новых зеленых зон, состояние зеленых насаждений за последние годы на территории Тихвинского городского поселения ухудшается, кроме того, значительная часть зеленых насаждений города достигла состояния естественного старения, что требует особого ухода либо замены новыми насаждениями. Вместе с тем, площадь зеленых насаждений значительно сокращается ввиду плотной городской застройки.

На фоне всего вышеперечисленного, ситуация усугубляется еще недостаточным финансированием.

Таким образом, в вопросе озеленения территории города можно выделить проблемы недостаточного уровня озеленения территории Тихвинского городского поселения.

Основные причины:

- старовозрастность существующих зеленых насаждений. Самопроизвольное падение ветвей может угрожать жизни граждан, а также существует возможность аварийных ситуаций;

- сокращение площади, используемой для создания новых зеленых зон.

Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений, устранения аварийной ситуации, соответствия эксплуатационным требованиям к объектам городского коммунального хозяйства, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение работ по ремонту и содержанию зеленых насаждений на территории Тихвинского городского поселения. Особое внимание следует уделять восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены старовозрастных и аварийных насаждений, используя крупномерный посадочный материал саженцев деревьев ценных пород и декоративных кустарников.

Организация содержания и обустройства элементов благоустройства территорий общего пользования

Многие объекты общего пользования граждан в настоящее время требуют своего обустройства, в частности требуют ремонта тротуары, необходима установка скамеек, что позволит создать более благоприятный вид Тихвинского городского поселения.

Большинство детских игровых комплексов требуют как частичного, так и капитального ремонта, в том числе и установку новых элементов.

Содержание и утилизация твердых бытовых отходов

Наличие несанкционированных свалок на территории Тихвинского городского поселения поднимает вопрос о необходимости комплексного решения данной проблемы. Необходимо осуществлять дополнительный вывоз твердых бытовых отходов с их дальнейшей утилизацией. Также необходимо принятие мер административного воздействия в отношении лиц, нарушающих Правила благоустройства территорий Тихвинского городского поселения.

Также возникает необходимость монтажа и содержания как контейнерных площадок и площадок для временного сбора крупногабаритного мусора, так и контейнеров заглубленного типа.

Устройство, содержание и ремонт сети ливневой канализации

Строительство участков ливневой канализации, капитальный ремонт дождеприемных колодцев, устранение заломов на сетях ливневой канализации для обеспечения комплексного развития благоустройства города с учетом повышения качества коммунальных услуг.

Организация и содержание мест захоронения

Предельные значения минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения населения Ленинградской области составляют: кладбища традиционного захоронения - 0,24 га на 1000 человек населения; кладбища урновых захоронений после кремации - 0,02 га на 1000 человек населения.

На территории Тихвинского городского поселения традиционным способом захоронения является ингумация (трупоположение).

С целью исполнения полномочий местного значения в области ритуальных услуг в срок до 2030 года администрации Тихвинского района в Тихвинском городском поселении требуется земельный участок, площадь которого определяется как: 0,24 (га на 1 тыс. нас.) х 66,94 (тыс. чел.) = 16,0656 га, для строительства объекта местного значения Общественное кладбище.

Для решения вышеперечисленных проблем необходимо применение комплексного подхода в развитии текущего благоустройства.

6.1.3. Цели и приоритетные направления Подпрограммы. Цели, задачи, показатели (индикаторы) реализации Программы. Основные ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации Подпрограммы

Цели и приоритетные направления Подпрограммы

Основной целью Подпрограммы является совершенствование эстетичного вида города Тихвина и сельских населенных пунктов Тихвинского городского поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной городской среды, организация обустройства и содержания территорий для благоприятного проживания граждан.

Приоритетными направлениями являются:

- спил аварийных деревьев;

- ремонт детского игрового оборудования;

- посадка зеленых насаждений.

Задачи Подпрограммы

Учитывая, что настоящая Подпрограмма представляет собой комплексный и расширенный план действий, связанных с ресурсами, исполнителями и срокам осуществления мероприятий, по формированию благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности населения, эффективность ее реализации будет оцениваться в соответствии с задачами, направленными для достижения данной стратегической цели.

Для достижения основных целей Подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

- организация реконструкции и создания новых объектов озеленения;

- организация содержания и обустройства элементов благоустройства территорий общего пользования;

- организация уборки мусора, сбора и вывоза с территорий твердых бытовых отходов (ТБО), их дальнейшая утилизация;

- организация похоронного дела;

- устройство, содержание и ремонт сети ливневой канализации;

- организация выполнения иных мероприятий по благоустройству.

Для решения каждой из задач предусмотрен отдельный план мероприятий, которые позволят достичь желаемого результата в полном объеме в рамках 2019-2021 годов. Общая доля реализованных мероприятий Подпрограммы также послужит критерием оценки эффективности ее реализации.

Реализация Подпрограммы повысит уровень благоустройства и улучшит эстетический облик Тихвинского городского поселения. Помимо этого, реализация данной Подпрограммы послужит:

- улучшению эксплуатационного состояния объектов благоустройства;

- обеспечению комфортных и безопасных условий проживания граждан;

- улучшению санитарно-гигиенического состояния в Тихвинском городском поселении;

- улучшению экологической обстановки в Тихвинском городском поселении;

- формированию положительного образа Тихвинского городского поселения;

- созданию благоприятных условий для организации досуга жителей Тихвинского городского поселения.

6.1.4. Показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы

Показателями (индикаторами) реализации Подпрограммы являются:

- количество спиленных аварийных деревьев;

- количество высаженных деревьев;

- количество высаженного кустарника.

Прогнозные значения показателей (индикаторов) Подпрограммы представлены в приложении №1 к Муниципальной программе.

6.1.5. Основные ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации Подпрограммы

Сроки реализации Подпрограммы: 2019-2021 годы.

Выделение этапов реализации не предусмотрено.

Реализация Подпрограммы позволит:

- количество спиленных аварийных деревьев – 300 шт.

- количество высаженных деревьев - 60 шт.

- количество высаженного кустарника - 150 шт.

6.1.6. Основные мероприятия Подпрограммы

Основными мероприятиями Подпрограммы являются:

- благоустройство, озеленение и уборка территории Тихвинского городского поселения

- организация и содержание мест захоронения.

- устройство, содержание и ремонт сети ливневой канализации.

6.2. Подпрограмма «Формирование

комфортной городской среды на 2019-2022 годы»

муниципальной программы «Организация

благоустройства территории населенных

пунктов Тихвинского городского поселения»

6.2.1. Паспорт подпрограммы «Формирование комфортной городской среды на 2019-2022 годы» муниципальной программы «Организация благоустройства территории населенных пунктов Тихвинского городского поселения»

| Полное наименование | Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды на 2019-2022 годы» муниципальной программы «Организация благоустройства территории населенных пунктов Тихвинского городского поселения» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Тихвинского района |
| Соисполнители Подпрограммы | нет |
| Участники Подпрограммы | - администрация Тихвинского района, - заинтересованные лица; - общественные организации |
| Цель Подпрограммы | Повышение качества и комфорта городской среды. |
| Задачи Подпрограммы | - повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов; - повышение уровня благоустройства общественных территорий |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | - количество благоустроенных дворовых территорий; - количество благоустроенных общественных территорий |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2019-2022 годы |
| Объем финансовых ресурсов | Общий объем финансового обеспечения реализации Подпрограммы составляет 12340,00 тыс. руб. (средства бюджета Тихвинского городского поселения), в том числе: Прогнозная оценка ресурсного обеспечения Подпрограммы составляет 12340,00 тыс. руб, в том числе по годам: - 2019 год – 3085,00 тыс. руб. - 2020 год – 3085,00 тыс. руб. - 2021 год – 3085,00 тыс. руб. - 2022 год – 3085,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | - благоустроено дворовых территорий – 2 шт. - благоустроено общественных территорий – 1 шт. |

6.2.2. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации Подпрограммы

Статус современного муниципального образования во многом определяет уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура. Функциональность дворовых и общественных территорий сегодня обеспечивает комфорт и качество проживания населения.

В существующем жилищном фонде на территории Тихвинского городского поселения объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают современным требованиям, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации.

В рамках ранее разработанной пятилетней программы ремонта дворовых территорий Тихвинского городского поселения, за счет средств местного бюджета приведены в надлежащее состояние ряд дворов у МКД. Работы носили точечный характер, ограничиваясь, в лучшем случае, установкой модульной детской площадки, проведением частичного ремонта дорожного полотна, заменой лампочек и периодической уборкой территории.

Дворовая территория – это место для прогулок взрослого населения, игр детей, занятий спортом, место парковки транспортных средств. Для дворовых территорий важно обеспечить рациональное и оптимальное разграничение функциональных зон, безопасность всех элементов, доступность для маломобильных групп и инвалидов.

Общественные территории, к которым относятся парки, скверы, пешеходные зоны, площади и другие места массового посещения, также имеют высокое значение для здоровья и благополучия жителей.

Для поддержания дворовых и общественных территорий городского поселения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности в рамках Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» разработана настоящая Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды на 2019-2022 годы» муниципальной программы «Организация благоустройства территории населенных пунктов Тихвинского городского поселения»

Под качеством городской среды по смыслу Приоритетного проекта понимается комплексная характеристика городской территории, характеризующая уровень комфорта повседневной городской жизни для различных слоев населения.

Подпрограмма разработана в соответствии с методическими рекомендациями по подготовке программ формирования комфортной городской среды на 2019-2022 годы, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 года №691/пр., постановлением Правительства от 10 февраля 2017 года №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

В Подпрограмму включаются все дворовые и общественные территории, признанные по итогам инвентаризации нуждающимися в благоустройстве. Окончательный адресный перечень будет сформирован в процессе общественного обсуждения программы, которое будет осуществляться в соответствии Порядком общественного обсуждения проекта «Формирование комфортной городской среды на 2019-2022 годы» муниципальной программы «Организация благоустройства территории населенных пунктов Тихвинского городского поселения», утверждаемым постановлением администрации Тихвинского района.

6.2.3. Цели и приоритетные направления Подпрограммы. Цели, задачи, показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы

Цели, задачи и приоритетные направления Подпрограммы

Муниципальная политика в сфере формирования комфортной городской среды направлена на создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации проектов по благоустройству дворовых территорий и   проектов по благоустройству общественных территорий.

Целью подпрограммы является повышение качества и комфорта городской среды. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих основных задач:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

- повышение уровня благоустройства общественных территорий.

6.2.4. Показатели (индикаторы) Подпрограммы

Показатели Подпрограммы:

- количество благоустроенных дворов;

- количество благоустроенных общественных территорий.

Прогнозные значения показателей (индикаторов) реализации Подпрограммы приведены в приложении №1 к Муниципальной  программе.

6.2.5. Основные ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации Подпрограммы.

Сроки реализации Подпрограммы: 2019-2022 годы.

Выделение этапов реализации не предусмотрено.

Реализация Подпрограммы позволит обеспечить на благоустроенных дворовых территориях многоквартирных домов комфортность проживания, поможет сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве дворовых территорий.

6.2.6. Основные мероприятия Подпрограммы

Основу Подпрограммы составляют мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий Тихвинского городского поселения (приложение №2 к Муниципальной программе).

Дворовые территории. Адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в   период 2019-2022 годов, исходя из минимального перечня работ по благоустройству формируется по итогам инвентаризации. Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ. При этом, по смыслу Подпрограммы к заинтересованным лицам относятся представители органов власти, местного самоуправления, бизнеса, общественных объединений, физические лица, заинтересованные в проекте благоустройства и готовые участвовать в его реализации.

Благоустройство дворовых территорий осуществляться исходя из минимального и дополнительного перечней работ, утвержденных постановлением Правительства Ленинградской области в составе Порядка предоставления субсидии при утверждении Государственной программы.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включат в себя: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, установка урн (далее – Минимальный перечень).

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включат в себя: озеленение территорий, установку ограждений, установку малых архитектурных форм и городской мебели, оборудование автомобильных парковок, оборудование поверхностной дренажной системы внутридворовых проездов, обустройство площадок для отдыха, установку детских площадок, установку спортивных площадок, оборудование площадок для выгула и дрессировки собак (далее – Дополнительный перечень).

Участие заинтересованных лиц при выполнении работ по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня предусмотрено в форме привлечения заинтересованных лиц и студенческих отрядов к проведению демонтажных и общестроительных работ, не требующих специализированных навыков и квалификации, а также мероприятий по уборке территории после завершения работ.

Общественная территория. Адресный перечень общественных территорий формируется администрацией Тихвинского района, с учетом заинтересованных лиц.   Очередность включения в программу определяется по количеству голосов, отданных за ту или иную территорию в период обсуждения программы.

Разработка, обсуждение и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий осуществляются в соответствии с «Порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, расположенных на территории Тихвинского городского поселения, который утверждается правовым актом администрации Тихвинского района (приложение №1 к Подпрограмме).

Мероприятия Подпрограммы по благоустройству территорий выполняются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

6.3. Подпрограмма «Охрана окружающей

среды» муниципальной программы

«Организация благоустройства территории

населенных пунктов Тихвинского городского

поселения»

6.3.1. Паспорт Подпрограммы «Охрана окружающей среды» муниципальной программы «Организация благоустройства территории населенных пунктов Тихвинского городского поселения»

| Полное наименование | Подпрограмма «Охрана окружающей среды» муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Организация благоустройства территории населенных пунктов Тихвинского городского поселения» (далее - Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Тихвинского района |
| Участники Подпрограммы | - МБУ «Зеленый город»; - АО «Чистый город»; - Граждане, заинтересованные лица |
| Цель Подпрограммы | Обеспечение условий для устойчивого развития территории Тихвинского городского поселения, в том числе: - обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды Тихвинского городского поселения; - обеспечение права жителей Тихвинского городского поселения на благоприятную окружающую среду |
| Задачи Подпрограммы | - разработка схемы размещения мест накопления твердых коммунальных отходов и ведение их реестра; - создание мест накопления твердых коммунальных отходов, а также их ремонт и содержание; - организация мер по ликвидации несанкционированных свалок мусора; - организация экологического воспитания и формирование экологической культуры в области обращения с ТКО |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | - количество созданных мест накопления твердых коммунальных отходов; - разработка схемы размещения мест накопления твердых коммунальных отходов; - количество и объем ликвидированных несанкционированных свалок мусора; - количество отремонтированных мест накопления твердых коммунальных отходов; - количество проведенных экологических субботников; |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2019-2021 годы |
| Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе, с указанием источников финансирования (тыс. рублей в действующих ценах каждого года реализации программы) | Общий объем финансового обеспечения реализации Подпрограммы составляет 14142,00 тыс. руб. (средства бюджета Тихвинского городского поселения), в том числе: Прогнозная оценка ресурсного обеспечения муниципальной программы составляет 14142,00 тыс. руб., в том числе по годам: - 2019 год – 4714,00 тыс. руб. - 2020 год – 4714,00 тыс. руб. - 2021 год – 4714,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | - количество созданных мест накопления твердых коммунальных отходов -30; - разработка схемы размещения мест накопления твердых коммунальных отходов -1; - количество и объем ликвидированных несанкционированных свалок мусора -10; - количество отремонтированных мест накопления твердых коммунальных отходов -9; - количество проведенных экологических субботников -3 |

6.3.2. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации Подпрограммы

Подпрограмма  «Охрана окружающей среды» разработана в соответствии с постановлением администрации Тихвинского района от 26 августа 2013 года №01-2390-а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения» (с изменениями).

Стратегической целью Подпрограммы является решение социально- экономических задач, обеспечивающих экологически ориентированный рост экономики, сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, реализации права каждого человека на благоприятную окружающую среду, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

В области текущего состояния окружающей среды можно выделить следующие проблемы:

Разработка схемы размещения мест накопления твердых коммунальных отходов.

В соответствии с положениями Федерального закона от 31 декабря 2017 года №503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», с 1 января 2019 года к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в области обращения с твердыми коммунальными отходами отнесено создание и содержание мест накопления твердых коммунальных отходов, а также определение схемы размещения мест накопления твердых коммунальных отходов и ведение их реестра.

Необходимость создания мест накопления твердых коммунальных отходов

Ввиду нехватки мест накопления твердых коммунальных отходов, состояние ранее организованных мест накопления коммунальных отходов на территории Тихвинского городского поселения находится в аварийном техническом состоянии и не соответствует требованиям законодательства в сфере экологии; кроме того, на территории поселения отсутствуют места накопления крупногабаритных отходов.

На фоне всего вышеперечисленного, ситуация усугубляется недостаточным финансированием.

Таким образом, в вопросе создания мест накопления твердых коммунальных отходов можно выделить проблемы их недостаточности на территории Тихвинского городского поселения.

Основные причины:

- отсутствия схемы размещения мест накопления твердых коммунальных отходов;

- рост количества образуемых отходов.

Ликвидация несанкционированных свалок

Наличие несанкционированных свалок на территории Тихвинского городского поселения поднимает вопрос о необходимости комплексного решения данной проблемы. Необходимо осуществлять дополнительный вывоз твердых бытовых отходов с их дальнейшей утилизацией. Также необходимо принятие мер административного воздействия в отношении лиц, нарушающих Правила благоустройства территорий Тихвинского городского поселения.

Для решения вышеперечисленных проблем необходимо применение комплексного подхода в развитии текущего благоустройства.

Организация экологического воспитания и формирование экологической культуры в области обращения с ТКО

Основными целями экологического воспитания и формирования экологической культуры являются:

1) формирование бережного отношения к природе и повышение экологической культуры на территории Тихвинского городского поселения;

2) сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов.

2. Задачами экологического воспитания и формирования экологической культуры являются:

1) повышение уровня знаний, умений, навыков населения на территории Тихвинского городского поселения в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности;

2) информационное обеспечение в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности;

3) привлечение граждан, общественных объединений и иных некоммерческих организаций к участию в реализации мероприятий в сфере охраны окружающей среды, рационального природопользования;

4) формирование ответственного отношения к обращению с отходами, в том числе к раздельному сбору твердых коммунальных отходов.

6.3.3. Цели и приоритетные направления Подпрограммы. Цели, задачи, показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы

Цели, задачи и приоритетные направления Подпрограммы

Основное направление муниципальной политики – это комплексный подход, что позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды Тихвинского городского поселения и обеспечение права жителей Тихвинского городского поселения на благоприятную окружающую среду.

Задачи:

1. Разработка схемы размещения мест накопления твердых коммунальных отходов и ведение их реестра.

2. Создание мест накопления твердых коммунальных отходов, а также их ремонт и содержание.

3. Организация мер по ликвидации несанкционированных свалок мусора.

4. Организация экологического воспитания и формирование экологической культуры в области обращения с ТКО.

6.3.4. Показатели (индикаторы) Подпрограммы

- количество созданных мест накопления твердых коммунальных отходов;

- разработка схемы размещения мест накопления твердых коммунальных отходов;

- количество и объем ликвидированных несанкционированных свалок мусора;

- количество отремонтированных мест накопления твердых коммунальных отходов;

- количество проведенных экологических субботников.

Прогнозные значения показателей (индикаторов) реализации Подпрограммы приведены в приложении №1 к Муниципальной программе.

6.3.5. Основные ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации Подпрограммы

Сроки реализации Подпрограммы: 2019-2021 годы.

Выделение этапов реализации не предусмотрено.

Реализация Подпрограммы позволит:

- создать не менее 30 мест накопления твердых коммунальных отходов;

- разработать схемы размещения мест накопления твердых коммунальных отходов Тихвинского городского поселения;

- ликвидировать не менее 10 несанкционированных свалок;

- отремонтировать не менее 9 мест накопления твердых коммунальных отходов;

- провести не менее 3 экологических субботников.

______________

Приложение

к Подпрограмме «Формирование

комфортной городской среды на 2019-2022 годы»

Проект порядка

разработки, обсуждения, согласования и утверждения

дизайн-проекта благоустройства дворовой территории

многоквартирных домов и общественных территорий

на территории Тихвинского городского поселения

- Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома и общественных территорий, расположенных на территории Тихвинского городского поселения, а также его утверждение в рамках реализации Подпрограммы (далее – Порядок).

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя 3D визуализированное изображение дворовой территории или общественной территории, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользования, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

2. Разработка дизайн-проектов

2.1. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, расположенных на территории Тихвинского городского поселения, осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории Тихвинского городского поселения, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов осуществляется заинтересованными лицами в течение пяти дней со дня принятия решения о включении дворовой территории в программу.

2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории. Нормативная (предельная) стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни утверждается нормативно-правовым актом администрации Тихвинского района в соответствии с нормативным правовым актом отраслевого органа исполнительной власти Ленинградской области, ответственного за реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

3. Обсуждение, согласование и утверждение

дизайн-проекта

3.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, администрация Тихвинского района уведомляет уполномоченное лицо, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта Подпрограммы (далее – уполномоченное лицо), о готовности дизайн-проекта в течение 1 рабочего дня со дня изготовления дизайн-проекта.

3.2. Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий трех рабочих дней.

3.3. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется администрацией Тихвинского района в течение двух рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома уполномоченным лицом.

3.4. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории утверждается и хранится в администрации Тихвинского района, электронный образ дизайн-проекта направляется в отраслевой орган исполнительной власти Ленинградской области, ответственный за реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

______________

Приложение №1

к муниципальной программе Тихвинского

городского поселения «Организация

благоустройства территории населенных

пунктов Тихвинского городского поселения», утвержденной постановлением

администрации Тихвинского района

от 15 октября 2018 г. №01-2284-а

ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы Тихвинского городского поселения

«Организация благоустройства территории населенных пунктов Тихвинского городского поселения»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Количество спиленных аварийных деревьев | шт. | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Количество высаженных деревьев | шт. | 20 | 20 | 20 |  |
| 3. | Количество высаженного кустарника | шт. | 50 | 50 | 50 |  |
| 4. | Количество благоустроенных дворовых территорий (план) | шт. | 2 | 6 | 4 | 4 |
| 5. | Количество благоустроенных общественных территорий | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Количество проведенных экологических субботников | шт. | 1 | 1 | 1 |  |
| 7. | Количество отремонтированных мест накопления твердых коммунальных отходов | шт. | 3 | 3 | 3 |  |
| 8. | Количество и объем ликвидированных несанкционированных свалок мусора | шт. | 3 | 3 | 4 |  |
| 9. | Разработка схемы размещения мест накопления твердых коммунальных отходов | шт. | 1 | 0 | 0 |  |
| 10. | Количество созданных мест накопления твердых коммунальных отходов | шт. | 2 | 14 | 14 |  |

_______________

Приложение №2

к муниципальной программе Тихвинского

городского поселения «Организация

благоустройства территории населенных

пунктов Тихвинского городского поселения», утвержденной постановлением

администрации Тихвинского района

от 15 октября 2018 г. №01-2284-а

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы Тихвинского городского поселения

«Организация благоустройства территории населенных пунктов Тихвинского городского поселения»

| Наименование подпрограммы, мероприятия в составе МП | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1. Организация благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Основное мероприятие "Благоустройство, озеленение и уборка территории Тихвинского городского поселения" | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2019 | 29754,40 |  |  | 29754,40 |  |
|  |  | 2020 | 21050,00 |  |  | 21050,00 |  |
|  |  | 2021 | 21050,00 |  |  | 21050,00 |  |
| 1.1.1. Предоставление бюджетным учреждениям субсидий на выполнение муниципального задания по благоустройству территории Тихвинского городского поселения | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2019 | 13800,00 |  |  | 13800,00 |  |
|  |  | 2020 | 13800,00 |  |  | 13800,00 |  |
|  |  | 2021 | 13800,00 |  |  | 13800,00 |  |
| 1.1.2. Выполнение мероприятий по благоустройству территории Тихвинского городского поселения | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2019 | 6650,00 |  |  | 6650,00 |  |
|  |  | 2020 | 6650,00 |  |  | 6650,00 |  |
|  |  | 2021 | 6650,00 |  |  | 6650,00 |  |
| 1.1.3. Ремонт пешеходных мостов Тихвинского городского поселения | Отдел по строительству | 2019 | 257,00 |  |  | 257,00 |  |
| 1.1.4. Праздничное оформление городской среды | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2019 | 600,00 |  |  | 600,00 |  |
|  |  | 2020 | 600,00 |  |  | 600,00 |  |
|  |  | 2021 | 600,00 |  |  | 600,00 |  |
| 1.1.5. Пешеходные коммуникации и транспортные проезды | Отдел по строительству | 2019 | 8447,40 |  |  | 8447,40 |  |
| 1.2. Основное мероприятие "Организация и содержание мест захоронения " | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2019 | 1290,00 |  |  | 1290,00 |  |
|  |  | 2020 | 1290,00 |  |  | 1290,00 |  |
|  |  | 2021 | 1290,00 |  |  | 1290,00 |  |
| 1.2.1. Мероприятия в области организации содержания мест захоронения | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2019 | 290,00 |  |  | 290,00 |  |
|  |  | 2020 | 290,00 |  |  | 290,00 |  |
|  |  | 2021 | 290,00 |  |  | 290,00 |  |
| 1.2.2. Проектирование объектов мест захоронение | Отдел по строительству | 2019 | 1000,00 |  |  | 1000,00 |  |
|  |  | 2020 | 1000,00 |  |  | 1000,00 |  |
|  |  | 2021 | 1000,00 |  |  | 1000,00 |  |
| 1.3. Основное мероприятие "Устройство, содержание и ремонт сети ливневой канализации" | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2019 | 8500,00 |  |  | 8500,00 |  |
|  |  | 2020 | 7500,00 |  |  | 7500,00 |  |
|  |  | 2021 | 7500,00 |  |  | 7500,00 |  |
| 1.3.1. Мероприятия по строительству и ремонту объектов ливневой канализации | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2019 | 5000,00 |  |  | 5000,00 |  |
|  |  | 2020 | 4000,00 |  |  | 4000,00 |  |
|  |  | 2021 | 4000,00 |  |  | 4000,00 |  |
| 1.3.2. Обслуживание объектов дождевой (ливневой) канализации | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2019 | 3500,00 |  |  | 3500,00 |  |
|  |  | 2020 | 3500,00 |  |  | 3500,00 |  |
|  |  | 2021 | 3500,00 |  |  | 3500,00 |  |
| Итого по Подпрограмме "Организация благоустройства" | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2019 | 39544,40 |  |  | 39544,40 |  |
|  |  | 2020 | 29840,00 |  |  | 29840,00 |  |
|  |  | 2021 | 29840,00 |  |  | 29840,00 |  |
|  |  | 2019-2021 | 99224,40 |  |  | 99224,40 |  |
| Подпрограмма 2. Формирование комфортной городской среды на 2019-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Основное мероприятие "Благоустройство дворовых территорий" | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2019 | 2000,00 |  |  | 2000,00 |  |
|  |  | 2020 | 2000,00 |  |  | 2000,00 |  |
|  |  | 2021 | 2000,00 |  |  | 2000,00 |  |
|  |  | 2022 | 2000,00 |  |  | 2000,00 |  |
| 2.1.1. Поддержка муниципальных программ формирования комфортной городской среды в рамках благоустройства дворовых территорий | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2019 | 2000,00 |  |  | 2000,00 |  |
|  |  | 2020 | 2000,00 |  |  | 2000,00 |  |
|  |  | 2021 | 2000,00 |  |  | 2000,00 |  |
|  |  | 2022 | 2000,00 |  |  | 2000,00 |  |
| 2.2. Основное мероприятие "Благоустройство общественных территорий" | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2019 | 700,00 |  |  | 700,00 |  |
|  |  | 2020 | 700,00 |  |  | 700,00 |  |
|  |  | 2021 | 700,00 |  |  | 700,00 |  |
|  |  | 2022 | 700,00 |  |  | 700,00 |  |
| 2.2.1. Поддержка муниципальных программ формирования комфортной городской среды в рамках благоустройства общественных территорий | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2019 | 700,00 |  |  | 700,00 |  |
|  |  | 2020 | 700,00 |  |  | 700,00 |  |
|  |  | 2021 | 700,00 |  |  | 700,00 |  |
|  |  | 2022 | 700,00 |  |  | 700,00 |  |
| 2.3. Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на формирование комфортной городской среды" | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2019 | 385,00 |  |  | 385,00 |  |
|  |  | 2020 | 385,00 |  |  | 385,00 |  |
|  |  | 2021 | 385,00 |  |  | 385,00 |  |
|  |  | 2022 | 385,00 |  |  | 385,00 |  |
| 2.3.1. Обеспечение других мероприятий, направленных на формирование комфортной городской среды | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2019 | 385,00 |  |  | 385,00 |  |
|  |  | 2020 | 385,00 |  |  | 385,00 |  |
|  |  | 2021 | 385,00 |  |  | 385,00 |  |
|  |  | 2022 | 385,00 |  |  | 385,00 |  |
| Итого по Подпрограмме "Формирование комфортной городской среды на 2019-2022 годы" | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2019 | 3085,00 |  |  | 3085,00 |  |
|  |  | 2020 | 3085,00 |  |  | 3085,00 |  |
|  |  | 2021 | 3085,00 |  |  | 3085,00 |  |
|  |  | 2022 | 3085,00 |  |  | 3085,00 |  |
|  |  | 2019-2022 | 12340,00 |  |  | 12340,00 |  |
| Подпрограмма 3. Охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Основное мероприятие «Обращение с отходами» | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2019 | 4714,00 |  |  | 4714,00 |  |
|  |  | 2020 | 4714,00 |  |  | 4714,00 |  |
|  |  | 2021 | 4714,00 |  |  | 4714,00 |  |
| 3.1.1. Мероприятия в области обращения с отходами | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2019 | 4714,00 |  |  | 4714,00 |  |
|  |  | 2020 | 4714,00 |  |  | 4714,00 |  |
|  |  | 2021 | 4714,00 |  |  | 4714,00 |  |
| Итого по Подпрограмме «Охрана окружающей среды» | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2019 | 4714,00 |  |  | 4714,00 |  |
|  |  | 2020 | 4714,00 |  |  | 4714,00 |  |
|  |  | 2021 | 4714,00 |  |  | 4714,00 |  |
|  |  | 2019-2021 | 14142,00 |  |  | 14142,00 |  |
| ИТОГО по муниципальной программе Тихвинского городского поселения "Организация благоустройства на территории населенных пунктов Тихвинского городского поселения " | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2019 | 47343,40 |  |  | 47343,40 |  |
|  |  | 2020 | 37639,00 |  |  | 37639,00 |  |
|  |  | 2021 | 37639,00 |  |  | 37639,00 |  |
|  |  | 2022 | 3085,00 |  |  | 3085,00 |  |
|  |  | 2019-2022 | 125706,40 |  |  | 125706,40 |  |

_______________