#### АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 декабря 2021 г.	01-2643-а

от __________________________ № _________

О внесении изменений в муниципальную программу Тихвинского городского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении», утвержденную постановлением администрации Тихвинского района от 16 октября 2020 года №01-2012-а (с изменениями)

21 0400 ДО НПА

В целях создания условий для эффективного и устойчивого развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении; в соответствии с постановлением администрации Тихвинского района от 12 января 2021 года №01-7-а «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения», администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Тихвинского городского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении», утвержденную постановлением администрации Тихвинского района от 16 октября 2020 года №01-2012-а (с изменениями), следующие изменения:

1.1. строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» паспорта муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении» изложить в следующей редакции:

| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы составляет 313 507,77 тыс. руб., в том числе: Подпрограмма «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории Тихвинского городского поселения» - 207 787,65 тыс. руб. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тихвинского городского поселения» - 105 720,12 тыс. руб. Прогнозная оценка ресурсного обеспечения муниципальной программы составляет 313 507,77 тыс. руб. Бюджет Тихвинского городского поселения – 134 633,09 тыс. руб., в т.ч. по годам: |
| --- | --- |
|  | - 2021 год – 49 922,20 тыс. руб., - 2022 год – 46 415,89 тыс. руб., - 2023 год – 38 295,00 тыс. руб. |

1.2. пункт 4 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении» изложить в следующей редакции:

«Общий объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы составляет 313 507,77 тыс. руб., в том числе:

Подпрограмма «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории Тихвинского городского поселения» - 207 787,65 тыс.  руб.

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тихвинского городского поселения» - 105 720,12 тыс. руб.

Прогнозная оценка ресурсного обеспечения муниципальной программы составляет 313 507,77 тыс. руб.

Бюджет Тихвинского городского поселения 134 633,09 тыс. руб., в т.ч. по годам:

- 2021 год - 49 922,20 тыс. руб.,

- 2022 год - 46 415,89 тыс. руб.,

- 2023 год - 38 295,00 тыс. руб.»;

1.3. строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории Тихвинского городского поселения»» муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении» изложить в следующей редакции:

| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем ресурсного обеспечения подпрограммы –207 787,65 тысяч рублей, в том числе: - 2021 год – 117 490,24 тыс. руб. Бюджет Тихвинского городского поселения – 11 911,38 тыс. руб., областной бюджет – 105 578,86 тыс.руб.; - 2022 год – 85 997,41 тыс. руб. Бюджет Тихвинского городского поселения – 14 920,89 тыс. руб., областной бюджет – 71 076,52 тыс.руб.; - 2023 год – 4 300,00 тыс. руб. Бюджет Тихвинского городского поселения - 4300,00 тыс.руб. |
| --- | --- |

1.4. строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тихвинского городского поселения» муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении» изложить в следующей редакции:

| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем ресурсного обеспечения подпрограммы – 105 720,12 тыс. руб., в том числе: 2021 г. – 40 230,12 тыс. руб. - бюджет Тихвинского городского поселения – 38 010,82 тыс. руб.; областной бюджет 2 219,30 тыс. руб.; 2022 г. – 31 495,00 тыс. руб. - бюджет Тихвинского городского поселения – 31 495,000 тыс. руб.; 2023 г. – 33 995,00 тыс. руб. - бюджет Тихвинского городского поселения - 33 995,00 тыс. руб. |
| --- | --- |

1.5. приложение №1 к муниципальной программе Тихвинского городского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении» изложить в следующей редакции:

«Приложение №1

к муниципальной программе Тихвинского

городского поселения «Обеспечение

устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении»

ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

показателей (индикаторов)

по реализации муниципальной программы

|  | Наименование показателя | Ед.изм. | 2021г. | 2022г. | 2023г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность проложенных газопроводов | км | 15,4 | 0 | 0 |
| 2. | Уменьшение потребления электроэнергии на уличном освещении в сопоставимых условиях | % | 2 | 2 | 2 |

1.6. приложение №2 «План реализации муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении» к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение).

2. Постановление вступает в силу с момента подписания и действует до 1 января 2022 года.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Тихвинского района - председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства.

4. Обнародовать постановление в сети Интернет на официальном сайте Тихвинского района.

Глава администрации                                                                      Ю.А.Наумов

Богдашова Лидия Валентиновна,

56-058

Чикалов Александр Андреевич,

71-154

Солдатенков Дмитрий Александрович,

74-114

СОГЛАСОВАНО:

|  | Заведующий общим отделом | Савранская И.Г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Заведующий юридическим отделом | Максимов В.В. |  |
|  | Заместитель главы администрации – председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства | Корцов А.М. |  |
|  | Заместитель главы администрации – председатель комитета по экономике и инвестициям | Федоров П.А. |  |
| / | Заместитель главы администрации - председатель комитета финансов | Иванова И.К. |  |
|  | Заведующий отделом бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер | Жиркова Л.И. |  |

РАССЫЛКА:

| Дело | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель главы администрации – председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства | 1 |  |
| Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2 |  |
| Комитет по экономике и инвестициям | 1 |  |
| Комитет финансов | 1 |  |
| Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 1 |  |
| Отдел по строительству | 1 |  |

| ИТОГО: | 8 |  |
| --- | --- | --- |

Приложение

к постановлению администрации

Тихвинского района

от 29 декабря 2021 г. №01-2643-а

Приложение №2

к муниципальной программе Тихвинского

городского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском

городском поселении»

ПЛАН

реализации муниципальной программы Тихвинского городского поселения

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры

в Тихвинском городском поселении»

| Наименование основного мероприятия в составе муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1. Газификация жилищного фонда, расположенного на территории Тихвинского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Основное мероприятие "Обеспечение муниципального жилого фонда и индивидуальных (частных) жилых домов Тихвинского городского поселения природным газом" | отдел по строительству | 2021 | 117 490,24 | 0,00 | 105 578,86 | 11 911,38 |  |
|  |  | 2022 | 85 997,41 | 0,00 | 71 076,52 | 14 920,89 |  |
|  |  | 2023 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 4300,00 |  |
| 1.1.1. Проектирование объектов газификации, расположенных на территории Тихвинского городского поселения | отдел по строительству | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 | 4 821,740 | 0,00 | 0,00 | 4 821,740 |  |
|  |  | 2023 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |  |
| 1.1.2. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации, расположенных на территории Тихвинского городского поселения |  | 2021 | 2 839,10 | 0,00 | 0,00 | 2 839,10 |  |
|  |  | 2022 | 3 949,3 | 0,00 | 0,00 | 3 949,3 |  |
|  |  | 2023 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |  |
| 1.1.3. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы), собственности муниципальных образований -за счет средств областного и местного бюджетов. | отдел по строительству | 2021 | 113 527,070 | 0,00 | 105 578,86 | 7 948,21 |  |
|  |  | 2022 | 76 426,37 | 0,00 | 71 076,52 | 5 349,85 |  |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.4. Другие мероприятия в сфере газификации жилищного фонда, расположенного на территории Тихвинского городского поселения | отдел по строительству, комитет ЖКХ | 2021 | 1 124,07 | 0,00 | 0,00 | 1124,07 |  |
|  |  | 2022 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |  |
|  |  | 2023 | 1300,00 | 0,00 | 0,00 | 1300,00 |  |
| Итого по Подпрограмме "Газификация жилищного фонда, расположенного на территории Тихвинского городского поселения" |  | 2021 | 117 490,24 | 0,00 | 105 578,86 | 11 911,38 |  |
|  |  | 2022 | 85 997,41 | 0,00 | 71 076,52 | 14 920,89 |  |
|  |  | 2023 | 4300,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300,0 |  |
|  |  | 2021-2023 | 207 787,65 | 0,00 | 176 655,38 | 31 132,27 |  |
| 2. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности тихвинского городского поселения" |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Основное мероприятие "Реализация энергосберегающих мероприятий в бюджетной сфере" | комитет ЖКХ, муниципальные учреждения | 2021 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 |  |
|  |  | 2022 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 |  |
|  |  | 2023 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 |  |
| 2.1.1. Предоставление бюджетным учреждениям субсидий на проведение энергосберегающих мероприятий | муниципальные учреждения | 2021 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 |  |
|  |  | 2022 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 |  |
|  |  | 2023 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 |  |
| 2.2. Основное мероприятие "Организация уличного освещения Тихвинского городского поселения" | комитет ЖКХ | 2021 | 36 923,11 | 0,00 | 0,00 | 36 923,11 |  |
|  |  | 2022 | 30 670,000 | 0,00 | 0,00 | 30 670,00 |  |
|  |  | 2023 | 33 170,000 | 0,00 | 0,00 | 33 170,00 |  |
| 2.2.1. Уличное освещение Тихвинского городского поселения | комитет ЖКХ | 2021 | 30 503,30 | 0,00 | 0,00 | 30 503,30 |  |
|  |  | 2022 | 28520,00 | 0,00 | 0,00 | 28520,00 |  |
|  |  | 2023 | 28520,00 | 0,00 | 0,00 | 28520,00 |  |
| 2.2.2. Реконструкция сетей уличного освещения Тихвинского городского поселения | комитет ЖКХ | 2021 | 6 419,81 | 0,00 | 0,00 | 6 419,81 |  |
|  |  | 2022 | 2 150,00 | 0,00 | 0,00 | 2 150,00 |  |
|  |  | 2023 | 4 650,00 | 0,00 | 0,00 | 4 650,00 |  |
| 2.3. Основное мероприятие "Реализация энергосберегающих мероприятий в жилищной сфере" | комитет ЖКХ | 2021 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |  |
|  |  | 2022 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 |  |
|  |  | 2023 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 |  |
| 2.3.1. Энергосберегающие мероприятия в жилищной сфере | комитет ЖКХ | 2021 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |  |
|  |  | 2022 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 |  |
|  |  | 2023 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 |  |
| 2.4. Основное мероприятие "Развитие и восстановление объектов тепло-энергоснабжения" | комитет ЖКХ | 2021 | 2 492,0 | 0,00 | 2219,3 | 272,7 |  |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.4.1. Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов | комитет ЖКХ | 2021 | 2 492,0 |  | 2219,3 | 272,7 |  |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого по подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Тихвинского городского поселения" | комитет ЖКХ | 2021 | 40 230,12 | 0,00 | 2 219,300 | 38 010,82 |  |
|  |  | 2022 | 31 495,00 | 0,00 | 0,00 | 31 495,00 |  |
|  |  | 2023 | 33 995,000 | 0,00 | 0,00 | 33 995,00 |  |
|  |  | 2021-2023 | 105 720,12 | 0,00 | 2 219,30 | 103 245,82 |  |
| ВСЕГО по муниципальной программе "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении" |  | 2021 | 157 720,36 | 0,00 | 107 798,16 | 49 922,20 |  |
|  |  | 2022 | 117 429,41 | 0,00 | 71 076,52 | 46 415,89 |  |
|  |  | 2023 | 38295,00 | 0,00 | 0,00 | 38 295,00 |  |
|  |  | 2021-2023 | 313 507,77 | 0,00 | 178 874,68 | 134 633,09 |  |

____________