#### АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 сентября 2016 г.	01-2710-а

от __________________________ № _________

О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу Тихвинского городского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры», утвержденную постановлением администрации Тихвинского района от 13 октября 2015 года №01-2521-а»

21, 0400 ОБ НПА

В целях создания условий для эффективного и устойчивого развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении; в связи с увеличением объемов финансирования на 2016 год муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры» администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Тихвинского городского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры», утвержденную постановлением администрации Тихвинского района от 13 октября 2015 года №01-2521-а, следующие изменения:

1.1. Изложить графу «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» паспорта муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры» в следующей редакции:

| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы составляет - 178327,40 тыс. руб., в том числе: - Подпрограмма «Энергетика Тихвинского городского поселения» - 12800,00 тыс. руб.; - Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение Тихвинского городского поселения» - 57629,15 тыс. руб. - Подпрограмма «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории Тихвинского городского поселения» - 29336,98 тыс. руб. - Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тихвинского городского поселения» – 78561,27 тыс. руб. Прогнозная оценка ресурсного обеспечения муниципальной программы составляет: 78327,40 тыс. руб. Бюджет Тихвинского городского поселения 143576,88 тыс. руб., Областной бюджет - 34750,52 тыс. руб., в т.ч. по годам: - 2016 год – 101148,60 тыс. руб., Бюджет Тихвинского городского поселения - 66398,08 тыс. руб.; Областной бюджет – 34750,52 тыс.рублей - 2017 год – 39428,80 тыс. руб., Бюджет Тихвинского городского поселения - 39428,80 тыс. руб.; - 2018 год - 37750,00 тыс. руб., Бюджет Тихвинского городского поселения - 37450,00 тыс. руб. |
| --- | --- |

1.2. Изложить раздел 5 муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении на 2014-2017 годы» в следующей редакции:

Общий объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы составляет- 178327,40 тыс. руб., в том числе:

- Подпрограмма «Энергетика Тихвинского городского поселения» - 12800,00 тыс. руб.;

- Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение Тихвинского городского поселения» - 57629,15 тыс. руб.

- Подпрограмма «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории Тихвинского городского поселения» -  29336.98   тыс. руб.

- Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории   Тихвинского городского поселения» – 78561,27 тыс. руб.

Прогнозная оценка ресурсного обеспечения муниципальной программы составляет: 178327,40 тыс. руб.

Бюджет Тихвинского городского поселения 143576,88 тыс. руб.,

Областной бюджет -34750,52 тыс. руб., в т.ч. по годам:

-     2016 год – 101148,60 тыс. руб.,

Бюджет Тихвинского городского поселения -   66398,08 тыс. руб.;

Областной бюджет – 34750,52 тыс.рублей

-     2017 год – 39428,80 тыс. руб.,

Бюджет Тихвинского городского поселения -  39428,80 тыс. руб.;

-     2018 год -  37750,00 тыс. руб.,

Бюджет Тихвинского городского поселения -  -  37450,00 тыс. руб.;

1.3. Изложить разделы «Объемы бюджетных ассигнований» паспортов подпрограмм муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры» в следующей редакции:

9.1. Подпрограмма «Энергетика Тихвинского городского поселения»

9.1.1. Паспорт

| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем ресурсного обеспечения подпрограммы составляет - 12800,00 тыс. руб., в том числе - 2016 год – 10800,00 тыс. руб., Бюджет Тихвинского городского поселения – 10300,00 тыс. руб.; - 2017 год – 1000,0 тыс. руб., Бюджет Тихвинского городского поселения -1000,0 тыс. руб. - 2018 год – 1000,0тыс. руб., Бюджет Тихвинского городского поселения – 1000,0 тыс. руб. |
| --- | --- |

9.2. Подпрограмма «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории Тихвинского городского поселения»

9.2.1.  Паспорт

| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем ресурсного обеспечения подпрограммы - 29336,98 тысяч рублей, в том числе - 2016 г. -17436,98 тысяч рублей Бюджет Тихвинского городского поселения - 13575,07 тыс. руб. Областной бюджет -3861,91 тыс.рублей - 2017 г. - 5950,0 тыс. руб. Бюджет Тихвинского городского поселения - 5950,0 тыс. руб. - 2018 г.- 5950,0 тыс. руб. Бюджет Тихвинского городского поселения - 5950,0 тыс. руб. |
| --- | --- |

9.3. Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение Тихвинского городского поселения»

9.3.1. Паспорт

| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем ресурсного обеспечения подпрограммы – 57629,15 тыс. руб., в том числе: - 2016 год – 42629,15 тыс. руб., Бюджет Тихвинского городского поселения – 18740,54 Областной бюджет – 23888,61 тыс. руб. - 2017 год – 8000,0 тыс. руб., Бюджет Тихвинского городского поселения - 8000,0 тыс. руб. - 2018 год – 7000,0 тыс. руб., Бюджет Тихвинского городского поселения – 7000,0 тыс. руб. |
| --- | --- |

9.4. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тихвинского городского поселения»

9.4.1. Паспорт

| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем ресурсного обеспечения подпрограммы 78561,27 руб., в том числе: - 2016 год - 30282,47 тыс. руб., Бюджет Тихвинского городского поселения – 23282,47 тыс. руб., в т.ч., Областной бюджет 7000,00 тыс. руб. - 2017 год – 24478,80 тыс. руб., Бюджет Тихвинского городского поселения - 24478,80 руб. - 2018 год – 23800 тыс. руб., Бюджет Тихвинского городского поселения 23800,00 тыс. руб. |
| --- | --- |

3. Дополнить пункт 9.4.3. Программы четвертым абзацем следующего содержания:

« - полное закрытие системы по ГВС в муниципальных учреждениях города, посредством  установки  АИТП  в т.ч. ТРДК – 1 АИТП, МСЦ-2 АИТП,  ТЦБС- 2 АИТП».

4. В  пункте 9.4.4. Программы  содержимое четвертого  абзаца  заменить на следующий текст «  - установка АИТП в зданиях муниципальных учреждений .» и добавить таблицу:

| № | Наименование МУ | Название, адрес | Количество АИТП | Катег-ия надеж-ности эл/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУ «Тихвинский РДК» | Тихвин, пл.Свободы, дом 1 | 1 | 2 |
| 2 | МУ «Молодежно-спортивный центр» | Дом физкультуры г.Тихвин 1-й м-он, д.39 | 1 | 3 |
|  |  | Шахматно-шашечный клуб г. Тихвин 4-й м-он, д.13/14 (вставка). | 1 | 2 |
| 3 | МУ «Централизованная библиотечная сеть | Социокультурный центр «Тэффи» г.Тихивн,4-39 | 1 | 2 |
|  |  | Центральная детская библиотека г.Тихивн, 4микр., д.4а | 1 | 2 |
|  | ИТОГО: |  | 5 |  |

5.    Добавить приложение №1 к Программе «Прогнозные значения показателей (индикаторов) по реализации муниципальной программы пунктом 6.

| 6 | Установка АИТП в зданиях муниципальных учреждений | шт | 5 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.   Дополнить пункт 9.1.2. текстом следующего содержания

«В соответствии с Федеральным законом “О техническом регулировании” и Федеральным законом "Об электроэнергетике" в целях защиты жизни, здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, государственного или муниципального имущества, охраны окружающей среды при угрозе нарушений и при нарушениях электроснабжения объектов электроэнергетики и объектов потребителей   для обеспечения устойчивого функционирования  части объектов тепло-, водоснабжения Тихвинского городского поселения  требуется 1 и 2 категория электроснабжения. Электросетевые и электросбытовые организации с учетом схемы электроснабжения Тихвинского городского поселения не могут обеспечить требуемую категорию электроснабжения объектов.

Сформирован перечень первоочередных энергоемких объектов, не имеющих требуемую категорию надежности электроснабжения и не оснащенных автономными резервными источниками электроснабжения. (С учетом передачи в р.Крым в безвозмездное пользование, ранее установленного на котельной Царицыно Озеро, ДГУ).

| № п/п | Объект | Адрес | Фактическая категория надежности | Требуемая категория надежности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная | Ленинградская обл., Тихвинский район, пос.Царицыно Озеро | III | II |
| 2 | Насосная станция 2-го подъема | Ленинградская обл., г.Тихвин, ул.Тверской шлюз | II | I |

Администрацией Тихвинского района принято решение об участии   в конкурсном отборе муниципальных образований для предоставления субсидии из областного бюджета на приобретение автономных источников электроснабжения (дизель генераторов) для резервного электроснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов.».

7. Утвердить в новой редакции План реализации муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры» (приложение №1).

8. Утвердить в новой редакции План реализации муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры (адресно 2016 год)» (приложение №2).

9.  Признать утратившим силу постановление администрации Тихвинского района от 22 июля 2016 года №01-2158-а «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу Тихвинского городского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры», утвержденную постановлением администрации Тихвинского района от 13 октября 2015 года №01-2521-а».

10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Тихвинского района по коммунальному хозяйству и строительству Ю.А. Наумова.

Глава администрации                                                             	В.В. Пастухова

И.В. Медникова

79300

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации

по строительству и ЖКХ   				Ю.А. Наумов

Заместитель главы адм. -

председатель комитета финансов      		С.А. Суворова

И.о. председателя комитета

по экономике и инвестициям  			А.М. Плесцова

Заведующий юридическим отделом  			В.В. Максимов

Заведующий общим отделом 			 Л.Е. Федорова

РАССЫЛКА:

| Дело | 1 |
| --- | --- |
| Комитет ЖКХ | 4 |
| Комитет финансов | 1 |
| Комитет по экономике и инвестициям | 1 |
| Отдел по строительству | 1 |
| Наумову Ю.А. | 1 |
| ВСЕГО: | 9 |

## УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Тихвинского района

# от 07 сентября 2016 г. №01-2710-а

(приложение №1)

Приложение №2

к муниципальной программе Тихвинского

городского поселения «Обеспечение устойчивого

функционирования и развития коммунальной

и инженерной инфраструктуры»

- План реализации муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры»

| Наименование подпрограммы, мероприятия в составе МП | Ответственный исполнитель | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1. Энергетика Тихвинского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Основное мероприятие "Обеспечение населения коммунальными ресурсами теплоснабжения и горячего водоснабжения ресурсоснабжающими организациями по установленному льготному тарифу" | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2016 | 10300,00 | 0,00 | 0,00 | 10300,00 |  |
|  |  | 2017 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 |  |
|  |  | 2018 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 |  |
| 1.1.1 Субсидии на возмещение части затрат ресурсоснабжающим организациям в связи с предоставлением коммунальных ресурсов (услуг) по теплоснабжению | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2016 | 10300,00 |  |  | 10300,00 |  |
|  |  | 2017 | 1000,00 |  |  | 1000,00 |  |
|  |  | 2018 | 1000,00 |  |  | 1000,00 |  |
| 1.2. Основное мероприятие "Жизнеобеспечение населенных пунктов надежным электроснабжением" | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2016 | 500,00 |  |  | 500,00 |  |
|  |  | 2017 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.2.1. Субсидии на приобретение автономных источников электроснабжения для резервного электроснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2016 | 500,00 |  |  | 500,00 |  |
|  |  | 2017 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 0,00 |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме "Энергетика Тихвинского городского поселения " |  | 2016 | 10800,00 | 0,00 | 0,00 | 10800,00 |  |
|  |  | 2017 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 |  |
|  |  | 2018 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 |  |
|  |  | 2016-2018 | 12800,00 | 0,00 | 0,00 | 12800,00 |  |
| Подпрограмма 2. Газификация жилищного фонда, расположенного на территории Тихвинского городского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Основное мероприятие "Обеспечение муниципального жилого фонда и индивидуальных (частных) жилых домов Тихвинского городского поселения природным газом" | ОКС | 2016 | 17436,98 | 0,00 | 3861,91 | 13575,07 |  |
|  |  | 2017 | 5950,00 | 0,00 | 0,00 | 5950,00 |  |
|  |  | 2018 | 5950,00 | 0,00 | 0,00 | 5950,00 |  |
| 2.1.1.Проектирование объектов газификации, расположенных на территории Тихвинского городского поселения | ОКС | 2016 | 11481,75 |  |  | 11481,75 |  |
|  |  | 2017 | 4000,00 |  |  | 4000,00 |  |
|  |  | 2018 | 4000,00 |  |  | 4000,00 |  |
| 2.1.2.Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации, расположенных на территории Тихвинского городского поселения | ОКС | 2016 | 4805,23 |  | 3861,91 | 943,32 |  |
|  |  | 2017 | 750,00 |  |  | 750,00 |  |
|  |  | 2018 | 750,00 |  |  | 750,00 |  |
| 2.1.3.Другие мероприятия в сфере газификации жилищного фонда, расположенного на территории Тихвинского городского поселения | ОКС | 2016 | 1150,00 |  |  | 1150,00 |  |
|  |  | 2017 | 1200,00 |  |  | 1200,00 |  |
|  |  | 2018 | 1200,00 |  |  | 1200,00 |  |
| ВСЕГО по Подпрограмме "Газификация жилищного фонда, расположенного на территории Тихвинского городского поселения" |  | 2016 | 17436,98 | 0,00 | 3861,91 | 13575,07 |  |
|  |  | 2017 | 5950,00 | 0,00 | 0,00 | 5950,00 |  |
|  |  | 2018 | 5950,00 | 0,00 | 0,00 | 5950,00 |  |
|  |  | 2016-2018 | 29336,98 | 0,00 | 3861,91 | 25475,07 |  |
| Подпрограмма 3. Водоснабжение и водоотведение Тихвинского городского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.Основное мероприятие "Развитие коммунальной инфраструктуры по водоснабжению и водоотведению Тихвинского городского поселения" |  | 2016 | 35348,03 | 0,00 | 20679,11 | 14668,92 |  |
|  |  | 2017 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 |  |
|  |  | 2018 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 |  |
| 3.1.1.Проектирование объектов водоснабжения и водоотведения | ОКС | 2016 | 4609,87 |  |  | 4609,87 |  |
|  |  | 2017 | 2000,00 |  |  | 2000,00 |  |
|  |  | 2018 | 2000,00 |  |  | 2000,00 |  |
| 3.1.2.Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов водоснабжения и водоотведения | ОКС | 2016 | 3231,10 |  |  | 3231,10 |  |
|  |  | 2017 | 1000,00 |  |  | 1000,00 |  |
|  |  | 2018 | 1000,00 |  |  | 1000,00 |  |
| 3.1.3. Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2016 | 27507,07 |  | 20679,11 | 6827,96 |  |
|  |  | 2017 | 1000,00 |  |  | 1000,00 |  |
|  |  | 2018 | 1000,00 |  |  | 1000,00 |  |
| 3.2. Основное мероприятие "Обеспечение населения коммунальными ресурсами холодного водоснабжения и водоотведения ресурсоснабжающими организациями" |  | 2016 | 7281,12 | 0,00 | 3209,50 | 4071,62 |  |
|  |  | 2017 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 |  |
|  |  | 2018 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 |  |
| 3.2.1.Субсидии на возмещение части затрат ресурсоснабжающим организациям в связи с предоставлением коммунальных ресурсов (услуг) по водоснабжению и водоотведению | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2016 | 0,00 |  | 3209,50 | 4071,62 |  |
|  |  | 2017 | 0,00 |  |  | 4000,00 |  |
|  |  | 2018 | 0,00 |  |  | 3000,00 |  |
| Итого по подпрограмме "Водоснабжение и водоотведение Тихвинского городского поселения" |  | 2016 | 42629,15 | 0,00 | 23888,61 | 18740,54 |  |
|  |  | 2017 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 8000,00 |  |
|  |  | 2018 | 7000,00 | 0,00 | 0,00 | 7000,00 |  |
|  |  | 2016-2018 | 57629,15 | 0,00 | 23888,61 | 33740,54 |  |
| Подпрограмма 4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Тихвинского городского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.Основное мероприятие "Реализация энергосберегающих мероприятий в бюджетной сфере" | Муниципальные учреждения | 2016 | 8762,77 | 0,00 | 7000,00 | 1762,77 |  |
|  |  | 2017 | 978,80 | 0,00 | 0,00 | 978,80 |  |
|  |  | 2018 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |  |
| 4.1.1.Субсидии на возмещение части затрат бюджетным организациям в связи с мероприятий по энергосбережению | Муниципальные учреждения | 2016 | 1148,15 |  |  | 1148,15 |  |
|  |  | 2017 | 300,00 |  |  | 300,00 |  |
|  |  | 2018 | 300,00 |  |  | 300,00 |  |
| 4.1.2.Субсидии на установку АИТП в муниципальных учреждениях | Муниципальные учреждения | 2016 | 7614,62 |  | 7000,00 | 614,62 |  |
|  |  | 2017 | 300,00 |  |  | 300,00 |  |
|  |  | 2018 | 300,00 |  |  | 300,00 |  |
| 4.2.Основное мероприятие "Организация уличного освещения Тихвинского городского поселения" | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2016 | 20709,70 | 0,00 | 0,00 | 20709,70 |  |
|  |  | 2017 | 23000,00 | 0,00 | 0,00 | 23000,00 |  |
|  |  | 2018 | 23000,00 | 0,00 | 0,00 | 23000,00 |  |
| 4.2.1.Уличное освещение Тихвинского городского поселения | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2016 | 19657,21 |  |  | 19657,21 |  |
|  |  | 2017 | 19000,00 |  |  | 19000,00 |  |
|  |  | 2018 | 19000,00 |  |  | 19000,00 |  |
| 4.2.2. Реконструкция сетей уличного освещения Тихвинского городского поселения | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2016 | 1052,49 |  |  | 1052,49 |  |
|  |  | 2017 | 4000,00 |  |  | 4000,00 |  |
|  |  | 2018 | 4000,00 |  |  | 4000,00 |  |
| 4.3.Основное мероприятие "Реализация энергосберегающих мероприятий в жилищной сфере" | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2016 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 |  |
|  |  | 2017 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |  |
|  |  | 2018 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |  |
| 4.3.1.Энергосберегающие мероприятия в жилищной сфере | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2016 | 810,00 |  |  | 810,00 |  |
|  |  | 2017 | 500,00 |  |  | 500,00 |  |
|  |  | 2018 | 500,00 |  |  | 500,00 |  |
| Итого по подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Тихвинского городского поселения |  | 2016 | 30282,47 | 0,00 | 7000,00 | 23282,47 |  |
|  |  | 2017 | 24478,80 | 0,00 | 0,00 | 24478,80 |  |
|  |  | 2018 | 23800,00 | 0,00 | 0,00 | 23800,00 |  |
|  |  | 2016-2018 | 78561,27 | 0,00 | 7000,00 | 71561,27 |  |
| ВСЕГО по муниципальной программе "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении" |  | 2016 | 101148,60 | 0,00 | 34750,52 | 66398,08 |  |
|  |  | 2017 | 39428,80 | 0,00 | 0,00 | 39428,80 |  |
|  |  | 2018 | 37750,00 | 0,00 | 0,00 | 37750,00 |  |
|  |  | 2016-2018 | 178327,40 | 0,00 | 34750,52 | 143576,88 |  |

______________

## УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Тихвинского района

# от 07 сентября 2016 г. №01-2710-а

(приложение №2)

Приложение №3

к муниципальной программе Тихвинского

городского поселения «Обеспечение устойчивого

функционирования и развития коммунальной

и инженерной инфраструктуры»

- План реализации муниципальной программы Тихвинского городского поселения

- «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры» (адресно 2016 год)»

| Наименование подпрограммы, мероприятия в составе МП | Ответственный исполнитель | Годы реализации | Оценка расходов (тыс.руб., в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Подпрограмма "Энергетика Тихвинского городского поселения" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Основное мероприятие "Обеспечение населения коммунальными ресурсами теплоснабжения и горячего водоснабжения ресурсоснабжающими организациями по установленному льготному тарифу" | комитет ЖКХ | 2016 | 10300,000 |  |  | 10300,000 |  |
| 1.1.1. Субсидии на возмещение части затрат ресурсоснабжающим организациям в связи с предоставлением коммунальных ресурсов (услуг) по теплоснабжению | комитет ЖКХ | 2016 | 1000,000 |  |  | 1000,000 |  |
| Компенсация выпадающих доходов по теплоснабжению Усадьбы РТС | комитет ЖКХ | 2016 | 1000,000 |  |  | 1000,000 |  |
| Субсидии на возмещение части затрат ресурсоснабжающим организациям в связи с предоставлением коммунальных ресурсов (услуг) по теплоснабжению за счет средств бюджета Тихвинского района | комитет ЖКХ | 2016 | 9300,000 |  |  | 9300,000 |  |
| 2015г (район.б-т) Возмещение затрат в связи с выполнением работ по теплоснабжению и горячему водоснабжению | комитет ЖКХ | 2016 | 9300,000 |  |  | 9300,000 |  |
| 1.2. Основное мероприятие "Жизнеобеспечение населенных пунктов надежным электроснабжением" | комитет ЖКХ | 2016 | 500,000 | 0,000 |  | 500,000 |  |
| 1.2.1. Субсидии на приобретение автономных источников электроснабжения для резервного электроснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов | комитет ЖКХ | 2016 | 500,000 | 0,000 |  | 500,000 |  |
| приобретение дизель генераторов | комитет ЖКХ | 2016 | 500,000 |  |  | 500,000 |  |
| Итого по подпрограмме "Энергетика Тихвинского городского поселения " | комитет ЖКХ | 2016 | 10800,000 | 0,000 | 0,000 | 10800,000 |  |
| Подпрограмма 2. Газификация жилищного фонда, расположенного на территории Тихвинского городского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1Основное мероприятие "Обеспечение муниципального жилого фонда и индивидуальных (частных) жилых домов Тихвинского городского поселения природным газом" |  | 2016 | 17436,977 | 0,000 | 3861,905 | 13575,072 | 13575,072 |
| 2.1.1Проектирование объектов газификации, расположенных на территории Тихвинского городского поселения | ОКС | 2016 | 11481,750 | 0,000 | 0,000 | 11481,750 |  |
| Госэкспертиза ПСД на строительство распределительных газопроводов | ОКС | 2016 | 500,000 |  |  | 500,000 |  |
| ПИР и ПСД распределительный газопровод по ул. Московской | ОКС | 2016 | 592,630 |  |  | 592,630 |  |
| ПИР и ПСД распределительного газопровода к жилым домам №1,2,11 Усадьбы РТС | ОКС | 2016 | 1244,293 |  |  | 1244,293 |  |
| ПИР и ПСД распределительного газопровода в квартале жилой застройки по ул. Советской, Вокзальная, Ново-Советская, Знаменская, береговая-Кузнецкая | ОКС | 2016 | 1327,000 |  |  | 1327,000 |  |
| ПИР и ПСД распределительного газопровода по ул. Советской, Плаунской и др. | ОКС | 2016 | 857,827 |  |  | 857,827 |  |
| ПИР и ПСД газоснабжение ул. Ленинградской до домов ДРСУ (1,8 км) | ОКС | 2016 | 1800,000 |  |  | 1800,000 |  |
| ПИР и ПСД газоснабжение ул. Римского-Корсакова до домов по Фишевому переулку (0,8 км) | ОКС | 2016 | 800,000 |  |  | 800,000 |  |
| ПИР и ПСД газопровод на ул. Плаунскую, Западная, Кольцевая и т.д (12 км) | ОКС | 2016 | 4360,000 |  |  | 4360,000 |  |
| 2.1.2.Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации, расположенных на территории Тихвинского городского поселения | ОКС | 2016 | 4805,227 | 0,000 | 3861,905 | 943,321 |  |
| СМР распределительного газопровода в городе Тихвине Ленинградской области к жилым домам: по улице Гагарина (от дома №46 до улицы Римского - Корсакова); по улице Римского-Корсакова (от улицы Советской до дома №40; от дома №46 до дома №71); по переулку Советский (от улицы Советской до дома №13; от Речного переулка до дома№23); по переулку Новый (от улицы Гагарина до дома №96 по улице Советской); по улице Полковой (от улицы Гагарина до домов №14-18); по переулку Пролетарский (от улицы Гагарина до дома № 20). | ОКС | 2016 | 1206,212 |  | 1145,900 | 60,312 |  |
| СМР распределительного газопровода (1 этап) и газопроводов – вводов (2 этап) к жилым домам по ул. Коммунаров, Знаменская, Пролетарской-Диктатуры, Полевая-Кузнецкая, Никитинская, Ново-Советская, Береговая-Кузнецкая, Чичеринская, Юных Разведчиков, Чернышевская, Советская | ОКС | 2016 | 904,338 |  | 868,600 | 35,738 |  |
| СМР распределительного газопровода к жилым домам: по улице Советской (от дома №10 до дома№2); по улице Полевая-Кузнецкая (от дома №2 по улице Советской до дома №33 по улице Полевая – Кузнецкая); по улице Новгородской (от дома №3 до дома №12 площади Свободы); по улице Коммунаров (от дома №9 до дома №14); по улице Советской – Знаменская (от дома №26 по улице Советской до дома № 27 по улице Новгородской) | ОКС | 2016 | 1305,485 |  | 1240,205 | 65,279 |  |
| СМР распределительного газопровода в городе Тихвине Ленинградской области к жилым домам: по улице Орловской (от дома №15 до улицы Труда); по улице Труда (от дома №27 до дома №54); по улице Социалистической (от дома №29 до площади Свободы | ОКС | 2016 | 526,444 |  | 500,100 | 26,344 |  |
| СМР распределительного газопровода в городе Тихвине Ленинградской области к жилым домам 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 15а, 15а по улице Красноармейской | ОКС | 2016 | 112,747 |  | 107,100 | 5,647 |  |
| СМР газопроводов в ИЖС Фишева Гора | ОКС | 2016 | 750,000 |  |  | 750,000 |  |
| 2.1.3. Другие мероприятия в сфере газификации жилищного фонда, расположенного на территории Тихвинского городского поселения |  | 2016 | 1150,000 |  |  | 1150,000 |  |
| Техническое обслуживание газораспределительных сетей | ОКС | 2016 | 150,000 |  |  | 150,000 |  |
| Пусконаладочные работы | ОКС | 2016 | 1000,000 |  |  | 1000,000 |  |
| Итого по подпрограмме "Газификация жилищного фонда, расположенного на территории Тихвинского городского поселения. |  | 2016 | 17436,977 |  | 3861,905 | 13575,072 |  |
| Подпрограмма 3. "Водоснабжение и водоотведение Тихвинского городского поселения" |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.Основное мероприятие "Развитие коммунальной инфраструктуры по водоснабжению и водоотведению Тихвинского городского поселения" |  | 2016 | 35348,033 | 0,000 | 20679,109 | 14668,924 |  |
| 3.1.1.Проектирование объектов водоснабжения и водоотведения | ОКС | 2016 | 4609,869 | 0,000 | 0,000 | 4609,869 |  |
| ПИР и ПСД арт. скважина и наружные сети водоснабжения по адресу: ул. Ленинградская, д. 76 | ОКС | 2016 | 2722,786 |  |  | 2722,786 |  |
| ПИР и ПСД реконструкции системы канализации п.Красава со строительством локальных очистных сооружений, в т.ч. экспертиза | ОКС | 2016 | 1763,083 |  |  | 1763,083 |  |
| Предпроектные работы на устройство скважины в районе ул.Плаунская и ул.Советская | ОКС | 2016 | 124,000 |  |  | 124,000 |  |
| 3.1.2.Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов водоснабжения и водоотведения | ОКС | 2016 | 3231,099 | 0,000 | 0,000 | 3231,099 |  |
| Реконструкция системы канализации п.Сарка со строительством локальных очистных сооружений | ОКС | 2016 | 3053,604 |  |  | 3053,604 |  |
| Реконструкция системы канализации п. Красава со строительством локальных очистных сооружений | ОКС | 2016 | 177,495 |  |  | 177,495 |  |
| 3.1.3.Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения |  | 2016 | 27507,065 | 0,000 | 20679,109 | 6827,956 |  |
| Софинансирование мероприятий по водоснабжению микрорайона "Восточный" | ОКС | 2016 | 3000,000 |  |  | 3000,000 |  |
| Капитальный ремонт участка водовода по объездной дороге вдоль д. 42-2 микрорайона от кол. 2234 до т. 3892 в г. Тихвин | ЖКХ | 2016 | 956,355 |  | 956,355 |  |  |
| Капитальный ремонт водонапорной башни в пос. Царицыно Озеро | ЖКХ | 2016 | 4126,130 |  | 4126,130 |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети от колодца В2' до колодца В2 по ул. Комсомольская, от колодца В3 до колодца В6 по ул. Комсомольская, от колодца В10 по ул. Связи до колодца В8 по ул. Поселковая, пос. Красава | ЖКХ | 2016 | 2962,170 |  | 2962,170 |  |  |
| Капитальный ремонт канализационной сети от колодца К-119 до колодца К-123 ул. Больничная, от колодца К-2 до колодца К-32, от колодца К-94 до колодца К-101 и колодца К-105 по ул. Комсомольская, от колодца К-70 до колодца К-100 по ул. Комсомольская, пос. Красава | ЖКХ | 2016 | 2899,150 |  | 2899,150 |  |  |
| Замена одного насоса в насосной станции возвратного ила на участке КОС в г. Тихвин | ЖКХ | 2016 | 1949,509 |  | 1949,509 |  |  |
| Замена одной воздуходувки на участке КОС в г. Тихвин | ЖКХ | 2016 | 7785,795 |  | 7785,795 |  |  |
| расходы от безвозмездных поступлений | ЖКХ | 2016 | 2297,684 |  |  | 2297,684 |  |
| восстановление водоотводных канав для осушения участков по ул. Садовая | ОКС | 2016 | 92,681 |  |  | 92,681 |  |
| Строительство канализации по адресу ул. Карла-Маркса д.3 | ОКС | 2016 | 37,591 |  |  | 37,591 |  |
| Восстановление водопровода и х/б канализации в районе коттеджной застройки восточнее 1а микрорайона (0,8 км) | ОКС | 2016 | 500,000 |  |  | 500,000 |  |
| Строительство скважины и водопровода в районе ул. Плаунской | ОКС | 2016 | 400,000 |  |  | 400,000 |  |
| Прокладка водопровода по ул. Васильева 332 метра | ОКС | 2016 | 500,000 |  |  | 500,000 |  |
| 3.2.Основное мероприятие "Обеспечение населения коммунальными ресурсами холодного водоснабжения и водоотведения ресурсоснабжающими организациями" |  | 2016 | 7281,119 | 0,000 | 3209,500 | 4071,619 |  |
| 3.2.1.Субсидии на возмещение части затрат ресурсоснабжающим организациям в связи с предоставлением коммунальных ресурсов (услуг) по водоснабжению и водоотведению | Комитет ЖКХ | 2016 | 7281,119 | 0,000 | 3209,500 | 4071,619 |  |
| Возмещение затрат МП "Водоканал " по аренде водовода | Комитет ЖКХ | 2016 | 164,300 |  |  | 164,300 |  |
| Оказание услуги по обеспечению отвода талых и дождевых вод с территории г.Тихвина | Комитет ЖКХ | 2016 | 3407,319 |  |  | 3407,319 |  |
| Возмещение затрат МП "Водоканал" за счет курса евро, выплачиваемого по программе "Северная инициатива" | Комитет ЖКХ | 2016 | 500,000 |  |  | 500,000 |  |
| Возмещение затрат МП "Водоканал" за счет курса евро, выплачиваемого по программе "Северная инициатива" | Комитет ЖКХ | 2016 | 3209,500 |  | 3209,500 |  |  |
| - Итого по подпрограмме "Водоснабжение и водоотведение Тихвинского городского поселения" |  | - 2016 | - 42629,152 | - 0,000 | - 23888,609 | - 18740,543 |  |
| 4. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности тихвинского городского поселения" |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.Основное мероприятие "Реализация энергосберегающих мероприятий в бюджетной сфере" | Муниципальные учреждения | 2016 | 8762,770 | 0,000 | 7000,000 | 1762,770 | 8762,770 |
| 4.1.1.Предоставление бюджетным учреждениям субсидий на проведение энергосберегающих мероприятий | Муниципальные учреждения | 2016 | 1148,146 | 0,000 | 0,000 | 1148,146 |  |
| МУ "ТРДК" | Муниципальные учреждения | 2016 | 436,291 |  |  | 436,291 |  |
| МУ "МСЦ" | Муниципальные учреждения | 2016 | 379,203 |  |  | 379,203 |  |
| МУ "ТЦБС" | Муниципальные учреждения | 2016 | 223,624 |  |  | 223,624 |  |
| Комитет КСМ | Муниципальные учреждения | 2016 | 109,028 |  |  | 109,028 |  |
| 4.1.2. Предоставление бюджетным учреждениям субсидий на установку АИТП | Бюджетные учреждения | 2016 | 7614,624 | 0,000 | 7000,000 | 614,624 |  |
| Установка АИТП в бюджетных учреждениях | Бюджетные учреждения | 2016 | 7614,624 | 0,000 | 7000,000 | 614,624 |  |
| 4.2.Основное мероприятие "Организация уличного освещения Тихвинского городского поселения" | Комитет ЖКХ | 2016 | 20709,699 | 0,000 | 0,000 | 20709,699 |  |
| 4.2.1.Уличное освещение Тихвинского городского поселения | Комитет ЖКХ | 2016 | 19657,212 | 0,000 | 0,000 | 19657,212 |  |
| Уличное освещение | Комитет ЖКХ | 2016 | 17391,386 |  |  | 17391,386 |  |
| Обслуживание объектов уличного освещения | Комитет ЖКХ | 2016 | 2075,000 |  |  | 2075,000 |  |
| Программное обеспечение системы автоматического управления уличного освещения | Комитет ЖКХ | 2016 | 190,827 |  |  | 190,827 |  |
| 4.2.2.Реконструкция сетей уличного освещения Тихвинского городского поселения | Комитет ЖКХ | 2016 | 1052,487 | 0,000 | 0,000 | 1052,487 |  |
| Реконструкция сетей уличного освещения | Комитет ЖКХ | 2016 | 100,000 |  |  | 100,000 |  |
| Выполнение исполнительских схем ВЛ-0,4Кв (линии освещения г. Тихвина) | Комитет ЖКХ | 2016 | 252,487 |  |  | 252,487 |  |
| Монтаж электросетей к жилым домам по ул. Плаунской | Комитет ЖКХ | 2016 | 700,000 |  |  | 700,000 |  |
| 4.3.Основное мероприятие "Реализация энергосберегающих мероприятий в жилищной сфере" | Комитет ЖКХ | 2016 | 810,000 | 0,000 | 0,000 | 810,000 |  |
| 4.3.1.Энергосберегающие мероприятия в жилищной сфере | Комитет ЖКХ | 2016 | 810,000 | 0,000 | 0,000 | 810,000 |  |
| Установка индивидуальных приборов учета | Комитет ЖКХ | 2016 | 800,000 |  |  | 800,000 |  |
| Сбор, вывоз, утилизация ртутьсодержащих ламп | Комитет ЖКХ | 2016 | 10,000 |  |  | 10,000 |  |
| Итого по Подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности тихвинского городского поселения" | Комитет ЖКХ | 2016 | 30282,470 | 0,000 | 7000,000 | 23282,470 |  |
| Итого по Программе "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры Тихвинского городского поселения |  | 2016 | 101148,599 | 0,000 | 34750,514 | 66398,085 |  |

________________