#### АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 октября 2017 г.	01-2797-а

от __________________________ № _________

Об утверждении муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения»

21, 0400 ОБ НПА

В целях повышения эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог местного значения Тихвинского городского поселения, в соответствии с постановлениями администрации Тихвинского района от 26 августа 2013 года №01-2390-а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения» (с изменениями); от 08 сентября 2017 года №01-2334-а «Об утверждении перечня муниципальных программ Тихвинского района и перечня муниципальных программ Тихвинского городского поселения в новой редакции» (с изменениями от 04 октября 2017 года №2646-а), администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения» (приложение).

2. Признать утратившими силу постановления администрации Тихвинского района:

- от 14 октября 2016 года №01-3145-а «Об утверждении муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения»;

- от 23 мая 2017 ода №01-1328-а «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Тихвинского района от 14 октября 2016 ода №01-3145-а «Об утверждении муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения»;

- от 10 августа 2017 года №01-2139-а «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Тихвинского района от 14 октября 2016 ода №01-3145-а «Об утверждении муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения».

3. Финансирование расходов, связанных с реализацией муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения», производить в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Тихвинского городского поселения.

4. Постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по коммунальному хозяйству и строительству.

Глава администрации                                                             	В.В. Пастухова

Е.А. Евпак

56188

СОГЛАСОВАНО:

| Заместитель главы администрации по коммунальному хозяйству и строительству |  | Ю.А. Наумов |
| --- | --- | --- |
| Заведующий общим отделом |  | И.Г. Савранская |
| Заведующий юридическим отделом |  | В.В. Максимов |
| Председатель комитета ЖКХ |  | А.М. Корцов |
| Заместитель главы администрации - председатель комитета финансов |  | С.А. Суворова |
| Заведующий отделом по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту комитета жилищно-коммунального хозяйства |  | Е.В. Громова |
| Председатель комитета по экономике и инвестициям |  | П.А. Федоров |

РАССЫЛКА:

| Дело |  | - 1 экз. |
| --- | --- | --- |
| Наумову Ю.А. |  | - 1 экз. |
| Комитет жилищно-коммунального хозяйства |  | - 1 экз. |
| Комитет финансов |  | - 1 экз. |
| Комитет по экономике и инвестициям |  | - 1 экз. |
| Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  | - 1 экз. |
| Отдел по строительству |  | - 1 экз. |
| ИТОГО: |  | - 7 экз. |

## УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Тихвинского района

# от 12 октября 2017 г. №01-2797-а

(приложение)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ТИХВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

ТИХВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Тихвинского городского поселения

«Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения»

| Полное наименование | Муниципальная программа Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения» (далее - Муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Муниципальной программы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Тихвинского района |
| Цель Муниципальной программы | Повышение эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог местного значения Тихвинского городского поселения, определение стратегии развития дорожного комплекса, приоритетных задач дорожной политики и инструментов ее реализации |
| Задачи Муниципальной программы | Увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения, сокращение числа ДТП. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения. Восстановление и улучшение эксплуатационных качеств автомобильных дорог поселения; Повышение уровня безопасности движения; Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности |
| Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы | Доля протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям |
| Этапы и сроки реализации Муниципальной программы | 2018-2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы | Общий объем финансового обеспечения реализации Муниципальной программы составляет: 338 243,1 тысяч рублей Прогнозная оценка финансового обеспечения Муниципальной программы составляет: в 2018 году - из средств Тихвинского городского поселения 112 747,70 тысяч рублей в 2018 году - из средств Тихвинского городского поселения – 112 747,70 тысяч рублей в 2020 году - из средств Тихвинского городского поселения – 112 747,70 тысяч рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Повышение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям; Снижение общей аварийности на автомобильных дорогах ежегодно на 3-5 проц.; Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий ежегодно на 3-5 проц. |

1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения»

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития поселения, является развитие сети автомобильных дорог общего пользования. Общая протяженность дорог по территории Тихвинского городского поселения составляет 153,6 км, из них большая часть - грунтовые дороги (81 км).

Рост автомобильного парка и увеличение количества крупнотоннажного грузового транспорта приводит к преждевременному износу автомобильных дорог. Отдельные участки существующих дорог характеризуются высокой интенсивностью движения, превышающей технико-эксплуатационные возможности, что не позволяет обеспечить выполнение требований к пропускной способности, комфорту и безопасности дорожного движения.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Выполнение работ по строительству и реконструкции работ позволит изменить организацию движения большегрузного транспорта, уменьшить грузопоток и обеспечить безопасность дорожного движения в жилых густонаселенных кварталах города.

В целях снижения уровня аварийности на автомобильных дорогах Тихвинского городского поселения, обеспечения сохранности жизни и здоровья граждан, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на улицах и дорогах города и поселения, необходимо проведение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети.

2. Цели и приоритетные направления муниципальной политики в области развития сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения

Основной целью Муниципальной программы является повышение эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог местного значения Тихвинского городского поселения, определение стратегии развития дорожного комплекса, приоритетных задач дорожной политики и инструментов ее реализации. Приоритетным направлением является реконструкция или капитальный ремонт существующей улично-дорожной сети, а также превращение грунтовых дорог в автомобильные дороги с асфальтобетонным покрытием.

2.1. Основные направления муниципальной политики в области развития сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения

- строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения;

- капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них;

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- профилирование грунтовых дорог по сельским населенным пунктам Тихвинского городского поселения и старой части города Тихвина;

- проведение текущего ремонта улично-дорожной сети,

- разработка проектно-сметной документации.

2.2. Задачи муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения».

Задачи Программы:

Увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения, сокращение числа ДТП.

Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения.

Восстановление и улучшение эксплуатационных качеств автомобильных дорог поселения;

Повышение уровня безопасности движения;

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности.

Поддержание транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями, может осуществляться путем предоставления из областного бюджета субсидий местным бюджетам на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения, что должно обеспечить проведение указанных работ в установленные сроки.

2.3. Основные мероприятия муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения».

Основными мероприятиями Муниципальной программы являются:

- Поддержание существующей сети дорог Тихвинского городского поселения;

- Строительство и реконструкция автомобильных дорог.

2.4. Показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения»:

- повышение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям.

Прогнозные значения показателей (индикаторов) по реализации муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения» изложены в приложении №1.

3. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения» составляет 338 243,10 тысяч рублей

в том числе по годам:

в 2018 году - из средств Тихвинского городского поселения – 112 747,70 тысяч рублей

в 2019 году - из средств Тихвинского городского поселения -  112 747,70 тысяч рублей

в 2020 году - из средств Тихвинского городского поселения -  112 747,70 тысяч рублей.

4. План реализации муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения» изложен в приложении №2.

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения»

Эффективность реализации Муниципальной программы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году в соответствии с пунктом 5.7. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения, утвержденного постановлением администрации Тихвинского района от 26 августа 2013 года №01-2390-а (с изменениями).

____________

Приложение №1

к муниципальной программе

Тихвинского городского поселения

«Развитие сети автомобильных дорог

Тихвинского городского поселения»,

утвержденной постановлением

администрации Тихвинского района

от 12 октября 2017 г. №01-2797-а

ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

показателей (индикаторов) по реализации муниципальной программы

Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог

Тихвинского городского поселения»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 82 | 80 | 78 |

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Тихвинского городского поселения составляет 153,6 км.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Тихвинского городского поселения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Тихвинского городского поселения составляет 125,9 км (82%).

_____________

Приложение №2

к муниципальной программе

Тихвинского городского поселения

«Развитие сети автомобильных дорог

Тихвинского городского поселения»,

утвержденной постановлением

администрации Тихвинского района

от 12 октября 2017 г. №01-2797-а

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы Тихвинского городского поселения

«Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения»

| Наименование основного мероприятия в составе муниципальной программы (подпрограммы) | Ответственный исполнитель соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет (ТГП) | Прочие источники финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Основное мероприятие 1 «Поддержание существующей сети дорог Тихвинского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Предоставление бюджетным учреждениям субсидии на выполнение муниципального задания по содержанию дорог и искусственных сооружений на них | Комитет ЖКХ | 2018 | 33 247,70 |  |  | 33 247,70 |  |
|  |  | 2019 | 33 247,70 |  |  | 33 247,70 |  |
|  |  | 2020 | 33 247,70 |  |  | 33 247,70 |  |
| 1.2. Содержание, ремонт автомобильных дорог и дворовых территорий | Комитет ЖКХ | 2018 | 67 600,00 |  |  | 67 600,00 |  |
|  |  | 2019 | 67 600,00 |  |  | 67 600,00 |  |
|  |  | 2020 | 67 600,00 |  |  | 67 600,00 |  |
| 1.3.Устройство дорог | Отдел по строительству | 2018 | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |
|  |  | 2019 | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |
|  |  | 2020 | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |
| 1.4.Ремонт автомобильных мостов |  | 2018 | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |
|  |  | 2019 | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |
|  |  | 2020 | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |
| 1.5.Капитальный ремонт автомобильных дорог - софинансирование |  | 2018 | 3 300,00 |  |  | 3 300,00 |  |
|  |  | 2019 | 3 300,00 |  |  | 3 300,00 |  |
|  |  | 2020 | 3 300,00 |  |  | 3 300,00 |  |
| Итого по основному мероприятию 1 «Поддержание существующей сети дорог Тихвинского городского поселения» |  | 2018 | 110 147,70 |  |  | 110 147,70 |  |
|  |  | 2019 | 110 147,70 |  |  | 110 147,70 |  |
|  |  | 2020 | 110 147,70 |  |  | 110 147,70 |  |
|  |  | 2018-2020 | 330 443,10 | 0,0 | 0,0 | 330 443,10 |  |
| Основное мероприятие 2 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры | Отдел по строительству | 2018 | 2 600,0 |  |  | 2 600,0 |  |
|  |  | 2019 | 2 600,0 |  |  | 2 600,0 |  |
|  |  | 2020 | 2 600,0 |  |  | 2 600,0 |  |
| Итого по основному мероприятию 2 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог» |  | 2018 | 2 600,0 |  |  | 2 600,0 |  |
|  |  | 2019 | 2 600,0 |  |  | 2 600,0 |  |
|  |  | 2020 | 2 600,0 |  |  | 2 600,0 |  |
|  |  | 2018-2020 | 7 800,0 |  |  | 7 800,0 |  |
| Всего муниципальная программа |  | 2018 | 112 747,70 |  |  | 112 747,70 |  |
|  |  | 2019 | 112 747,70 |  |  | 112 747,70 |  |
|  |  | 2020 | 112 747,70 |  |  | 112 747,70 |  |
|  |  | 2018-2020 | 338 243,10 | 0,0 | 0,0 | 338 243,10 |  |

_____________