#### АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 октября 2017 г.	01-2798-а

от __________________________ № _________

Об утверждении муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Организация благоустройства территории населенных пунктов Тихвинского городского поселения»

21 0400 ДО НПА

В целях проведения планомерных и эффективных мероприятий по благоустройству населенных пунктов Тихвинского городского поселения; в соответствии с постановлениями администрации Тихвинского района: от 26 августа 2013 года №01-2390-а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения» (с изменениями), от 08 сентября 2017 года №01-2334-а «Об утверждении перечня муниципальных программ Тихвинского района и перечня муниципальных программ Тихвинского городского поселения в новой редакции» (с изменениями от 04 октября 2017 года №01-2646-а), администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу Тихвинского городского поселения «Организация благоустройства территории населенных пунктов Тихвинского городского поселения» (приложение).

- Финансирование расходов, связанных с реализацией муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Организация благоустройства территории населенных пунктов Тихвинского городского поселения», производить в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Тихвинского городского поселения.

- Признать утратившими силу постановление администрации Тихвинского района от 30 июня 2017 года №01-1796-а «Об утверждении муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Организация благоустройства территории населенных пунктов Тихвинского городского поселения» в новой редакции».

- Постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Тихвинского района по коммунальному хозяйству и строительству.

Глава администрации                                                                   В.В.Пастухова

СОГЛАСОВАНО:

|  | Заведующий общим отделом | И.Г.Савранская |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Заведующий юридическим отделом | В.В.Максимов |  |
|  | Заместитель главы администрации - председатель комитета финансов | С.А.Суворова |  |
|  | Заместитель главы администрации | Ю.А.Наумов |  |
|  | Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства | А.М.Корцов |  |
|  | Заведующий отделом по строительству | А.А.Чикалов |  |
|  | Председатель комитета по экономике и инвестициям | П.А.Федоров |  |

РАССЫЛКА:

| Дело | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| Наумову Ю.А. | 1 |  |
| Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2 |  |
| Комитет финансов | 1 |  |
| Комитет по экономике и инвестициям | 1 |  |
| Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 1 |  |

| ИТОГО: | 7 |  |
| --- | --- | --- |

Я.П.Зиннер

78-601

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Тихвинского района

от 12 октября 2017 г. №01-2798-а

(приложение)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Тихвинского городского поселения

«Организация благоустройства территории населенных пунктов

Тихвинского городского поселения»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Тихвинского городского поселения

«Организация благоустройства территории населенных пунктов

Тихвинского городского поселения»

| Полное наименование | Муниципальная программа Тихвинского городского поселения «Организация благоустройства территории населенных пунктов Тихвинского городского поселения» (далее - Муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Тихвинского района |
| Соисполнители Муниципальной программы | нет |
| Участники Муниципальной программы | - Отдел архитектуры; - Отдел муниципального контроля; - МБУ «Зеленый город»; - АО «Чистый город» |
| Цель Муниципальной программы | Совершенствование эстетичного вида города Тихвина и сельских населенных пунктов Тихвинского городского поселения, создание гармоничной архитектурно - ландшафтной городской среды, организация обустройства и содержания территорий для благоприятного проживания граждан |
| Задачи Муниципальной программы | 1. Организация реконструкции и создания новых объектов озеленения. 2. Организация содержания и обустройства элементов благоустройства территорий общего пользования. 3. Организация уборки мусора, сбора и вывоза с территорий твердых бытовых отходов (ТБО), их дальнейшая утилизация. 4. Организация похоронного дела. 5. Организация и обслуживание объектов ливневой канализации (организация стока поверхностных вод). 6. Организация выполнения иных мероприятий по благоустройству |
| Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы | Количество приобретенных и установленных углубленных и металлических контейнеров |
|  | Количество спиленных аварийных деревьев |
|  | Количество высаженных деревьев |
|  | Количество высаженного кустарника |
| Сроки реализации Муниципальной программы | 2018-2020 годы |
| Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе, с указанием источников финансирования (тыс. рублей в действующих ценах каждого года реализации программы) | Общий объем финансового обеспечения реализации Муниципальной программы составляет: 78 057 300,00 руб., из них: - местный бюджет - 78 057 300,00 руб. 1. В 2018 году - 26 019 100,00 руб., из них: - местный бюджет 26 019 100,00 руб. 2. В 2019 году - 26 019 100,00 руб., из них: - местный бюджет 26 019 100,00 руб. 3. В 2020 году - 26 019 100,00 руб., из них: - местный бюджет 26 019 100,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы | - сокращение количества аварийных и старовозрастных деревьев - 1% - увеличение количества высаживаемых зеленых насаждений - 1% - улучшение экологической обстановки благодаря установке углубленных контейнеров; - ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского |

1. Общая характеристика, основные

Проблемы и прогноз развития сферы

реализации Муниципальной программы

Муниципальная программа Тихвинского городского поселения «Организация благоустройства территории населенных пунктов Тихвинского городского поселения» разработана в соответствии с постановлением администрации Тихвинского района от 26 августа 2013 года №01-2390-а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения» (с изменениями).

Одним из важнейших направлений государственной политики Российской Федерации в сфере социально-экономического развития является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Важнейшим аспектом в реализации данной программы является создание условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной городской инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования территории Тихвинского городского поселения.

В области текущего содержании территории Тихвинского городского поселения можно выделить следующие проблемы:

Озеленение

Ввиду нехватки площади, используемой для создания новых зеленых зон, состояние зеленых насаждений за последние годы на территории Тихвинского городского поселения ухудшается, кроме того, значительная часть зеленых насаждений города достигла состояния естественного старения, что требует особого ухода либо замены новыми насаждениями. Вместе с тем, площадь зеленых насаждений значительно сокращается ввиду плотной городской застройки.

На фоне всего вышеперечисленного, ситуация усугубляется еще недостаточным финансированием.

Таким образом, в вопросе озеленения территории города можно выделить проблемы недостаточного уровня озеленения территории Тихвинского городского поселения.

Основные причины:

- старовозрастность существующих зеленых насаждений. Самопроизвольное падение ветвей может угрожать жизни граждан, а также существует возможность аварийных ситуаций;

- сокращение площади, используемой для создания новых зеленых зон.

Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений, устранения аварийной ситуации, соответствия эксплуатационным требованиям к объектам городского коммунального хозяйства, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение работ по ремонту и содержанию зеленых насаждений на территории Тихвинского городского поселения. Особое внимание следует уделять восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены старовозрастных и аварийных насаждений, используя крупномерный посадочный материал саженцев деревьев ценных пород и декоративных кустарников.

Организация содержания и обустройства элементов благоустройства территорий общего пользования

Многие объекты общего пользования граждан в настоящее время требуют своего обустройства, в частности требуют ремонта тротуары, необходима установка скамеек, что позволит создать более благоприятный вид Тихвинского городского поселения.

Большинство детских игровых комплексов требуют как частичного, так и капитального ремонта, в том числе и установку новых элементов.

Содержание и утилизация твердых бытовых отходов

Наличие несанкционированных свалок на территории Тихвинского городского поселения поднимает вопрос о необходимости комплексного решения данной проблемы. Необходимо осуществлять дополнительный вывоз твердых бытовых отходов с их дальнейшей утилизацией. Также необходимо принятие мер административного воздействия в отношении лиц, нарушающих Правила благоустройства территорий Тихвинского городского поселения.

Также возникает необходимость монтажа и содержания как контейнерных площадок и площадок для временного сбора крупногабаритного мусора, так и контейнеров заглубленного типа.

Организация стока поверхностных вод.

Строительство участков ливневой канализации, капитальный ремонт дождеприемных колодцев, устранение заломов на сетях ливневой канализации для обеспечения комплексного развития благоустройства города с учетом повышения качества коммунальных услуг.

Организация и содержание мест захоронения

Предельные значения минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения населения Ленинградской области составляют: кладбища традиционного захоронения - 0,24 га на 1000 человек населения; кладбища урновых захоронений после кремации - 0,02 га на 1000 человек населения.

На территории Тихвинского городского поселения традиционным способом захоронения является ингумация (трупоположение).

С целью исполнения полномочий местного значения в области ритуальных услуг в срок до 2030 года администрации Тихвинского района в Тихвинском городском поселении требуется земельный участок, площадь которого определяется как: 0,24 (га на 1 тыс. нас.) х 66,94 (тыс. чел.) = 16,0656 га, для строительства объекта местного значения Общественное кладбище.

Таким образом, испрашиваемый земельный участок 47:13:0935001:400 площадью 16,59 га (участок сформирован по границам лесных выделов; при формировании учитывались фактические границы просек, следовательно, во избежание изломанности границ и чересполосицы сформировать земельный участок площадью 16,0656 га без соответствия границ просекам не представлялось возможным), кадастровый учет которого осуществлен 26 декабря 2012 года, отвечает мероприятиям Генерального плана Тихвинского городского поселения - утвержденного юридического документа территориального планирования; кладбище как мероприятие и действия по изменению категории земель подлежат реализации по основаниям части 3 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации: документы территориального планирования являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления при принятии ими решений и реализации таких решений.

Для решения вышеперечисленных проблем необходимо применение комплексного подхода в развитии текущего благоустройства.

2. Цели и приоритетные направления

Муниципальной программы. Цели, задачи,

показатели (индикаторы) реализации

Муниципальной программы. Основные

ожидаемые результаты, этапы и сроки

реализации Муниципальной программы

2.1. Цели и приоритетные направления муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Организация благоустройства территории населенных пунктов Тихвинского городского поселения»

Основной целью Муниципальной программы является совершенствование эстетичного вида города Тихвина и сельских населенных пунктов Тихвинского городского поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной городской среды, организация обустройства и содержания территорий для благоприятного проживания граждан.

Приоритетными направлениями являются:

- спил аварийных деревьев;

- ремонт детского игрового оборудования;

- посадка зеленых насаждений.

2.2. Задачи Муниципальной программы

Учитывая, что настоящая Муниципальная программа представляет собой комплексный и расширенный план действий, связанных с ресурсами, исполнителями и срокам осуществления мероприятий, по формированию благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности населения, эффективность ее реализации будет оцениваться в соответствии с задачами, направленными для достижения данной стратегической цели.

Для достижения основных целей Муниципальной программы необходимо решить следующие задачи:

- Организация реконструкции и создания новых объектов озеленения.

- Организация содержания и обустройства элементов благоустройства территорий общего пользования.

- Организация уборки мусора, сбора и вывоза с территорий твердых бытовых отходов (ТБО), их дальнейшая утилизация.

- Организация похоронного дела.

- Организация и обслуживание объектов ливневой канализации

- Организация выполнения иных мероприятий по благоустройству.

Для решения каждой из задач предусмотрен отдельный план мероприятий, которые позволят достичь желаемого результата в полном объеме в рамках 2018-2020 годов. Общая доля реализованных мероприятий Программы также послужит критерием оценки эффективности ее реализации.

Реализация Муниципальной программы повысит уровень благоустройства и улучшит эстетический облик Тихвинского городского поселения. Помимо этого, реализация данной Программы послужит:

- улучшению эксплуатационного состояния объектов благоустройства;

- обеспечению комфортных и безопасных условий проживания граждан;

- улучшению санитарно-гигиенического состояния в Тихвинском городском поселении;

- улучшению экологической обстановки в Тихвинском городском поселении;

- формированию положительного образа Тихвинского городского поселения;

- созданию благоприятных условий для организации досуга жителей Тихвинского городского поселения.

2.3. Показатели (индикаторы) реализации Муниципальной программы

Показателями (индикаторами) реализации муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Организация благоустройства территории населенных пунктов Тихвинского городского поселения» являются:

- количество приобретенных и установленных углубленных контейнеров;

- количество спиленных аварийных деревьев;

- количество высаженных деревьев;

- количество высаженного кустарника.

Прогнозные значения показателей (индикаторов) Муниципальной программы представлены в приложении №1 к Муниципальной программе.

2.4. Основные ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации Муниципальной программы

Сроки реализации Муниципальной программы - 2018-2020 годы.

Выделение этапов реализации не предусмотрено.

Реализация Муниципальной программы позволит:

- сокращение количества аварийных и старовозрастных деревьев - 1%;

- увеличение количества высаживаемых зеленых насаждений - 1%;

- улучшение экологической обстановки благодаря установке углубленных контейнеров;

- ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского.

3. Основные мероприятия Муниципальной

программы

Основными мероприятиями Муниципальной программы являются:

- Благоустройство, озеленение и уборка территории Тихвинского городского поселения.

- Организация и содержание мест захоронения.

- Организация стока поверхностных вод.

4. Обоснование объема финансовых

ресурсов, необходимых для реализации

Муниципальной программы

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципальной программы, составляет 78 057 300,00 руб., из них:

- местный бюджет - 78 057 300,00 руб.

1. В 2018 году - 26 019 100,00 руб., из них:

- местный бюджет 26 019 100,00 руб.

2. В 2019 году - 26 019 100,00 руб., из них:

- местный бюджет 26 019 100,00 руб.

3. В 2020 году - 26 019 100,00 руб., из них:

- местный бюджет 26 019 100,00 руб.

5. План реализации Муниципальной

программы

План реализации Муниципальной программы изложен в приложении №2 к Муниципальной программе.

6. Методика оценки эффективности

реализации Муниципальной программы

Эффективность реализации Муниципальной программы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году в соответствии с пунктом 5.7 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Тихвинского района и Тихвинского городского поселения, утвержденного постановлением администрации Тихвинского района от 26 августа 2013 года №01-2390-а (с изменениями).

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы производится комитетом жилищно-коммунального хозяйства - структурным подразделением администрации Тихвинского района, ответственным исполнителем Муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы проводится на основе анализа:

- степени достижения целей и решения задач Муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Муниципальной программы и их прогнозных значений в соответствии с приложением №1 к Муниципальной программе;

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Тихвинского района и иных источников финансового обеспечения муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий программы по каждому источнику финансового обеспечения.

______________

Приложение №1

к муниципальной программе

Тихвинского городского поселения

«Организация благоустройства территории

населенных пунктов Тихвинского

городского поселения», утвержденной

постановлением администрации

Тихвинского района

от 12 октября 2017 г. №01-2798-а

ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

показателей (индикаторов) реализации

муниципальной программы Тихвинского городского поселения

«Организация благоустройства территории населенных пунктов

Тихвинского городского поселения»

| № пп | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1. | Количество приобретенных и установленных углубленных и металлических контейнеров | шт. | 2 | 2 | 2 |
| 2. | Количество спиленных аварийных деревьев | шт. | 150 | 150 | 150 |
| 3. | Количество высаженных деревьев | шт. | 20 | 20 | 20 |
| 4. | Количество высаженного кустарника | шт. | 50 | 50 | 50 |

_____________

Приложение №2

к муниципальной программе Тихвинского

городского поселения «Организация

благоустройства территории населенных

пунктов Тихвинского городского поселения», утвержденной постановлением

администрации Тихвинского района

от 12 октября 2017 г. №01-2798-а

План реализации

муниципальной программы Тихвинского городского поселения

«Организация благоустройства территории населенных пунктов Тихвинского городского поселения»

| Наименование основного мероприятия в составе муниципальной программы | Ответственный исполнитель, участник |  | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники финансирования |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Основное мероприятие «Благоустройство, озеленение и уборка территории Тихвинского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Предоставление бюджетным учреждениям субсидий на выполнение муниципального задания по благоустройству территории Тихвинского городского поселения | Ответственный исполнитель: - комитет ЖКХ Участники: - МБУ "Зеленый город" |  | 2018 | 10 934,1 | - | - | 10 934,1 | - |
|  |  |  | 2019 | 10 934,1 | - | - | 10 934,1 | - |
|  |  |  | 2020 | 10 934,1 | - | - | 10 934,1 | - - |
| 1.2. Выполнение мероприятий по благоустройству территории Тихвинского городского поселения |  | Ответственный исполнитель: - комитет ЖКХ Участники: - старосты, - жители | 2018 | 8 400,0 | - | - | 8 400,0 | - |
|  |  |  | 2019 | 8 400,0 | - | - | 8 400,0 | - |
|  |  |  | 2020 | 8 400,0 | - | - | 8 400,0 | - |
| Итого по основному мероприятию «Благоустройство, озеленение и уборка территории Тихвинского городского поселения» |  |  | 2018 | 19 334,1 | - | - | 19 334,1 |  |
|  |  |  | 2019 | 19 334,1 | - | - | 19 334,1 |  |
|  |  |  | 2020 | 19 334,1 | - | - | 19 334,1 |  |
|  |  |  | 2018 - 2020 | 58 002,3 |  |  | 58 002,3 |  |
| 2. Основное мероприятие «Организация и содержание мест захоронения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Мероприятия в области организации и содержания мест захоронения | Ответственный исполнитель: - комитет ЖКХ |  | 2018 | 90,0 | - | - | 90,0 | - |
|  |  |  | 2019 | 90,0 | - | - | 90,0 | - |
|  |  |  | 2020 | 90,0 | - | - | 90,0 | - |
| 2.2. Проектирование объектов мест захоронения | Ответственный исполнитель: - отдел по строительству |  | 2018 | 1 000,0 | - | - | 1 000,0 | - |
|  |  |  | 2019 | 1 000,0 | - | - | 1 000,0 | - |
|  |  |  | 2020 | 1 000,0 | - | - | 1 000,0 | - |
| Итого по основному мероприятию «Организация и содержание мест захоронения» |  |  | 2018 | 1 090,0 | - | - | 1 090,0 | - |
|  |  |  | 2019 | 1 090,0 | - | - | 1 090,0 | - |
|  |  |  | 2020 | 1 090,0 | - | - | 1 090,0 | - |
|  |  |  | 2018 - 2020 | 3 270,0 | - | - | 3 270,0 | - |
| 3. Основное мероприятие «Организация стока поверхностных вод» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Мероприятия по строительству и ремонту ливневой канализации |  |  | 2018 | 2 095,0 | - | - | 2 095,0 |  |
|  |  |  | 2019 | 2 095,0 | - | - | 2 095,0 |  |
|  |  |  | 2020 | 2 095,0 | - | - | 2 095,0 |  |
| 3.2. Обслуживание объектов дождевой (ливневой) канализации |  |  | 2018 | 3 500,0 | - | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | 3 500,0 | - | - | 3 500,0 |  |
|  |  |  | 2020 | 3 500,0 | - | - | 3 500,0 |  |
| Итого по основному мероприятию «Организация стока поверхностных вод» |  |  | 2018 | 5 595,0 | - | - | 5 595,0 |  |
|  |  |  | 2019 | 5 595,0 | - | - | 5 595,0 |  |
|  |  |  | 2020 | 5 595,0 | - | - | 5 595,0 |  |
|  |  |  | 2018-2020 | 16 785,0 |  |  | 16 785,0 |  |
| ВСЕГО по программе: |  |  | 2018 | 26 019,1 | - | - | 26 019,1 | - |
|  |  |  | 2019 | 26 019,1 | - | - | 26 019,1 | - |
|  |  |  | 2020 | 26 019,1 | - | - | 26 019,1 | - |
|  |  |  | 2018 - 2020 | 78 057,3 | - | - | 78 057,3 | - |

_____________