#### АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 октября 2017 г.	01-2946-а

от __________________________ № _________

О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу Тихвинского городского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении», утвержденную постановлением администрации Тихвинского района от 30 марта 2017 года №01-806-а»

21, 0400 ОБ НПА

В целях создания условий для эффективного и устойчивого развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении; в связи с увеличением объемов финансирования на 2017 год муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении», администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Тихвинского городского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении», утвержденную постановлением администрации Тихвинского района от 30 марта 2017 года №01-806-а, следующие изменения:

1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» паспорта муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении» изложить в следующей редакции:

| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы составляет 119 541,09 тыс. руб., в том числе: Подпрограмма «Энергетика Тихвинского городского поселения» - 850,00 тыс. руб.; Подпрограмма «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории Тихвинского городского поселения» - 33 024,30 тыс. руб. Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение Тихвинского городского поселения» - 2 114,91 тыс. руб. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тихвинского городского поселения» 83 551,88 тыс. руб. Прогнозная оценка ресурсного обеспечения муниципальной программы составляет:119 541,09 тыс. руб. Областной бюджет Ленинградской области – 4 596,00 тыс. руб., в т.ч. по годам: - 2017 год – 4 596,00 тыс. руб.; Бюджет Тихвинского городского поселения – 114 945,09 тыс. руб., в т.ч. по годам: - 2017 год – 45 063,89 тыс. руб., - 2018 год – 34 965,6 тыс. руб., - 2019 год - 34 915,6 тыс. руб. |
| --- | --- |

1.2. раздел 4 муниципальной программы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы»

Общий объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы составляет 119 541,09 тыс. руб., в том числе:

Подпрограмма «Энергетика Тихвинского городского поселения» - 850,00 тыс. руб.;

Подпрограмма «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории Тихвинского городского поселения» -  33 024,30 тыс. руб.

Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение Тихвинского городского поселения» - 2 114,91 тыс. руб.

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории   Тихвинского городского поселения» 83 551,88 тыс. руб.

Прогнозная оценка ресурсного обеспечения муниципальной программы составляет:119 541,09 тыс. руб.

Областной бюджет Ленинградской области – 4 596,00 тыс. руб., в т.ч. по годам:

-     2017 год – 4 596,00 тыс. руб.

Бюджет Тихвинского городского поселения – 114 945,09 тыс. руб., в т.ч. по годам:

-     2017 год – 45 063,89 тыс. руб.,

-     2018 год – 34 965,6 тыс. руб.,

-     2019 год -  34 915, 6 тыс. руб.»;

1.3. строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы «Энергетика Тихвинского городского поселения» муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении» изложить в следующей редакции:

| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем ресурсного обеспечения подпрограммы составляет 850,00 тыс. руб., в том числе: - 2017 год – 700,00 тыс. руб., Бюджет Тихвинского городского поселения – 700,00 тыс. руб.; - 2018 год – 100 тыс. руб., Бюджет Тихвинского городского поселения -100,00 тыс. руб. - 2019 год – 50,00 тыс. руб., Бюджет Тихвинского городского поселения – 50,00 тыс. руб. |
| --- | --- |

1.4. строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории Тихвинского городского поселения» муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении» изложить в следующей редакции:

| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем ресурсного обеспечения подпрограммы - 33 024,30 тысяч рублей, в том числе: - 2017 г. -16 624,30 тысяч рублей Областной бюджет Ленинградской области – 2 573,00 тыс. руб., Бюджет Тихвинского городского поселения - 14 051,30 тыс. руб.; - 2018 г- 8 200 тыс. рублей Бюджет Тихвинского городского поселения - 8 200,00 тыс. рублей; - 2019 г.- 8 200,00 тыс. рублей Бюджет Тихвинского городского поселения - 8 200,00 тыс. рублей |
| --- | --- |

1.5. строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение на территории Тихвинского городского поселения» муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении» изложить в следующей редакции:

| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем ресурсного обеспечения подпрограммы составляет 2 114,91 тыс. руб., в том числе: - 2017 год – 2 114,91 тыс. руб., Областной бюджет Ленинградской области – 2 023,00 тыс. руб., Бюджет Тихвинского городского поселения – 91,01 тыс. руб. |
| --- | --- |

1.6. строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности территории Тихвинского городского поселения» муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении» изложить в следующей редакции:

| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем ресурсного обеспечения подпрограммы 83 551,88 тыс. руб., в том числе - 2017 год - 30 220,68 тыс. руб., Бюджет Тихвинского городского поселения – 30 220,68 тыс. руб.: - 2018 год – 26 665,60 тыс. руб., Бюджет Тихвинского городского поселения -26665,6 руб. - 2019 год – 26 665,60 тыс. руб., Бюджет Тихвинского городского поселения 26 665,60 тыс. руб. |
| --- | --- |

2. Приложение №2 «План реализации муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении» изложить в новой редакции (приложение).

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Тихвинского района по коммунальному хозяйству и строительству Ю.А. Наумова.

Глава администрации                                                             	В.В. Пастухова

Л.В. Богдашова

56058

И.В. Медникова

79300

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации

по строительству и ЖКХ                                          	Ю.А. Наумов

Заместитель главы администрации -

председатель комитета финансов                           	С.А. Суворова

Председатель комитета

жилищно-коммунального хозяйства                          	А.М. Корцов

Председатель комитета

по экономике и инвестициям                                   	П.А. Федоров

Заведующий юридическим отделом 			В.В. Максимов

Заведующий общим отделом       			И.Г. Савранская

РАССЫЛКА:

| Дело | 1 |
| --- | --- |
| Комитет ЖКХ | 2 |
| Комитет финансов | 1 |
| Комитет по экономике и инвестициям | 1 |
| Отдел по строительству | 1 |
| Наумову Ю.А. | 1 |
| Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 1 |
| ВСЕГО: | 8 |

Приложение

к постановлению администрации

Тихвинского района

от 27 октября 2017 г. №01-2946-а

Приложение №2

к муниципальной программе Тихвинского

городского поселения «Обеспечение устойчивого

функционирования и развития коммунальной

и инженерной инфраструктуры»

- План реализации муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры» в новой редакции

| Наименование подпрограммы, мероприятия в составе МП | Ответственный исполнитель | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1. «Энергетика Тихвинского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Основное мероприятие "Обеспечение населения коммунальными ресурсами теплоснабжения и горячего водоснабжения ресурсоснабжающими организациями по установленному льготному тарифу" | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2017 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |  |
|  |  | 2018 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |  |
|  |  | 2019 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |  |
| 1.1.1 Субсидии на возмещение части затрат ресурсоснабжающим организациям в связи с предоставлением коммунальных ресурсов (услуг) по теплоснабжению | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2017 | 700,00 |  |  | 700,00 |  |
|  |  | 2018 | 100,00 |  |  | 100,00 |  |
|  |  | 2019 | 50,00 |  |  | 50,00 |  |
| Итого по подпрограмме "Энергетика Тихвинского городского поселения" |  | 2017 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |  |
|  |  | 2018 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |  |
|  |  | 2019 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |  |
|  |  | 2017-2019 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |  |
| Подпрограмма 2. «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории Тихвинского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Основное мероприятие "Обеспечение муниципального жилого фонда и индивидуальных (частных) жилых домов Тихвинского городского поселения природным газом" | ОКС | 2017 | 16624,30 | 0,00 | 2573,00 | 14051,30 |  |
|  |  | 2018 | 8200,00 | 0,00 | 0,00 | 8200,00 |  |
|  |  | 2019 | 8200,00 | 0,00 | 0,00 | 8200,00 |  |
| 2.1.1.Проектирование объектов газификации, расположенных на территории Тихвинского городского поселения | ОКС | 2017 | 10850,58 | 0,00 | 0,00 | 10850,58 |  |
|  |  | 2018 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 |  |
|  |  | 2019 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 |  |
| 2.1.2.Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации, расположенных на территории Тихвинского городского поселения | ОКС | 2017 | 4214,44 | 0,00 | 2573,00 | 1641,44 |  |
|  |  | 2018 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 |  |
|  |  | 2019 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 |  |
| 2.1.3.Другие мероприятия в сфере газификации жилищного фонда, расположенного на территории Тихвинского городского поселения | ОКС | 2017 | 1559,28 | 0,00 | 0,00 | 1559,28 |  |
|  |  | 2018 | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 1200,00 |  |
|  |  | 2019 | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 1200,00 |  |
| ВСЕГО по Подпрограмме "Газификация жилищного фонда, расположенного на территории Тихвинского городского поселения" |  | 2017 | 16624,30 | 0,00 | 2573,00 | 14051,30 |  |
|  |  | 2018 | 8200,00 | 0,00 | 0,00 | 8200,00 |  |
|  |  | 2019 | 8200,00 | 0,00 | 0,00 | 8200,00 |  |
|  |  | 2017-2019 | 33024,30 | 0,00 | 2573,00 | 30451,30 |  |
| Подпрограмма 3. «Водоснабжение и водоотведение Тихвинского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Основное мероприятие "Развитие коммунальной инфраструктуры по водоснабжению и водоотведению Тихвинского городского поселения" | ОКС | 2017 | 2114,91 | 0,00 | 2023,00 | 91,91 |  |
| 3.1.1. Мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод - за счет средств областного бюджета | ОКС | 2017 | 2114,91 |  | 2023,00 | 91,91 |  |
| Итого по подпрограмме " Водоснабжение и водоотведение" |  |  | 2114,91 | 0,000 | 2023,000 | 91,91 |  |
| Подпрограмма 4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности тихвинского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.Основное мероприятие "Реализация энергосберегающих мероприятий в бюджетной сфере" | Муниципальные учреждения | 2017 | 915,60 | 0,00 | 0,00 | 915,60 |  |
|  |  | 2018 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 |  |
|  |  | 2019 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 |  |
| 3.1.1.Предоставление бюджетным учреждениям субсидий на проведение энергосберегающих мероприятий | Муниципальные учреждения | 2017 | 915,60 |  |  | 915,60 |  |
|  |  | 2018 | 315,00 |  |  | 315,00 |  |
|  |  | 2019 | 315,00 |  |  | 315,00 |  |
| 3.2.Основное мероприятие "Организация уличного освещения Тихвинского городского поселения" | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2017 | 29045,24 | 0,00 | 0,00 | 29045,24 |  |
|  |  | 2018 | 26190,00 | 0,00 | 0,00 | 26190,00 |  |
|  |  | 2019 | 26190,00 | 0,00 | 0,00 | 26190,00 |  |
| 3.2.1.Уличное освещение Тихвинского городского поселения | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2017 | 27037,72 |  |  | 27037,72 |  |
|  |  | 2018 | 25190,00 |  |  | 25190,00 |  |
|  |  | 2019 | 25190,00 |  |  | 25190,00 |  |
| 3.2.2. Реконструкция сетей уличного освещения Тихвинского городского поселения | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2017 | 2007,52 |  |  | 2007,52 |  |
|  |  | 2018 | 1000,00 |  |  | 1000,00 |  |
|  |  | 2019 | 1000,00 |  |  | 1000,00 |  |
| 3.3.Основное мероприятие "Реализация энергосберегающих мероприятий в жилищной сфере" | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2017 | 259,84 | 0,00 | 0,00 | 259,84 |  |
|  |  | 2018 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |  |
|  |  | 2019 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |  |
| 3.3.1.Энергосберегающие мероприятия в жилищной сфере | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2017 | 259,84 |  |  | 259,84 |  |
|  |  | 2018 | 160,00 |  |  | 160,00 |  |
|  |  | 2019 | 160,00 |  |  | 160,00 |  |
| Итого по подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Тихвинского городского поселения» |  | 2017 | 30220,68 | 0,00 | 0,00 | 30220,68 |  |
|  |  | 2018 | 26665,00 | 0,00 | 0,00 | 26665,00 |  |
|  |  | 2019 | 26665,00 | 0,00 | 0,00 | 26665,00 |  |
|  |  | 2017-2019 | 83550,68 | 0,00 | 0,00 | 83550,68 |  |
| ВСЕГО по муниципальной программе "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении" |  | 2017 | 49659,89 | 0,00 | 4596,00 | 45063,88 |  |
|  |  | 2018 | 34965,00 | 0,00 | 0,00 | 34965,00 |  |
|  |  | 2019 | 34915,00 | 0,00 | 0,00 | 34915,00 |  |
|  |  | 2017-2019 | 119539,88 | 0,00 | 4596,00 | 114943,88 |  |

Адресно на 2017 год

| Наименование подпрограммы, мероприятия в составе МП | Ответственный исполнитель | Годы реализации | Оценка расходов (тыс.руб., в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1. «Энергетика Тихвинского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Основное мероприятие "Обеспечение населения коммунальными ресурсами теплоснабжения и горячего водоснабжения ресурсоснабжающими организациями по установленному льготному тарифу" | комитет ЖКХ | 2017 | 700,000 | 0,000 | 0,000 | 700,000 |  |
| 1.1.1. Субсидии на возмещение части затрат ресурсоснабжающим организациям в связи с предоставлением коммунальных ресурсов (услуг) по теплоснабжению | комитет ЖКХ | 2017 | 700,000 |  |  | 700,000 |  |
| Компенсация выпадающих доходов по теплоснабжению Усадьбы РТС | комитет ЖКХ | 2017 | 700,000 |  |  | 700,000 |  |
| Итого по подпрограмме "Энергетика Тихвинского городского поселения " | комитет ЖКХ | 2017 | 700,000 | 0,000 | 0,000 | 700,000 |  |
| Подпрограмма 2. «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории Тихвинского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1Основное мероприятие "Обеспечение муниципального жилого фонда и индивидуальных (частных) жилых домов Тихвинского городского поселения природным газом" |  | 2017 | 16624,295 | 0,000 | 2573,000 | 14051,295 |  |
| 2.1.1Проектирование объектов газификации, расположенных на территории Тихвинского городского поселения | ОКС | 2017 | 10850,576 | 0,000 | 0,000 | 10850,576 |  |
| ПИР, ПСД распределительного газопровода к жилым домам №1,2,11 Усадьбы РТС и установка индивидуальных поквартирных газовых котлов для отопления и ГВС в квартирах (26 квартир) жилых домов №1.2.11 Усадьбы РТС в г.Тихвине | ОКС | 2017 | 944,293 | 0,000 | 0,000 | 944,293 |  |
| ПИР, ПСД распределительного газопровода в г.Тихвине к жилым домам по ул.Московской | ОКС | 2017 | 590,300 | 0,000 | 0,000 | 590,300 |  |
| ПИР, ПСД распределительного газопровода в г.Тихвине к жилым домам по ул.Олонецкая, пер.Ленинградский, ул.Ленинградская до ж.д..№139,141, 76, ул.Дорожников, пер..Карьерный, ул.Прозоровская, ул.Березовская, ул.Зеленая, ул.Зайцева, ул.Западная, ул.Тихая, пер.Лесной, ул.Кольцевая, ул, Новосельская, ул.Трудовая, ул.Дружная, ул.Советская, ул.Славянская, пер.Тверской, ул. Карельская, ул.Тверская, ул.Плаунская, и улицы на территории ИЖС, прилегающей к ул.Плаунской | ОКС | 2017 | 2454,398 | 0,000 | 0,000 | 2454,398 |  |
| ПИР и ПСД (в т.ч. газопроводы-вводы к МКД по ул.Плаунская, ул.Ленинградская) | ОКС | 2017 | 1607,500 | 0,000 | 0,000 | 1607,500 |  |
| ПИР, ПСД распределительного газопровода в г.Тихвине к жилым домам по ул. Римского -Корсакова от дома №71 по Фишевскому переулку до границы проектирования инфраструктуры ИЖС (ул.Озерной) | ОКС | 2017 | 793,025 | 0,000 | 0,000 | 793,025 |  |
| Установка индивидуальных поквартирных газовых котлов для отопления и ГВС в квартирах (26 квартир) жилых домов №1,2,11 Усадьбы РТС в г.Тихвин | ОКС | 2017 | 92,370 | 0,000 | 0,000 | 92,370 |  |
| Госэкспертиза ПСД на строительство распределительных газопроводов | ОКС | 2017 | 3461,060 | 0,000 | 0,000 | 3461,060 |  |
| Разработка схемы газоснабжения п. Красава, п.Березовик (1-2), п. Царицыно Озеро | ОКС | 2017 | 1000,000 | 0,000 | 0,000 | 1000,000 |  |
| 2.1.2.Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации, расположенных на территории Тихвинского городского поселения | ОКС | 2017 | 4214,439 | 0,000 | 2573,000 | 1641,439 |  |
| Строительство распределительного газопровода в городе Тихвине Ленинградской области к жилым домам по улицам Олонецкая, пер. Ленинградский, ул.Ленинградская до ж.д. №139, 141, 76, ул. Дорожников, пер. Карьерный, ул. Прозоровская, ул. Березовская, ул.Зеленая, ул.Зайцева, ул. Западная, ул.Тихая, пер. Лесной, ул.Кольцевая, ул. Новосельская, ул.Трудовая, ул.Дружная,ул.Советская, ул. Славянская, пер.Тверской, ул.Карельская, ул.Тверская, ул.Плаунская и улицы на территории ИЖС прилегающей к ул. Плаунской | ОКС | 2017 | 1038,939 | 0,000 | 0,000 | 1038,939 |  |
| Строительство распределительного газопровода в городе Тихвине Ленинградской области к жилым домам по улице Московской | ОКС | 2017 | 160,000 | 0,000 | 0,000 | 160,000 |  |
| Строительство распределительного газопровода в городе Тихвине Ленинградской области к жилым домам по улицам Римского – Корсакова от дома №71 по Фишевскому переулку до границы проектирования инфраструктуры ИЖС (улицы Озерной) | ОКС | 2017 | 215,000 | 0,000 | 0,000 | 215,000 |  |
| Установка индивидуальных поквартирных газовых котлов для отопления и ГВС в квартирах (26 квартир) жилых домов №1,2,11 Усадьбы РТС в г.Тихвин | ОКС | 2017 | 92,370 | 0,000 | 0,000 | 92,370 |  |
| Строительство распределительного газопровода к жилым домам №1,2,11 Усадьбы РТС (26 квартир) жилых домов № 1,2,11 Усадьбы РТС | ОКС | 2017 | 2708,130 | 0,000 | 2573,000 | 135,130 |  |
| 2.1.3. Другие мероприятия в сфере газификации жилищного фонда, расположенного на территории Тихвинского городского поселения |  | 2017 | 1559,280 | 0,000 | 0,000 | 1559,280 |  |
| Техническое обслуживание газораспределительных сетей | ОКС | 2017 | 373,000 | 0,000 | 0,000 | 373,000 |  |
| Выполнение расчетной схемы газоснабжения по трассе существующего газопровода среднего давления от точки врезки до ул. Советской и т.д. |  |  | 95,000 | 0,000 | 0,000 | 95,000 |  |
| Пусконаладочные работы | ОКС | 2017 | 1091,280 | 0,000 | 0,000 | 1091,280 |  |
| Итого по подпрограмме "Газификация жилищного фонда, расположенного на территории Тихвинского городского поселения. | ОКС | 2017 | 16624,295 | 0,000 | 2573,000 | 14051,295 |  |
| Подпрограмма 3. «Водоснабжение и водоотведение Тихвинского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Основное мероприятие "Развитие коммунальной инфраструктуры по водоснабжению и водоотведению Тихвинского городского поселения" |  |  | 2114,906 | 0,000 | 2023,000 | 91,906 |  |
| 3.1.1. Мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод - за счет средств областного бюджета | ОКС | 2017 | 2114,906 | 0,000 | 2023,000 | 91,906 |  |
| ост.2016г.(обл.б-т) Реконструкция системы канализации со строительством канализационных очистных сооружений (КОС), хозяйственно- бытовых сточных вод дер.Сарка, в т.ч. проектно-изыскательские работы | ОКС | 2017 | 2023,000 | 0,000 | 2023,000 | 0,000 |  |
| Реконструкция системы канализации п.Сарка со строительством локальных очистных сооружений, в т.ч. проектно-изыскательские работы | ОКС | 2017 | 91,906 | 0,000 | 0,000 | 91,906 |  |
| Итого по подпрограмме " Водоснабжение и водоотведение" |  |  | 2114,906 | 0,000 | 2023,000 | 91,906 |  |
| Подпрограмма 4. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Тихвинского городского поселения" |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.Основное мероприятие "Реализация энергосберегающих мероприятий в бюджетной сфере" | Муниципальные учреждения | 2017 | 915,600 | 0,000 | 0,000 | 915,600 |  |
| 3.1.1.Предоставление бюджетным учреждениям субсидий на проведение энергосберегающих мероприятий | Муниципальные учреждения | 2017 | 915,600 |  |  | 915,600 |  |
| МУ "ТРДК" | Муниципальные учреждения | 2017 | 270,600 |  |  | 270,600 |  |
| МУ "ТЦБС" | Муниципальные учреждения | 2017 | 300,000 |  |  | 300,000 |  |
| МУ "БЦС "ТЭФИ"" | Муниципальные учреждения | 2017 | 10,000 |  |  | 10,000 |  |
| МУ "МСЦ" | Муниципальные учреждения | 2017 | 335,000 |  |  | 335,000 |  |
| 3.2.Основное мероприятие "Организация уличного освещения Тихвинского городского поселения" | Комитет ЖКХ | 2017 | 29045,241 | 0,000 | 0,000 | 29045,241 |  |
| 3.2.1.Уличное освещение Тихвинского городского поселения | Комитет ЖКХ | 2017 | 27037,720 | 0,000 | 0,000 | 27037,720 |  |
| Уличное освещение | Комитет ЖКХ | 2017 | 23093,095 |  |  | 23093,095 |  |
| СМР по устройству уличного освещения на территории Тихвинского шлюза |  |  | 704,625 |  |  | 704,625 |  |
| Обслуживание объектов уличного освещения | Комитет ЖКХ | 2017 | 3000,000 |  |  | 3000,000 |  |
| Программное обеспечение системы автоматического управления уличного освещения | Комитет ЖКХ | 2017 | 240,000 |  |  | 240,000 |  |
| 3.2.2.Реконструкция сетей уличного освещения Тихвинского городского поселения | Комитет ЖКХ | 2017 | 2007,521 | 0,000 | 0,000 | 2007,521 |  |
| Реконструкция сетей уличного освещения, заключение договоров на технологическое присоединение к электрическим сетям | Комитет ЖКХ | 2017 | 1012,021 |  |  | 1012,021 |  |
| Устройство уличного освещения по улице Боровая, проект | Комитет ЖКХ | 2017 | 400,000 |  |  | 400,000 |  |
| Замена неизолированных проводов уличного освещения на изолированные, монтаж сетей уличного освещения | Комитет ЖКХ | 2017 | 595,500 |  |  | 595,500 |  |
| 3.2.3.Основное мероприятие «Реализация энергосберегающих мероприятий в жилищной сфере» | Комитет ЖКХ | 2017 | 259,840 | 0,000 | 0,000 | 259,840 |  |
| 3.3.1.Энергосберегающие мероприятия в жилищной сфере | Комитет ЖКХ | 2017 | 259,840 | 0,000 | 0,000 | 259,840 |  |
| Установка индивидуальных приборов учета | Комитет ЖКХ | 2017 | 249,840 |  |  | 249,840 |  |
| Сбор, вывоз, утилизация ртутьсодержащих ламп | Комитет ЖКХ | 2017 | 10,000 |  |  | 10,000 |  |
| Итого по Подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности тихвинского городского поселения» | Комитет ЖКХ | 2017 | 30220,681 | 0,000 | 0,000 | 30220,681 |  |
| Итого по Программе «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры Тихвинского городского поселения» |  | 2017 | 49659,882 | 0,000 | 4596,000 | 45063,882 |  |

_____________