#### АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 октября 2016 г.	01-3146-а

от __________________________ № _________

Об утверждении муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Повышение безопасности дорожного движения в Тихвинском городском поселении»

21, 0400 ОБ НПА

В целях создания условий для повышения безопасности дорожного движения, в соответствии с постановлениями администрации Тихвинского района от 26 августа 2013 года №01-2390-а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения» (редакция от 23 октября 2015 года №01-2616-а), от 23 сентября 2016 года №01-2873-а «Об утверждении перечня муниципальных программ Тихвинского района и перечня муниципальных программ Тихвинского городского поселения в новой редакции», администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу Тихвинского городского поселения «Повышение безопасности дорожного движения в Тихвинском городском поселении» (приложение).

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Повышение безопасности дорожного движения в Тихвинском городском поселении» производить в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Тихвинского городского поселения.

3. Признать утратившими силу постановления администрации Тихвинского района:

- от 13 октября 2015 года №01-2524-а об утверждении муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Повышение безопасности дорожного движения в Тихвинском городском поселении»;

- от 28 марта 2016 года №01-744-а «О внесении изменений в муниципальную программу Тихвинского городского поселения «Повышение безопасности дорожного движения в Тихвинском городском поселении», утвержденную постановлением администрации Тихвинского района от 13 октября 2015 года № 01-2524-а»;

- от 30 мая 2016 года №01-1452-а «О внесении изменений в постановление администрации Тихвинского района от 28 марта 2016 года №01-744-а «О внесении изменений в муниципальную программу Тихвинского городского поселения «Повышение безопасности дорожного движения в Тихвинском городском поселении», утвержденную постановлением администрации Тихвинского района от 13 октября 2015 года №01-2524-а».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по коммунальному хозяйству и строительству.

5. Постановление вступает в силу с 01 января 2017 года.

Глава администрации                                                             	В.В. Пастухова

Г.М. Андреева

56188

Согласовано:

| Заместитель главы администрации по коммунальному хозяйству и строительству |  | Ю.А. Наумов |
| --- | --- | --- |
| Заведующий общим отделом |  | Л.Е.Федорова |
| Заведующий юридическим отделом |  | В.В. Максимов |
| Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства |  | О.В.Каливецкий |
| Заместитель главы администрации - председатель комитета финансов |  | С.А.Суворова |
| Заведующий отделом по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту комитета жилищно-коммунального хозяйства |  | А.М.Корцов |
| Председатель комитета по экономике и инвестициям |  | П.А.Федоров |

РАССЫЛКА:

| Дело |  | - 1 экз. |
| --- | --- | --- |
| Комитет жилищно-коммунального хозяйства |  | - 1 экз. |
| Комитет финансов |  | - 1 экз. |
| Комитет по экономике и инвестициям |  | - 1 экз. |
| Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  | - 1 экз. |
| ИТОГО: |  | - 5 экз. |

## УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Тихвинского района

# от 14 октября 2016 г. №01-3146-а

(приложение)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Тихвинского городского поселения

«Повышение безопасности дорожного движения в

Тихвинском городском поселении»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Тихвинского городского поселения

«Повышение безопасности дорожного движения в

Тихвинском городском поселении»

| Полное наименование программы | Муниципальная программа Тихвинского городского поселения «Повышение безопасности дорожного движения в Тихвинском городском поселении» (далее - Муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Муниципальной программы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Тихвинского района |
| Цель Муниципальной программы | Сокращение дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) |
| Задачи Муниципальной программы | Повышение эффективности функционирования системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения; Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; Сокращение аварийности на участках концентрации ДТП инженерными методами; Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма |
| Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы | Сокращение количества ДТП с пострадавшими; Установка дорожного ограждения |
| Сроки реализации Муниципальной программы | 2017-2019 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы | Итого по программе, бюджет Тихвинского городского поселения: 14 490,0 тысяч рублей, в том числе по годам: 2017 год – 4 830,0 тысяч рублей 2018 год – 4 830,0 тысяч рублей 2019 год – 4 830,0 тысяч рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы | Сокращение аварийности на участках концентрации ДТП на 5% |

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Повышение безопасности дорожного движения в Тихвинском городском поселении»

1. Характеристика проблемы

Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом (далее - аварийности) в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Основными видами дорожно-транспортных происшествий являются наезд на пешеходов, а также столкновение и опрокидывание. Свыше трех четвертей всех дорожно-транспортных происшествий связаны с нарушениями Правил дорожного движения Российской Федерации водителями транспортных средств. Около трети всех происшествий связаны с неправильным выбором скорости движения.

Наиболее многочисленной и самой уязвимой группой участников дорожного движения являются пешеходы.

Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации во многом объясняются следующими причинами:

- постоянно возрастающая мобильность населения;

- уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом.

Нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки. В настоящее время в городе происходит более 70% всех дорожно-транспортных происшествий.

Сложившееся положение дел усугубляется неэффективным использованием реальных рычагов воздействия на негативные процессы, происходящие в области обеспечения безопасности дорожного движения. Кроме того, в условиях дефицита бюджета и значительных обязательств существенно снижаются возможности для решения задач по обеспечению безопасности дорожного движения.

2. Цели муниципальной политики в области повышения безопасности дорожного движения в Тихвинском городском поселении

Основной целью Муниципальной программы является реализация мероприятий по сокращению дорожно-транспортных происшествий.

2.1. Основные мероприятия муниципальной политики в области повышения безопасности дорожного движения в Тихвинском городском поселении

Основными мероприятиями Муниципальной программы являются:

- Сокращение аварийности на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий инженерными методами.

- Повышение уровня безопасности движения.

2.2. Цели и задачи Муниципальной программы

Цель Муниципальной программы:

Сокращение дорожно-транспортных происшествий.

Задачи Муниципальной программы:

- повышение эффективности функционирования системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения;

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

- сокращение аварийности на участках концентрации ДТП инженерными методами;

- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма.

2.3. Показатели (индикаторы) реализации Муниципальной программы

- сокращение количества ДТП с пострадавшими;

- установка дорожного ограждения.

Прогнозные значения показателей (индикаторов) по реализации Муниципальной программы изложены в приложении №1 к Муниципальной программе.

2.4. Основные ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации Муниципальной программы

Сроки реализации Муниципальной программы - 2017 - 2019 годы.

Реализация Муниципальной программы позволит сократить аварийность на участках концентрации ДТП на 5%.

3. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципальной программы

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Повышение безопасности дорожного движения в Тихвинском городском поселении» составляет – 14 490,0 тысяч рублей, в том числе по годам:

2017 год - 4 830,00 тысяч рублей

2018 год - 4 830,00 тысяч рублей

2019 год - 4 830,00 тысяч рублей

4. План реализации Муниципальной программы изложен в приложении №2 к Муниципальной программе

5. Методика оценки эффективности реализации Муниципальной программы

Эффективность реализации Муниципальной программы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году в соответствии с пунктом 5.7. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения, утвержденного постановлением администрации Тихвинского района от 26 августа 2013 года №01-2390-а (редакция от 23 октября 2015 года №01-2616-а).

Приложение №1

к муниципальной программе

Тихвинского городского поселения

«Повышение безопасности дорожного движения

в Тихвинском городском поселении», утвержденной

постановлением администрации Тихвинского района

от 14 октября 2016 г. №01-3146-а

ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

показателей (индикаторов) по реализации муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Повышение безопасности дорожного движения в Тихвинском городском поселении»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| 1 | Сокращение количества ДТП с пострадавшими (в %) к предыдущему году | % | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Установка дорожного ограждения | м.п. | 70 | 70 | 70 |

____________

Приложение №2

к муниципальной программе

Тихвинского городского поселения

«Повышение безопасности дорожного движения

в Тихвинском городском поселении», утвержденной

постановлением администрации Тихвинского района

от 14 октября 2016 г. №01-3146-а

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Повышение безопасности дорожного движения

в Тихвинском городском поселении»

| Наименование основного мероприятия в составе муниципальной программы (подпрограммы) | Ответственный исполнитель соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет | Местный Бюджет (ТГП) | Прочие источники финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| Основное мероприятие 1 «Сокращение аварийности на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий инженерными методами» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Технические средства организации дорожного движения на автомобильных дорогах | Комитет ЖКХ | 2017 | 3 330,0 |  |  |  | 3 330,0 |  |
|  |  | 2018 | 3 330,0 |  |  |  | 3 330,0 |  |
|  |  | 2019 | 3 330,0 |  |  |  | 3 330,0 |  |
| Итого по основному мероприятию 1 «Сокращение аварийности на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий инженерными методами» |  | 2017 | 3 330,0 |  | 0,0 | 0,0 | 3 330,0 |  |
|  |  | 2018 | 3 330,0 |  |  |  | 3 330,0 |  |
|  |  | 2019 | 3 330,0 |  |  |  | 3 330,0 |  |
|  |  | 2017 - 2019 | 9 990,0 |  |  |  | 9 990,0 |  |

| Основное мероприятие 2 «Повышение уровня безопасности движения» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Проведение мероприятий по повышению уровня безопасности движения на автомобильных дорогах | Комитет ЖКХ | 2017 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 |  |
|  |  | 2018 | 1 500,0 |  |  | 1 500,0 |  |
|  |  | 2019 | 1 500,0 |  |  | 1 500,0 |  |
| Итого по основному мероприятию 2 «Повышение уровня безопасности движения» |  | 2017 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 |  |
|  |  | 2018 | 1 500,0 |  |  | 1 500,0 |  |
|  |  | 2019 | 1 500,0 |  |  | 1 500,0 |  |
|  |  | 2017 - 2019 | 4 500,0 |  |  | 4 500,0 |  |
| Всего муниципальная программа |  | 2017 | 4 830,0 | 0,0 | 0,0 | 4 830,0 |  |
|  |  | 2018 | 4 830,0 |  |  | 4 830,0 |  |
|  |  | 2019 | 4 830,0 |  |  | 4 830,0 |  |
|  |  | 2017-2019 | 14 490,0 | 0,0 | 0,0 | 14 490,0 | 0,0 |

____________