#### АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 декабря 2017 г.	01-3605-а

от __________________________ № _________

О внесении изменений в муниципальную программу Тихвинского района «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского района», утвержденную постановлением администрации Тихвинского района от 14 октября 2016 года №01-3152-а

21, 0400 ДО НПА

В целях повышения эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог местного значения Тихвинского района; в соответствии с постановлениями администрации Тихвинского района: от 26 августа 2013 года №01-2390-а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения» (с изменениями), от 23 сентября 2016 года №01-2873-а «Об утверждении перечня муниципальных программ Тихвинского района и перечня муниципальных программ Тихвинского городского поселения в новой редакции», администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Тихвинского района «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского района», утвержденную постановлением администрации Тихвинского района от 14 октября 2016 года №01-3152-а, следующие изменения:

1.1. в Паспорте муниципальной программы Тихвинского района «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского района» строку «Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы» изложить в новой редакции:

| Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы | Общий объем финансового обеспечения реализации Муниципальной программы составляет 35039,843 тыс. руб. Прогнозная оценка финансового обеспечения Муниципальной программы составляет: В 2017 году - 18458,944 тыс.руб., из них: - из средств Тихвинского района -13143,621 тыс. руб. - из средств областного бюджета- 5315,322 тыс. руб. В 2018 году: - из средств Тихвинского района 8249,200 тыс. руб. В 2019 году: - из средств Тихвинского района 8331,700 тыс.руб. |
| --- | --- |

1.2. пункт 3 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы Тихвинского района «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского района»» изложить в новой редакции:

«3. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы Тихвинского района «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского района», составляет 35039,843 тыс. рублей, в том числе по годам:

В 2017 году- 18458,944 тыс.руб., из них:

- из средств Тихвинского района -13143,621 тыс. руб.

- из средств областного бюджета -5315,322 тыс. руб.

В 2018 году:

- из средств Тихвинского района - 8249,200 тыс. руб.

В 2019 году:

- из средств Тихвинского района - 8331,700 тыс.руб.»;

1.3. приложение №2 к муниципальной программе Тихвинского района «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского района» План реализации муниципальной программы Тихвинского района «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского района» изложить в новой редакции (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Тихвинского района от 12 октября 2017 года №01-2765-а «О внесении изменений в муниципальную программу Тихвинского района «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского района», утвержденную постановлением администрации Тихвинского района от 14 октября 2016 года №01-3152-а».

3. Постановление утрачивает силу с 01 января 2018 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Тихвинского района по коммунальному хозяйству и строительству.

Глава администрации                                                                   В.В.Пастухова

Е.А.Евпак

56-188

СОГЛАСОВАНО:

|  | Заведующий общим отделом | И.Г.Савранская |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Заведующий юридическим отделом | В.В.Максимов |  |
|  | Заместитель главы администрации - председатель комитета финансов | С.А.Суворова |  |
|  | Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства | А.М.Корцов |  |
|  | Заведующий отделом по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту | Е.В.Громова |  |
|  | Председатель комитета по экономике и инвестициям | П.А.Федоров |  |

РАССЫЛКА:

| Дело | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 1 |  |
| Отдел по строительству | 1 |  |
| Комитет по экономике и инвестициям | 1 |  |
| Комитет финансов | 1 |  |
| Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 1 |  |

| ИТОГО: | 6 |  |
| --- | --- | --- |

Приложение

к постановлению администрации

Тихвинского района

от 28 декабря 2017 г. №01-3605-а

Приложение №2

к муниципальной программе Тихвинского района

«Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского района»

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы Тихвинского района

«Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского района»

| Наименование основного мероприятия в составе муниципальной программы (подпрограммы) | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный Бюджет | Прочие источники финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Основное мероприятие 1: «Поддержание существующей сети дорог Тихвинского района на 2017-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Содержание автомобильных дорог | Комитет ЖКХ | 2017 | 2424,500 | - | - | 2424,500 |  |
|  |  | 2018 | 1524,500 | - | - | 1524,500 |  |
|  |  | 2019 | 1524,500 | - | - | 1524,500 |  |
| 1.2. Ремонт автомобильных дорог | Комитет ЖКХ | 2017 | 5539,905 | - | - | 5539,905 |  |
|  |  | 2018 | 6724,700 | - | - | 6724,700 |  |
|  |  | 2019 | 6807,200 | - | - | 6807,200 |  |
| 1.3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Комитет ЖКХ | 2017 | 7165,390 |  | 5315,322 | 1850,068 |  |
|  |  | 2018 | - | - | - | - |  |
|  |  | 2019 | - | - | - | - |  |
| 1.4. Восстановление моста через реку Воложба на подъезде к деревне Городище Тихвинского района Ленинградской области | Отдел по строительству | 2017 | 1200,000 | - | - | 1200,000 |  |
| 1.5. Ремонт моста через реку Сарка на автомобильной дороге общего пользования местного значения Новое Село-Пинега-Ладвуши Тихвинского муниципального района | Отдел по строительству | 2017 | 2129,149 | - | - | 2129,149 |  |
|  |  | 2018 | - | - | - | - |  |
|  |  | 2019 | - | - | - | - |  |
| Всего муниципальная программа: |  | 2017 | 18458,944 | - | 5315,322 | 13143,621 |  |
|  |  | 2018 | 8249,200 | - | - | 8249,200 |  |
|  |  | 2019 | 8331,700 | - | - | 8331,700 |  |
|  |  | 2017-2019 | 35039,843 | - | 5315,322 | 29724,521 |  |

_________________