#### АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 декабря 2016 г.	01-4042-а

от __________________________ № _________

О внесении изменений в постановление администрации Тихвинского района от 13 октября 2015 года №01-2522-а «Об утверждении муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения»»

21 0400 ДО НПА

В целях повышения эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог местного значения Тихвинского городского поселения; в соответствии с постановлениями администрации Тихвинского района: от 26 августа 2013 года №01-2390-а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения» (в редакции от 14 сентября 2015 года №01-2263-а), от 07 декабря 2015 года №01-3013-а «Об утверждении Перечня муниципальных программ Тихвинского района и Перечня муниципальных программ Тихвинского городского поселения», администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения», утвержденную постановлением администрации Тихвинского района от 13 октября 2015 года №01-2522-а, следующие изменения:

1.1. в Паспорте муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения» строку «Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы» изложить в новой редакции:

| Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы | Общий объем финансового обеспечения реализации Муниципальной программы составляет 329 707,2 тыс. руб., из них: - бюджет Тихвинского городского поселения – 176 931,5 тыс. руб.; - областной бюджет – 152 775,7 тыс. руб.; В 2016 году – 258 048,6 тыс. руб., из них: - бюджет Тихвинского городского поселения – 105 272,9 тыс. руб. - областной бюджет – 152 775,7 тыс. руб.; В 2017 году - 35 829,3 тыс. руб., из них: - бюджет Тихвинского городского поселения - 35 829,3 тыс. руб. В 2018 году - 35 829,3 тыс.руб. из них: - бюджет Тихвинского городского поселения - 35 829,3 тыс. руб. |
| --- | --- |

1.2. пункт 4 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения» изложить в новой редакции:

«4. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения» составляет 329 707,2 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств бюджета Тихвинского городского поселения 176 931,5 тыс.руб.;

- за счет средств областного бюджета 152 775,7 тыс. руб.

В 2016 году – 258 048,6 тыс. руб., из них:

- бюджет Тихвинского городского поселения – 105 272,9 тыс. руб.

- областной бюджет – 152 775,7 тыс. руб.;

В 2017 году - 35 829,3 тыс. руб., из них:

- бюджет Тихвинского городского поселения - 35 829,3 тыс. руб.

В 2018 году - 35 829,3 тыс.руб. из них:

- бюджет Тихвинского городского поселения - 35 829,3 тыс. руб.»;

1.3. приложение №2 к муниципальной программе Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения» План реализации муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения» изложить в новой редакции (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Тихвинского района от 07 ноября 2016 года №01-3345-а «О внесении изменений в постановление администрации Тихвинского района от 13 октября 2015 года №01-2522-а «Об утверждении муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения»».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по коммунальному хозяйству и строительству.

Глава администрации                                                                   В.В.Пастухова

Г.М.Андреева

56-188

СОГЛАСОВАНО:

|  | Заведующий общим отделом | Л.Е.Федорова |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Заведующий юридическим отделом | В.В.Максимов |  |
|  | Заместитель главы администрации | Ю.А.Наумов |  |
|  | Заместитель главы администрации - председатель комитета финансов | С.А.Суворова |  |
|  | Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства | О.В.Каливецкий |  |
|  | Заведующий отделом по строительству | А.А.Чикалов |  |
|  | Заведующий отделом по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту | А.М.Корцов |  |

РАССЫЛКА:

| Дело | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2 |  |
| Отдел по строительству | 1 |  |
| Комитет финансов | 1 |  |
| Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 1 |  |

| ИТОГО: | 6 |  |
| --- | --- | --- |

Приложение

к постановлению администрации

Тихвинского района

от 30 декабря 2016 г. №01-4042-а

Приложение №2

к муниципальной программе Тихвинского

городского поселения «Развитие сети

автомобильных дорог Тихвинского городского поселения»

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы Тихвинского городского поселения

«Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения»

| Наименование основного мероприятия в составе муниципальной программы (подпрограммы) | Ответственный исполнитель соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет (ТГП) | Прочие источники финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Основное мероприятие 1 «Поддержание существующей сети дорог Тихвинского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Предоставление бюджетным учреждениям субсидии на выполнение муниципального задания по содержанию дорог и искусственных сооружений на них | Комитет ЖКХ | 2016 | 30 726,8 |  |  | 30 726,8 |  |
|  |  | 2017 | 30 632,0 |  |  | 30 632,0 |  |
|  |  | 2018 | 30 632,0 |  |  | 30 632,0 |  |
| 1.2. Укрепление материально-технической базы дорожного хозяйства, необходимого для функционирования и содержания дорог | Комитет ЖКХ | 2016 | 9 672,3 |  |  | 9 672,3 |  |
|  |  | 2017 | 1 697,3 |  |  | 1 697,3 |  |
|  |  | 2018 | 1 697,3 |  |  | 1 697,3 |  |
| 1.3. Содержание, ремонт автомобильных дорог и дворовых территорий | Комитет ЖКХ | 2016 | 55 349,2 |  | 5 000,0 | 50 349,2 |  |
|  |  | 2017 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 1.4. Софинансирование мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | Комитет ЖКХ | 2016 | 13 185,0 |  | 12 715,7 | 469,3 |  |
|  |  | 2017 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 1.5. Софинансирование мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер | Комитет ЖКХ | 2016 | 10 946,3 |  | 9 851,7 | 1 094,6 |  |
|  |  | 2017 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 |  |  |  |  |  |
| 1.6. Устройство дорог | Отдел по строительству | 2016 | 1 316,1 |  |  | 1 316,1 |  |
|  |  | 2017 | 500,0 |  |  | 500,0 |  |
|  |  | 2018 | 500,0 |  |  | 500,0 |  |
| Итого по основному мероприятию 1. «Поддержание существующей сети дорог Тихвинского городского поселения» |  | 2016 | 121 195,7 |  | 27 567,4 | 93 628,3 |  |
|  |  | 2017 | 32 829,3 |  |  | 32 829,3 |  |
|  |  | 2018 | 32 829,3 |  |  | 32 829,3 |  |
|  |  | 2016-2018 | 186 854,3 | 0,0 | 27 567,4 | 159 286,9 |  |
| Основное мероприятие 2. «Строительство и реконструкция автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Строительство объектов транспортной инфраструктуры на территории Тихвинского городского поселения | Отдел по строительству | 2016 | 760,6 |  |  | 760,6 |  |
|  |  | 2017 | 3 000,0 |  |  | 3 000,0 |  |
|  |  | 2018 | 3 000,0 |  |  | 3 000,0 |  |
| 2.2. Проектирование объектов транспортной инфраструктуры на территории Тихвинского городского поселения | Отдел по строительству | 2016 | 6, 49 |  |  | 6, 49 |  |
|  |  | 2017 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 | 0 |  |  | 0 |  |
| 2.3. Софинансирование проектирования и строительство объектов транспортной инфраструктуры на территории Тихвинского городского поселения | Отдел по строительству | 2016 | 136 085,8 |  | 125 208,3 | 10877,5 |  |
|  |  | 2017 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  | 2018 | 0 |  |  | 0 |  |
| Итого по основному мероприятию 2. «Строительство и реконструкция автомобильных дорог» |  | 2016 | 136 852,9 |  | 125 208,3 | 11 644,6 |  |
|  |  | 2017 | 3 000,0 |  |  | 3 000,0 |  |
|  |  | 2018 | 3 000,0 |  |  | 3 000,0 |  |
|  |  | 2016-2018 | 142 852,9 |  | 125 208,3 | 17 644,6 |  |
| Всего муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения» |  | 2016 | 258 048,6 |  | 152 775,7 | 105 272,9 |  |
|  |  | 2017 | 35 829,3 |  |  | 35 829,3 |  |
|  |  | 2018 | 35 829,3 |  |  | 35 829,3 |  |
|  |  | 2016-2018 | 329 707,2 |  | 152 775,7 | 176 931,5 |  |

____________