#### АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 марта 2020 г.	01-593-а

от __________________________ № _________

О внесении изменений в муниципальную программу Тихвинского городского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении», утвержденную постановлением администрации Тихвинского района от 15 октября 2019 года №01-2434-а

21 0400 2700 ДО НПА

В целях создания условий для эффективного и устойчивого развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении; в связи с увеличением объемов финансирования на 2020 год муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении»; в соответствии с постановлением администрации Тихвинского района от 26 августа 2013 года №01-2390 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения» (с изменениями), администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Тихвинского городского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении», утвержденную постановлением администрации Тихвинского района от 15 октября 2019 года № 01-2434-а, следующие изменения:

1.1. в паспорте муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении»:

1.1.1. строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы составляет 112886,31 тыс. руб., в том числе: Подпрограмма «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории Тихвинского городского поселения» - 13073,91 тыс.руб. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тихвинского городского поселения» - 99812,40 тыс. руб. |
| --- | --- |

|  | Прогнозная оценка ресурсного обеспечения муниципальной программы составляет 112886,31 тыс. руб. Бюджет Тихвинского городского поселения – 112886,31 тыс. руб., в т.ч. по годам: - 2020 год – 40880,20 тыс. руб. - 2021 год – 38534,40 тыс. руб. - 2022 год – 33471,71 тыс. руб. |
| --- | --- |

1.1.2. пункт 4 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении»» изложить в следующей редакции:

«4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Общий объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы составляет 112886,31 тыс. руб., в том числе:

Подпрограмма «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории Тихвинского городского поселения» - 13073,91 тыс.руб.

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тихвинского городского поселения» - 99812,40 тыс. руб.

Прогнозная оценка ресурсного обеспечения муниципальной программы составляет 112886,31  тыс. руб.

Бюджет Тихвинского городского поселения – 112886,31 тыс. руб., в т.ч. по годам:

- 2020 год – 40880,20 тыс. руб.

- 2021 год – 38534,40 тыс. руб.

- 2022 год – 33471,71 тыс. руб.»;

1.2. строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории Тихвинского городского поселения» муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении» изложить в следующей редакции:

| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы. | Общий объем ресурсного обеспечения подпрограммы – 13073,91 тыс. руб., в том числе Бюджет Тихвинского городского поселения - 2020 г. – 4877,20 тыс. руб. - 2021 г. – 4300,00 тыс. руб. - 2022 г. – 3896,71 тыс. руб. |
| --- | --- |

1.3. приложение №2 «План реализации муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении»» к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение).

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Тихвинского района по коммунальному хозяйству и строительству.

Глава администрации                                                                      Ю.А.Наумов

СОГЛАСОВАНО:

|  | Заведующий общим отделом | Савранская И.Г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Заведующий юридическим отделом | Максимов В.В. |  |
|  | Заместитель главы администрации | Корцов А.М. |  |
|  | Заместитель главы администрации - председатель комитета финансов | Суворова С.А. |  |
| / | Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства | Богдашова Л.В. |  |
|  | Председатель комитета экономике и инвестициям | Федоров П.А. |  |

РАССЫЛКА:

| Дело | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 3 |  |
| Отдел по строительству | 1 |  |
| Комитет финансов | 1 |  |
| Комитет по экономике и инвестициям | 1 |  |
| Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 1 |  |

| ИТОГО: | 8 |  |
| --- | --- | --- |

Чикалов Александр Андреевич,

71-154

Медникова Ирина Викторовна,

79-300

Приложение

к постановлению администрации

Тихвинского района

от 19 марта 2020 г. №01-593-а

Приложение №2

к муниципальной программе Тихвинского

городского поселения «Обеспечение устойчивого

функционирования и развития коммунальной

и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении»

- ПЛАН

- реализации муниципальной программы Тихвинского городского поселения

- «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной

- и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении»

- в новой редакции

|  | Ответственный исполнитель | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1. Газификация жилищного фонда, расположенного на территории Тихвинского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Основное мероприятие «Обеспечение муниципального жилого фонда и индивидуальных (частных) жилых домов Тихвинского городского поселения природным газом» | Комитет ЖКХ, отдел по строительству | 2020 | 4877,20 | 0,00 | 0,00 | 4877,20 |  |
|  |  | 2021 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 |  |
|  |  | 2022 | 3896,71 | 0,00 | 0,00 | 3896,71 |  |
| 1.1.1. Проектирование объектов газификации, расположенных на территории Тихвинского городского поселения | отдел по строительству | 2020 | 2077,20 | 0,00 | 0,00 | 2077,20 |  |
|  |  | 2021 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 |  |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.2. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации, расположенных на территории Тихвинского городского поселения | отдел по строительству | 2020 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 |  |
|  |  | 2021 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 |  |
|  |  | 2022 | 3096,71 | 0,00 | 0,00 | 3096,71 |  |
| 1.1.3. Другие мероприятия в сфере газификации жилищного фонда, расположенного на территории Тихвинского городского поселения | отдел по строительству | 2020 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |  |
|  |  | 2021 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |  |
|  |  | 2022 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |  |
| ВСЕГО по Подпрограмме «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории Тихвинского городского поселения» |  | 2020 | 4877,20 | 0,00 | 0,00 | 4877,20 |  |
|  |  | 2021 | 4300,00 | 0,00 | 0,00 | 4300,00 |  |
|  |  | 2022 | 3896,71 | 0,00 | 0,00 | 3896,71 |  |
|  |  | 2020-2022 | 13073,91 | 0,00 | 0,00 | 13073,91 |  |
| 2. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности тихвинского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Основное мероприятие «Реализация энергосберегающих мероприятий в бюджетной сфере» | Муниципальные учреждения | 2020 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 |  |
|  |  | 2021 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 |  |
|  |  | 2022 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 |  |
| 2.1.1. Предоставление бюджетным учреждениям субсидий на проведение энергосберегающих мероприятий | Муниципальные учреждения | 2020 | 315,00 |  |  | 315,00 |  |
|  |  | 2021 | 315,00 |  |  | 315,00 |  |
|  |  | 2022 | 315,00 |  |  | 315,00 |  |
| 2.2. Основное мероприятие «Организация уличного освещения Тихвинского городского поселения» | Комитет ЖКХ | 2020 | 34908,00 | 0,00 | 0,00 | 34908,00 |  |
|  |  | 2021 | 33109,40 | 0,00 | 0,00 | 33109,40 |  |
|  |  | 2022 | 28550,00 | 0,00 | 0,00 | 28550,00 |  |
| 2.2.1. Уличное освещение Тихвинского городского поселения | Комитет ЖКХ | 2020 | 28550,00 |  |  | 28550,00 |  |
|  |  | 2021 | 28550,00 |  |  | 28550,00 |  |
|  |  | 2022 | 28550,00 |  |  | 28550,00 |  |
| 2.2.2. Реконструкция сетей уличного освещения Тихвинского городского поселения | Комитет ЖКХ | 2020 | 6358,00 |  |  | 6358,00 |  |
|  |  | 2021 | 4559,40 |  |  | 4559,40 |  |
|  |  | 2022 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| 2.3. Основное мероприятие «Реализация энергосберегающих мероприятий в жилищной сфере» | Комитет ЖКХ | 2020 | 710,00 | 0,00 | 0,00 | 710,00 |  |
|  |  | 2021 | 710,00 | 0,00 | 0,00 | 710,00 |  |
|  |  | 2022 | 710,00 | 0,00 | 0,00 | 710,00 |  |
| 2.3.1. Энергосберегающие мероприятия в жилищной сфере | Комитет ЖКХ | 2020 | 710,00 |  |  | 710,00 |  |
|  |  | 2021 | 710,00 |  |  | 710,00 |  |
|  |  | 2022 | 710,00 |  |  | 710,00 |  |
| 2.4. Основное мероприятие «Развитие и восстановление объектов тепло-энергоснабжения» | Комитет жилищно- коммунального хозяйства | 2020 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |  |
|  |  | 2021 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |  |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.4.1. Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2020 | 70,00 |  |  | 70,00 |  |
|  |  | 2021 | 100,00 |  |  | 100,00 |  |
|  |  | 2022 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| Итого по подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Тихвинского городского поселения» | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2020 | 36003,00 | 0,00 | 0,00 | 36003,00 |  |
|  |  | 2021 | 34234,40 | 0,00 | 0,00 | 34234,40 |  |
|  |  | 2022 | 29575,00 | 0,00 | 0,00 | 29575,00 |  |
|  |  | 2020-2022 | 99812,40 | 0,00 | 0,00 | 99812,40 |  |
| ВСЕГО по муниципальной программе «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении» | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2020 | 40880,20 | 0,00 | 0,00 | 40880,20 |  |
|  |  | 2021 | 38534,40 | 0,00 | 0,00 | 38534,40 |  |
|  |  | 2022 | 33471,71 | 0,00 | 0,00 | 33471,71 |  |
|  |  | 2020-2022 | 112886,31 | 0,00 | 0,00 | 112886,31 |  |

- ___________

- 2020

| Наименование подпрограммы, мероприятия в составе МП | Ответственный исполнитель | Годы реализации | Оценка расходов (тыс.руб., в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Подпрограмма "Газификация жилищного фонда, расположенного на территории Тихвинского городского поселения" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Основное мероприятие "Обеспечение муниципального жилого фонда и индивидуальных (частных) жилых домов Тихвинского городского поселения природным газом" | комитет ЖКХ отдел по строительству | 2020 | 4877,199 | 0,000 | 0,000 | 4877,199 |  |
| 1.1.1. Проектирование объектов газификации, расположенных на территории Тихвинского городского поселения | отдел по строительству | 2020 | 2077,199 | 0,000 | 0,000 | 2077,199 |  |
| ПИР распределительного газопровода в г.Тихвине к жилым домам по ул.Олонецкая, пер.Ленинградский, ул.Ленинградская до ж.д..№139,141, 76, ул.Дорожников , пер.Карьерный, ул.Прозоровская, ул.Березовская, ул.Зеленая, ул.Зайцева, ул.Западная, ул.Тихая, пер.Лесной, ул.Кольцевая, ул. Новосельская, ул.Трудовая, ул.Дружная, ул.Советская, ул.Славянская, пер.Тверской, ул. Карельская, ул.Тверская, ул.Плаунская, и улицы на территории ИЖС, прилегающей к ул.Плаунской | отдел по строительству | 2020 | 577,199 |  |  | 577,199 |  |
| проектирование распределительных газопроводов | отдел по строительству | 2020 | 1500,000 |  |  | 1500,000 |  |
| 1.1.2. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации, расположенных на территории Тихвинского городского поселения | отдел по строительству | 2020 | 2000,000 | 0,000 | 0,000 | 2000,000 |  |
| СМР распределительного газопровода в г.Тихвине к жилым домам по ул.Олонецкая, пер.Ленинградский, ул.Ленинградская до ж.д..№139,141, 76, ул.Дорожников , пер.Карьерный, ул.Прозоровская, ул.Березовская, ул.Зеленая, ул.Зайцева, ул.Западная, ул.Тихая, пер.Лесной, ул.Кольцевая, ул. Новосельская, ул.Трудовая, ул.Дружная, ул.Советская, ул.Славянская, пер.Тверской, ул. Карельская, ул.Тверская, ул.Плаунская, и улицы на территории ИЖС, прилегающей к ул.Плаунской | отдел по строительству | 2020 | 2000,000 | 0,000 | 0,000 | 2000,000 |  |
| 1.1.3. Другие мероприятия в сфере газификации жилищного фонда, расположенного на территории Тихвинского городского поселения | отдел по строительству | 2020 | 800,000 | 0,000 | 0,000 | 800,000 |  |
| Техническое обслуживание газораспределительных сетей | отдел по строительству | 2020 | 300,000 | 0,000 | 0,000 | 300,000 |  |
| Пусконаладочныве работы по газопроводам | отдел по строительству | 2020 | 500,000 | 0,000 | 0,000 | 500,000 |  |
| Итого по подпрограмме "Газификация жилищного фонда, расположенного на территории Тихвинского городского поселения" | отдел по строительству | 2020 | 4877,199 | 0,000 | 0,000 | 4877,199 |  |
| 2. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Тихвинского городского поселения" |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Основное мероприятие "Реализация энергосберегающих мероприятий в бюджетной сфере" | Муниципальные учреждения | 2020 | 315,000 |  | 0,000 | 315,000 |  |
| 2.1.1. Предоставление бюджетным учреждениям субсидий на проведение энергосберегающих мероприятий | Муниципальные учреждения | 2020 | 315,000 | 0,000 | 0,000 | 315,000 |  |
| МУ "МСЦ"(замена приборов, установка окон) | Муниципальные учреждения |  | 124,200 |  |  | 124,200 |  |
| МУ "ТЭФФИ"(замена ламп на светодиоды) | Муниципальные учреждения |  | 15,000 |  |  | 15,000 |  |
| МУ "ЦБС" (замена ламп на светодиоды) | Муниципальные учреждения |  | 67,000 |  |  | 67,000 |  |
| МУ "ТРДК" | Муниципальные учреждения | 2020 | 108,800 |  |  | 108,800 |  |
| 2.2. Основное мероприятие "Организация уличного освещения Тихвинского городского поселения" | Комитет ЖКХ | 2020 | 34908,000 | 0,000 | 0,000 | 34908,000 |  |
| 2.2.1. Уличное освещение Тихвинского городского поселения | Комитет ЖКХ | 2020 | 28550,000 | 0,000 | 0,000 | 28550,000 |  |
| Уличное освещение | Комитет ЖКХ | 2020 | 23250,000 |  |  | 23250,000 |  |
| Обслуживание объектов уличного освещения | Комитет ЖКХ | 2020 | 3700,000 |  |  | 3700,000 |  |
| Программное обеспечение системы автоматического управления уличного освещения | Комитет ЖКХ | 2020 | 200,000 |  |  | 200,000 |  |
| замена шкафов автоматической системы управления уличным освещение г. Тихвина (АСУНО) | Комитет ЖКХ |  | 1400,000 |  |  | 1400,000 |  |
| 2.2.2. Реконструкция сетей уличного освещения Тихвинского городского поселения | Комитет ЖКХ | 2020 | 6358,000 | 0,000 | 0,000 | 6358,000 |  |
| Устройство уличного освещения, заключение договоров на технологическое присоединение к электрическим сетям, проектирование сетей уличного освещения | Комитет ЖКХ | 2020 | 400,000 |  |  | 400,000 |  |
| СМР по устройству уличного освещения по улице Карла-Маркса | Комитет ЖКХ | 2020 | 5258,000 |  |  | 5258,000 |  |
| Замена неизолированных проводов уличного освещения на изолированные ,монтаж сетей уличного освещения | Комитет ЖКХ | 2020 | 550,000 |  |  | 550,000 |  |
| Обрезка ветвей в охранной зоне уличного освещения | Комитет ЖКХ | 2020 | 150,000 |  |  | 150,000 |  |
| 2.3. Основное мероприятие "Реализация энергосберегающих мероприятий в жилищной сфере" | Комитет ЖКХ | 2020 | 710,000 | 0,000 | 0,000 | 710,000 |  |
| 2.3.1. Энергосберегающие мероприятия в жилищной сфере | Комитет ЖКХ | 2020 | 710,000 | 0,000 | 0,000 | 710,000 |  |
| Установка индивидуальных приборов учета | Комитет ЖКХ | 2020 | 150,000 |  |  | 150,000 |  |
| Установка коллективных приборов учета | Комитет ЖКХ | 2020 | 50,000 |  |  | 50,000 |  |
| Сбор, вывоз, утилизация ртутьсодержащих ламп | Комитет ЖКХ | 2020 | 10,000 |  |  | 10,000 |  |
| Компенсация затрат по теплоснабжению многоквартирных домов № 5, 7 по ул. Плаунской | комитет ЖКХ | 2020 | 500,000 |  |  | 500,000 |  |
| 2.4. Основное мероприятие "Развитие и восстановление объектов тепло-энергоснабжения" | комитет ЖКХ | 2020 | 70,000 | 0,000 | 0,000 | 70,000 |  |
| 2.4.1. Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов | комитет ЖКХ | 2020 | 70,000 |  |  | 70,000 |  |
| Итого по Подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Тихвинского городского поселения" | комитет ЖКХ | 2020 | 36003,000 | 0,000 | 0,000 | 36003,000 |  |
| Итого по Программе "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры Тихвинского городского поселения" |  | 2020 | 40880,199 | 0,000 | 0,000 | 40880,199 |  |

___________