#### АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 марта 2018 г.	01-785-а

от __________________________ № _________

О внесении изменений в муниципальную программу Тихвинского городского поселения «Организация благоустройства территории населенных пунктов Тихвинского городского поселения», утвержденную постановлением администрации Тихвинского района от 12 октября 2017 года №01-2800-а

21, 0400 ОБ НПА

В соответствии  с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» (с изменениями), постановлением администрации Тихвинского района от 26 августа 2013 года №01-2390-а «Об утверждении порядка разработки,  реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения» (с изменениями), администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в муниципальную программу Тихвинского городского поселения «Организация благоустройства территории населенных пунктов Тихвинского городского поселения», утвержденную постановлением администрации Тихвинского района от 12 октября 2017 года №01-2800-а, следующие изменения:

1.1.  строку «Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе, с указанием источников финансирования (тыс. рублей в действующих ценах каждого года реализации программы)» в следующей редакции:

| Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе, с указанием источников финансирования (тыс. рублей в действующих ценах каждого года реализации программы) | Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы составляет 132875,81 тыс. руб., в том числе: Подпрограмма «Организация благоустройства» - 84743,69 тыс. руб., Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы» - 48132,12 тыс. руб. Прогнозная оценка ресурсного обеспечения муниципальной программы составляет 132875,81 тыс. руб., в том числе по годам средства местного бюджета: - 2018 год 70037,61 тыс. руб. - 2019 год – 28719,10 тыс. руб. - 2020 год – 28719,10 тыс. руб. - 2021 год – 2700, 00 тыс. руб. - 2022 год – 2700, 00 тыс. руб. |
| --- | --- |

1.2. пункт 4. «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» паспорта муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Организация благоустройства территории населенных пунктов Тихвинского городского поселения» изложить в следующей редакции:

«4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы составляет 132875,81 тыс. руб., в том числе:

Подпрограмма «Организация благоустройства» - 84743,69 тыс. руб.,

Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы» - 48132,12 тыс. руб.

Прогнозная оценка ресурсного обеспечения муниципальной программы составляет 132875,81 тыс. руб., в том числе по годам средства местного бюджета:

- 2018 год 70037,61 тыс. руб.

- 2019 год – 28719,10 тыс. руб.

- 2020 год – 28719,10 тыс. руб.

- 2021 год – 2700,00 тыс. руб.

- 2022 год – 2700,00 тыс. руб.»;

1.3. строку «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта подпрограммы «Организация благоустройства» муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Организация благоустройства территории населенных пунктов Тихвинского городского поселения» изложить в следующей редакции:

| Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы | Общий объем ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы составляет 84743,69 тыс. руб., из них: местный бюджет: - 2018 год – 32705,49 тыс. руб. - 2019 год – 26019,10 тыс. руб. - 2020 год – 26019,10 тыс. руб. |
| --- | --- |

1.4. строку «Объем финансовых ресурсов» паспорта подпрограммы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы» муниципальной программы «Организация благоустройства территории населенных пунктов Тихвинского городского поселения» изложить в следующей редакции:

| Объем финансовых ресурсов | Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы составляет: 48132,12 тыс. руб. (средства бюджета Тихвинского городского поселения), в том числе: Прогнозная оценка ресурсного обеспечения муниципальной программы составляет 48132,12 тыс. руб., в том числе по годам: - 2018 год - 37332,12 тыс. руб. - 2019 год – 2700,00 тыс. руб. - 2020 год – 2700,00 тыс. руб. - 2021 год – 2700,00 тыс. руб. - 2022 год - 2700,00 тыс. руб. |
| --- | --- |

1.5. Дополнить раздел «Общественные территории» пункта 6.2.6. «Основные мероприятия Подпрограммы» паспорта подпрограммы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы» муниципальной программы «Организация благоустройства территории населенных пунктов Тихвинского городского поселения» текстом следующего содержания:

«По итогам общественного обсуждения и рейтингового голосования в настоящую подпрограмму внесена следующая информация:

Для включения общественной территории в подпрограмму на 2018 год проведено общественное обсуждение в период с 20 ноября 2017 года по 09 февраля 2018 года. Обсуждение видов благоустройства и предложений в проекты от граждан проведено в период с 09 января 2018 года до 01 марта 2018 года. По итогам рейтингового голосования по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству, состоявшегося 18 марта 2018 года, в настоящую Подпрограмму включена общественная территория левого берега реки Тихвинка в районе пересечения улицы Делегатская и проезда Бойцов 4 армии. В рамках выделенных средств из областного и федерального бюджетов в Подпрограмму на 2018 год включен участок вдоль улицы Делегатской шириной 100 метров – 1-й этап)».

1.6. Дополнить подпрограмму «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы» муниципальной программы «Организация благоустройства территории населенных пунктов Тихвинского городского поселения» приложением №2 «Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве» (приложение №1) и приложением №3 «Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве» (приложение №2).

2. Приложение №1 «Прогнозные значения показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Организация благоустройства территории населенных пунктов Тихвинского городского поселения» к муниципальной программе «Организация благоустройства территории населенных пунктов Тихвинского городского поселения» изложить в новой редакции (приложение №3).

3. Приложение №2 «План реализации муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Организация благоустройства территории населенных пунктов Тихвинского городского поселения» к муниципальной программе «Организация благоустройства территории населенных пунктов Тихвинского городского поселения» изложить в новой редакции (приложение №4).

4. Признать утратившим силу постановление администрации Тихвинского района от 26 декабря 2017 года №01-3545-а «О внесении изменений в постановление администрации Тихвинского района от 12 октября 2017 года №01-2800-а «Об утверждении муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Организация благоустройства территории населенных пунктов Тихвинского городского поселения» в новой редакции».

5.  Обнародовать постановление в сети Интернет на официальном сайте Тихвинского района.

6. Изменения вступают в действие с момента подписания.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Тихвинского района по коммунальному хозяйству и строительству.

Глава администрации                                                                   В.В.Пастухова

Я.П. Зиннер

78-601

И.В. Медникова

79-300

СОГЛАСОВАНО:

# И.о. зам главы администрации

# по коммунальному хозяйству и строительству 			А.М. Корцов

Заместитель главы администрации -

председатель комитета финансов       				С.А. Суворова

Председатель комитета

жилищно-коммунального хозяйства     				А.М. Корцов

Председатель комитета

по экономике и инвестициям                                    			П.А. Федоров

Заведующий юридическим отделом              				В.В. Максимов

Заведующий общим отделом                             				И.Г. Савранская

РАССЫЛКА:

| Дело | 1 |
| --- | --- |
| Комитет ЖКХ | 3 |
| Комитет финансов | 1 |
| Комитет по экономике и инвестициям | 1 |
| Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 1 |
| Отдел по строительству | 1 |
| ВСЕГО: | 8 |

Приложение №1

к постановлению администрации

Тихвинского района

от 29 марта 2018 г. №01-785-а

Приложение №2

к подпрограмме «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы» муниципальной программы «Организация благоустройства территории населенных пунктов Тихвинского городского поселения»

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов,

нуждающихся в благоустройстве

| № п/п | Адрес дворовых территорий (в установленных границах) | Паспорт благоустройства дата/№ | "-" дворовые территории благоустроены ( благоустраиваются) по другим программам "+" - нуждаются в рамках минимального перечня |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 мкр., дома 29а.29б,47,49,50,31 | 20.11.2017 №46 | + |
| 2 | 5 мкр., дома 24,25,26,27,30 | 20.11.2017 №45 | + |
| 3 | 4 мкр., дома 25,26,27 | 16.11.2017 №38 | + |
| 4 | 4 мкр., дома 22,23,20,21 | 15.11.2017 №33 | - |
| 5 | 1 мкр., дома 42,43,44,45 | 03.10.2017 №2 | + |
| 6 | 5 мкр., дом 33 | 29.11.2017 №53 | + |
| 7 | 3 мкр., дома 9,13,15,16,17 | 08.11.2017 №29 | + |
| 8 | 4 мкр., дома 17,18,19 | 16.11.2017 №36 | + |
| 9 | Учебный городок, д.5, д.6, д.7 | 14.12.2017 №88 | + |
| 10 | Ул. Машиностроителей, д.46, ул. Советская, д.1, д.3, д.3а | 13.12.2017 №85 | + |
| 11 | 1 мкр., дома 8,9,15 | 25.09.2017 №1 | - |
| 12 | 1 мкр., дом 50 | 24.10.2017 №3 | + |
| 13 | 1 мкр., дома10,11 | 24.10.2017 №4 | + |
| 14 | 1 мкр., дома 1,3 | 25.10.2017 №5 | - |
| 15 | 1 мкр., дома 4,5 | 26.10.2017 №6 | + |
| 16 | 1 мкр., дома 6,7 | 26.10.2017 №7 | + |
| 17 | 1 мкр., дома 27,27а, 40 | 01.11.2017 №8 | - |
| 18 | 1 мкр., дома 12, 13, 14 | 01.11.2017 №9 | + |
| 19 | 1 мкр., дома 16, 17, 18, 28 | 01.11.2017 №10 | - |
| 20 | 1 мкр., дома 19, 20 | 02.11.2017 №11 | + |
| 21 | 1 мкр., дома 21,22 | 02.11.2017 №12 | + |
| 22 | 1 мкр., дома 23, 24 | 02.11.2017 №13 | + |
| 23 | 1 мкр., дома 25,26,29 | 02.11.2017 №14 | - |
| 24 | 1 мкр., дом 41 | 02.11.2017 №15 | + |
| 25 | 1 мкр., дома 44,46,48 | 02.11.2017 №16 | + |
| 26 | 2 мкр., дома 18,19,20 | 03.11.2017 №17 | + |
| 27 | 2 мкр., дома 1,2,3 | 03.11.2017 №18 | - |
| 28 | 2 мкр., дома 8,9,10,11,42 | 06.11.2017 №19 | - |
| 29 | 2 мкр., дома 12,13,14,16 | 06.11.2017 №20 | + |
| 30 | 2 мкр., дома 15а, 15, 41 | 06.11.2017 №21 | - |
| 31 | 2 мкр., дома 5,6,7,4 | 06.11.2017 №22 | - |
| 32 | 2 мкр., дома 23,25 | 06.11.2017 №23 | - |
| 33 | 3 мкр., дом 1 | 07.11.2017 №24 | + |
| 34 | 3 мкр., дома 2,3 | 07.11.2017 №25 | - |
| 35 | 3 мкр., дома 4,5,6,7,8 | 07.11.2017 №26 | + |
| 36 | 3 мкр., дома 11,12а,12,22,20 | 07.11.2017 №27 | + |
| 37 | 3 мкр., дома 14,36,37 | 07.11.2017 №28 | + |
| 38 | 3 мкр., дома 18,21,24,28,35 | 09.11.2017 №30 | - |
| 39 | 3 мкр., дома 26,27,33 | 09.11.2017 №31 | - |
| 40 | 3 мкр., дома 30,31,32,34,29,25 | 09.11.2017 №32 | - |
| 41 | 4 мкр., дом 40 | 15.11.2017 №34 | + |
| 42 | 4 мкр., дома 31,33,34,35,36 | 15.11.2017 №35 | + |
| 43 | 4 мкр., дома 28,37 | 16.11.2017 №37 | + |
| 44 | 4 мкр., дома 4,5,6,8 | 16.11.2017 №39 | + |
| 45 | 4 мкр., дома 3,16 | 17.11.2017 №40 | + |
| 46 | 4 мкр., дома 9,10,44 | 17.11.2017 №41 | - |
| 47 | 4 мкр., дома 1,2,7,43 | 17.11.2017 №42 | - |
| 48 | 4 мкр., дома 11,12 | 17.11.2017 №43 | - |
| 49 | 4 мкр., дома 13,14,15 | 17.11.2017 №44 | - |
| 50 | 5 мкр., дома 4,7 | 27.11.2017 №47 | + |
| 51 | 5 мкр., дома 1,2,5,6 | 27.11.2017 №48 | - |
| 52 | 5 мкр., дом 3 | 28.11.2017 №49 | + |
| 53 | 5 мкр., дома 8,10,17,18,11,12 | 28.11.2017 №50 | + |
| 54 | 5 мкр., дома 13,15,16 | 29.11.2017 №51 | + |
| 55 | 5 мкр., дома 20,21,22 | 29.11.2017 №52 | + |
| 56 | 5 мкр., дома 41/1,41/2,51,54 | 30.11.2017 №54 | - |
| 57 | 5 мкр., дома 14,14а,32 | 30.11.2017 №55 | + |
| 58 | 5 мкр., дома 23,23а,19 | 30.11.2017 №56 | - |
| 59 | 6 мкр., дома 1,2,20,21 | 01.12.2017 №57 | + |
| 60 | 6 мкр., дома 6,7,19 | 01.12.2017 №58 | + |
| 61 | 6 мкр., дома 3,4 | 01.12.2017 №59 | + |
| 62 | 6 мкр., дома 5,15,22 | 04.12.2017 №60 | + |
| 63 | 6 мкр., дома 8,17,17а,18 | 04.12.2017 №61 | - |
| 64 | 6 мкр., дома 16,10,9,26 | 04.12.2017 №62 | + |
| 65 | 6 мкр., дома 23,24 | 04.12.2017 №63 | + |
| 66 | 6 мкр., дома 27,29б,29,30,31,32 | 04.12.2017 №64 | + |
| 67 | 1а. мкр., дома 1,2,3 | 05.12.2017 №65 | + |
| 68 | 1а. мкр., дома 44,45,46/1,46/2 | 05.12.2017 №66 | - |
| 69 | 1а. мкр., дома 47,48/1,48/2,49,50 | 05.12.2017 №67 | + |
| 70 | 1а. мкр., дома 4,5,6,7,8 | 05.12.2017 №68 | - |
| 71 | 1а. мкр., дома 15,16,17,18,19 | 06.12.2017 №69 | + |
| 72 | 1а. мкр., дома 13,14 | 06.12.2017 №70 | + |
| 73 | 1а. мкр., дома 9,10,11,12 | 06.12.2017 №71 | - |
| 74 | 1а. мкр., дома 34/1,34/2,36,38,40 | 06.12.2017 №72 | + |
| 75 | Ул. Знаменская, д.47, ул.Связи. д.8, ул.Коммунаров, д.18а | 07.12.2017 №73 | + |
| 76 | Ул. Знаменская, д.49,д.51, ул.Коммунаров, д.20 | 07.12.2017 №74 | + |
| 77 | Ул. Знаменская, д.52 | 08.12.2017 №75 | - |
| 78 | Ул. Машиностроителей, д.38, ул.Ново -Вязитская, д.1 | 08.12.2017 №76 | + |
| 79 | Ул. Машиностроителей д.40,д.40а, д.40б | 08.12.2017 №77 | - |
| 80 | Ул. Машиностроителей д.42, ул. Связи, д.6, ул. Пролетарской Диктатуры, д.50 | 08.12.2017 №78 | - |
| 81 | Ул. Машиностроителей д.44а | 11.12.2017 №79 | - |
| 82 | Ул. Машиностроителей д.44 | 11.12.2017 №80 | + |
| 83 | Ул. Московская, д.4,4а, ул. Коммунаров, д.17,19 | 12.12.2017 №81 | - |
| 84 | Ул. Московская, д.6, ул. Связи д.9 | 12.12.2017 №82 | + |
| 85 | Ул. Новгородская, д.4 | 12.12.2017 №83 | - |
| 86 | Ул. Связи, д.10, ул. Московская, д.16 | 12.12.2017 №84 | + |
| 87 | Ул. Машиностроителей д.48, д.48а | 13.12.2017 №86 | + |
| 88 | Ул. Чернышевская д.12, д.13, ул. Полевая-Кузнецкая, д.26 | 13.12.2017 №87 | + |
| 89 | Шведский проезд, д.3 | 15.12.2017 №89 | + |

_____________

Приложение №2

к постановлению администрации

Тихвинского района

от 29 марта 2018 г. №01-785-а

Приложение № 3

к подпрограмме «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы» муниципальной программы «Организация благоустройства территории населенных пунктов Тихвинского городского поселения»

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся

в благоустройстве

| № п/п | Адрес дворовых территорий (в установленных границах) | Паспорт благоустройства дата/№ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория от улицы Машиностроителей до улицы Карла Маркса вдоль Вязитского ручья | № 1 от15.11.2017 |
| 2 | Территория левого берега реки Тихвина в районе пересечения улицы Делегатская и проезда Бойцов 4 армии | № 2 от 15.11.2017 |
| 3 | Сквер у дома 50 первого микрорайона | № 3 от 25.11.2017 |

______________

Приложение №3

к постановлению администрации

Тихвинского района

от 29 марта 2018 г. №01-785-а

Приложение №1

к муниципальной программе

Тихвинского городского поселения «Организация благоустройства

территории населенных пунктов Тихвинского городского поселения»

ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы Тихвинского городского поселения

«Организация благоустройства территории населенных пунктов Тихвинского городского поселения»

(в новой редакции)

| № пп | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Количество спиленных аварийных деревьев | шт. | 150 | 150 | 150 |  |  |
| 2 | Количество высаженных деревьев | шт. | 20 | 20 | 20 |  |  |
| 3 | Количество высаженного кустарника | шт. | 50 | 50 | 50 |  |  |
| 4 | Количество благоустроенных дворовых территорий | шт. | 0 | 10 | 10 | 10 | 27 |
| 5 | Количество благоустроенных общественных территорий | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

______________

Приложение №4

к постановлению администрации

Тихвинского района

от 29 марта 2018 г. №01-785-а

Приложение №2

к муниципальной программе

Тихвинского городского поселения «Организация благоустройства

территории населенных пунктов Тихвинского городского поселения»

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы Тихвинского городского поселения

«Организация благоустройства территории населенных пунктов Тихвинского городского поселения»

(в новой редакции)

| Наименование подпрограммы, мероприятия в составе МП | Ответственный исполнитель | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1. Организация благоустройства. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Основное мероприятие "Благоустройство, озеленение и уборка территории Тихвинского городского поселения" | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2018 | 23120,49 |  |  | 23120,49 |  |
|  |  | 2019 | 19334,10 |  |  | 19334,10 |  |
|  |  | 2020 | 19334,10 |  |  | 19334,10 |  |
| 1.1.1 Предоставление бюджетным учреждениям субсидий на выполнение муниципального задания по благоустройству территории Тихвинского городского поселения | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2018 | 10265,69 |  |  | 10265,69 |  |
|  |  | 2019 | 10934,10 |  |  | 10934,10 |  |
|  |  | 2020 | 10934,10 |  |  | 10934,10 |  |
| 1.1.2. Выполнение мероприятий по благоустройству территории Тихвинского городского поселения | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2018 | 10211,00 |  |  | 10211,00 |  |
|  |  | 2019 | 8400,00 |  |  | 8400,00 |  |
|  |  | 2020 | 8400,00 |  |  | 8400,00 |  |
| 1.1.3. Выполнение мероприятий по ремонту пешеходных мостов Тихвинского городского поселения | Отдел по строительству | 2018 | 1643,80 |  |  | 1643,80 |  |
|  |  | 2019 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  | 2020 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| 1.1.4. Праздничное оформление городской среды | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2018 | 1000,00 |  |  | 1000,00 |  |
|  |  | 2019 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  | 2020 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| 1.2.Основное мероприятие "Организация и содержание мест захоронения " | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2018 | 3290,00 |  |  | 3290,00 |  |
|  |  | 2019 | 1090,00 |  |  | 1090,00 |  |
|  |  | 2020 | 1090,00 |  |  | 1090,00 |  |
| 1.2.1. Мероприятия в области организации содержания мест захоронения | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2018 | 90,00 |  |  | 90,00 |  |
|  |  | 2019 | 90,00 |  |  | 90,00 |  |
|  |  | 2020 | 90,00 |  |  | 90,00 |  |
| 1.2.2. Проектирование объектов мест захоронение | Отдел по строительству | 2018 | 3200,00 |  |  | 3200,00 |  |
|  |  | 2019 | 1000,00 |  |  | 1000,00 |  |
|  |  | 2020 | 1000,00 |  |  | 1000,00 |  |
| 1.3.Основное мероприятие "Организация стока поверхностных вод" | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2018 | 6295,00 |  |  | 6295,00 |  |
|  |  | 2019 | 5595,00 |  |  | 5595,00 |  |
|  |  | 2020 | 5595,00 |  |  | 5595,00 |  |
| 1.3.1. Мероприятия по строительству и ремонту ливневой канализации | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2018 | 2795,00 |  |  | 2795,00 |  |
|  |  | 2019 | 2095,00 |  |  | 2095,00 |  |
|  |  | 2020 | 2095,00 |  |  | 2095,00 |  |
| 1.3.2. Обслуживание объектов дождевой (ливневой) канализации | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2018 | 3500,00 |  |  | 3500,00 |  |
|  |  | 2019 | 3500,00 |  |  | 3500,00 |  |
|  |  | 2020 | 3500,00 |  |  | 3500,00 |  |
| Итого по подпрограмме "Организация благоустройства" | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2018 | 32705,49 |  |  | 32705,49 |  |
|  |  | 2019 | 26019,10 |  |  | 26019,10 |  |
|  |  | 2020 | 26019,10 |  |  | 26019,10 |  |
|  |  | 2018-2020 | 84743,69 |  |  | 84743,69 |  |
| 2. Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды" |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Основное мероприятие "Благоустройство дворовых территорий" | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2018 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  | 2019 | 1 700,00 |  |  | 1700,00 |  |
|  |  | 2020 | 1 700,00 |  |  | 1700,00 |  |
|  |  | 2021 | 1 700,00 |  |  | 1700,00 |  |
|  |  | 2022 | 1 700,00 |  |  | 1700,00 |  |
| 2.1.1. Мероприятие по благоустройству дворовых территорий. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство дворовых территорий |  | 2018 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| Благоустройство дворовых территорий |  | 2019 | 1 700,00 |  |  | 1700,00 |  |
| Благоустройство дворовых территорий |  | 2020 | 1 700,00 |  |  | 1700,00 |  |
| Благоустройство дворовых территорий |  | 2021 | 1 700,00 |  |  | 1700,00 |  |
| Благоустройство дворовых территорий |  | 2022 | 1 700,00 |  |  | 1700,00 |  |
| 2.2. Основное мероприятие "Благоустройство общественных территорий" | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2018 | 36 699,93 | 7922,00 | 26078,00 | 2699,93 |  |
|  |  | 2019 | 1 000,00 |  |  | 1000,00 |  |
|  |  | 2020 | 1 000,00 |  |  | 1000,00 |  |
|  |  | 2021 | 1 000,00 |  |  | 1000,00 |  |
|  |  | 2022 | 1 000,00 |  |  | 1000,00 |  |
| 2.1.2. Мероприятие по благоустройству общественных территорий. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2018 | 36699,93 | 7922,00 | 26078,00 | 2699,93 |  |
|  |  | 2019 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 |  |
|  |  | 2020 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 |  |
|  |  | 2021 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 |  |
|  |  | 2022 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 |  |
| Благоустройство территории левого берега реки Тихвинка в районе пересечения улицы Делегатская и проезда Бойцов 4 армии в городе Тихвин Ленинградской области (участок вдоль улицы Делегатская шириной 100 метров)- 1-й этап |  | 2018 | 36699,93 | 7922,00 | 26078,00 | 2699,93 |  |
| Благоустройство территории левого берега реки Тихвинка в районе пересечения улицы Делегатская и проезда Бойцов 4 армии в городе Тихвин Ленинградской области- 2-ой этап |  | 2019 | 1000,00 |  |  | 1000,00 |  |
| Благоустройство территории от улицы Машиностроителей до улицы Карла Маркса вдоль Вязитского ручья - 1эй этап |  | 2020 | 1000,00 |  |  | 1000,00 |  |
| Благоустройство территории от улицы Машиностроителей до улицы Карла Маркса вдоль Вязитского ручья - 2 ой этап |  | 2021 | 1000,00 |  |  | 1000,00 |  |
| Благоустройство сквера у дома № 50 первого микрорайона |  | 2022 | 1000,00 |  |  | 1000,00 |  |
| 2.3. Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на формирование комфортной городской среды" | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2018 | 632,19 | 0,00 | 0,00 | 632,19 |  |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.3.1. Обеспечение других мероприятий, направленных на формирование комфортной городской среды | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2018 | 632,19 |  |  | 632,19 |  |
|  |  | 2019 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  | 2020 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  | 2021 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  | 2022 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| Итого по подпрограмме "Формирование комфортной городской среды"" | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2018 | 37332,12 | 7922,00 | 26078,00 | 3332,12 |  |
|  |  | 2019 | 2700,00 | 0,00 | 0,00 | 2700,00 |  |
|  |  | 2020 | 2700,00 | 0,00 | 0,00 | 2700,00 |  |
|  |  | 2021 | 2700,00 | 0,00 | 0,00 | 2700,00 |  |
|  |  | 2022 | 2700,00 | 0,00 | 0,00 | 2700,00 |  |
|  |  | 2018-2022 | 48132,12 | 7922,00 | 26078,00 | 14132,12 |  |
| Итого: по муниципальной программе "Организация благоустройства на территории населенных пунктов Тихвинского городского поселения " | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2018 | 70037,61 | 7922,00 | 26078,00 | 36037,61 |  |
|  |  | 2019 | 28719,10 | 0,00 | 0,00 | 28719,10 |  |
|  |  | 2020 | 28719,10 | 0,00 | 0,00 | 28719,10 |  |
|  |  | 2021 | 2700,00 | 0,00 | 0,00 | 2700,00 |  |
|  |  | 2022 | 2700,00 | 0,00 | 0,00 | 2700,00 |  |
|  |  | 2018-2022 | 132875,81 | 7922,00 | 26078,00 | 98875,81 |  |

_______________